Tabula Nr.1

Pabeigto lielo projektu kopsavilkuma tabula

DP nosaukums

„Infrastruktūra un pakalpojumi”

DP CCI numurs

2007LV161PO002

| Prioritāte | Projekta CCI numurs | Projekta nosaukums | Komisijas lēmuma datums | Pabeigšanas datums | Kopējās galīgās ieguldījumu izmaksas | Savienības atbalsts2 | Valsts publiskais2 | Valsts privātais2 | Citi avoti2 | EIB/EIF aizdevumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | 2009/LV/161/PR/002/ | Autoceļa E 22 posma Rīga (Tīnuži) – Koknese būvniecība | 17.06.2010 | 31.12.2015 | 124 131 947,87 | 105 512 155,7 | 18 619 792,21 | - | - | - |
| 3.3. | 2009LV161PR003 | Autoceļa E22 posma Ludza - Terehova būvniecība | 25.05.2010 | 30.06.2015 | 67 761 297,70 | 57 597 103,03 | 10 164 194,67 | - | - | - |
| 3.3. | 2009LV161PR001 | Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri- Krustpils (Rīga- Krustpils iecirknis) | 13.11.2009. | 30.06.2015 | 88 658 651,67 | 62 224 631,38 | - | 26 434 020,29 | - | - |
| 3.3. | 2010/LV/161/PR/001/ | Liepājas ostas padziļināšana | 15.12.2015. | 31.10.2015 | 42 259 205,30 | 31 411 567,00 | - | 10 847 638,30 | - | - |
| 3.3. | 2010/LV/161/PR/001/ | Starptautiskās lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstība | 04.08.2010. | 31.12.2015 | 92 967 835,16 | 57 648 662,37 | 11 595 922,83 | 23 723 249,96 | - | - |
| 3.4. | 2012/LV/161/PR/001/ | Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta | 12.12.2012. | 30.12.2015 | 27 714 928,52 | 20 630 992,79 | - | 7 083 935,73 | - | - |

Informācija par projekta galvenajiem rādītājiem ir sniegta papildus tabulā Nr.2

Tabula Nr.2

| Projekta nosaukums | EK lēmumā plānotie rādītāji | Sasniegtie rādītāji | Komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoceļa E 22 posma Rīga (Tīnuži) – Koknese būvniecība | Galvenie ieguldījumu rādītāji - Jaunu ceļu km – 17,54 km; - Rekonstruēto ceļu km – 54,24 km; - Jaunu vietējo pievedcelu km – 40 km. Galvenie rezultātu rādītāji - Ceļā pavadītā laika ietaupījuma vērtība 517 304 000 euro - Likvidēto satiksmes negadījumu melno punktu skaits: 3 | Galvenie ieguldījumu rādītāji - Jaunu ceļu km – 18 km; - Rekonstruēto ceļu km – 54,24 km; - Jaunu vietējo pievedcelu km – 44,92 km. Galvenie rezultātu rādītāji - Ceļā pavadītā laika ietaupījuma vērtība: 369 734 009 euro - Likvidēto satiksmes negadījumu melno punktu skaits: 3 | Ceļā pavadītā laika ietaupījuma vērtība ir vistiešākajā veidā saistīta ar satiksmes intensitātes apjomu. Jaunuzbūvētā ceļa posma prognozes atšķiras no reālajām, jo projekta ekspluatācijā nodošanas laikā sākās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, tādējādi satiksmes plūsmas austrumu virzienā neuzrāda plānotās tendences. |
| Autoceļa E22 posma Ludza - Terehova būvniecība | Galvenie ieguldījumu rādītāji - Rekonstruēto TEN ceļu km – 32,7 km; - Izbūvētu vietējo pievedcelu km – 14,9km. Galvenie rezultātu rādītāji - Ceļā pavadītā laika ietaupījuma vērtība: 70 756 000 euro - Likvidēto satiksmes negadījumu melno punktu skaits: 1 | - Galvenie ieguldījumu rādītāji - Rekonstruēto TEN ceļu km – 32,94 km; - Izbūvētu vietējo pievedcelu km – 15,57 km. - Galvenie rezultātu rādītāji - Ceļā pavadītā laika ietaupījuma vērtība: 175 318 652 euro - Likvidēto satiksmes negadījumu melno punktu skaits: 1 |  |
| Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri- Krustpils (Rīga- Krustpils iecirknis) | Galvenie ieguldījumu rādītāji - Izbūvējamie sliežu ceļi – 52 km; - No jauna būvējamie tilti – 2; - Caurteku un mazo tiltu rekonstrukcija un būvniecība – 34; - Pārbūvējamās stacijas – 5; - Signalizācijas sistēmas ierīkošana – 1; - Pārbrauktuvju rekonstrukcija – 15; - Telekomunikāciju sistēmas ierīkošana – 1; - Elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija – 1; | Galvenie ieguldījumu rādītāji - Izbūvējamie sliežu ceļi – 52 km; - No jauna būvējamie tilti – 2; - Caurteku un mazo tiltu rekonstrukcija un būvniecība – 34; - Pārbūvējamās stacijas – 5; - Signalizācijas sistēmas ierīkošana – 1; - Pārbrauktuvju rekonstrukcija – 15; - Telekomunikāciju sistēmas ierīkošana – 1; - Elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija – 1; |  |
| Liepājas ostas padziļināšana | Galvenie ieguldījumu rādītāji - Kuģu ceļa un Brīvostas akvatorijas padziļināšana – 5 403 641m3; - ''Loču'' kanāla un Ziemas ostas akvatorijas padziļināšana – 317 759m3; - Kuģu Satiksmes Vadības centra aprīkojuma modernizācija, kas ietver šāda aprīkojuma uzstādīšana, t.sk.: - Operatora darba vieta, skaits: 3; - UĪV (ultra īsviļņu) kanālu ieraksta raidstacija, skaits: 4; - Mikroviļņu pārraides iekārta, skaits: 5; - Automātiskā identifikācijas sistēma, skaits: 1; - Radars, skaits: 3; - UĪV (ultra īsviļņu) raidstacija, skaits: 4; - Radio pelengators, skaits: 1; - Meteoroloģiskā stacija, skaits: 1; - Nepārtrauktās elektrības barošanas ierīce, skaits: 6; - Video novērošanas kamera, skaits: 4; - Gaisa kondicionēšanas iekārta, skaits: 3. | Galvenie ieguldījumu rādītāji - Kuģu ceļa un Brīvostas akvatorijas padziļināšana – 5 340 748m3; - ''Loču'' kanāla un Ziemas ostas akvatorijas padziļināšana – 314 959m3; - Kuģu Satiksmes Vadības centra aprīkojuma modernizācija, kas ietver šāda aprīkojuma uzstādīšana, t.sk.: - Operatora darba vieta, skaits: 3; - UĪV (ultra īsviļņu) kanālu ieraksta raidstacija, skaits: 4; - Mikroviļņu pārraides iekārta, skaits: 5; - Automātiskā identifikācijas sistēma, skaits: 1; - Radars, skaits: 3; - UĪV (ultra īsviļņu) raidstacija, skaits: 6; - Radio pelengators, skaits: 1; - Meteoroloģiskā stacija, skaits: 1; - Nepārtrauktās elektrības barošanas ierīce, skaits: 4; - Video novērošanas kamera, skaits: 4; - Gaisa kondicionēšanas iekārta, skaits: 4. | Aprīkojuma izmaiņas: - projekta īstenošanas laikā tika konstatēts, ka sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks UĪV (ultra īsviļņu) raidstaciju skaits - projekta īstenošanas laikā tika konstatēts, ka sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešams mazāks nepārtrauktās elektrības barošanas ierīču skaits - projekta īstenošanas laikā tika konstatēts, ka sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks gaisa kondicionēšanas iekārtu skaits |
| Starptautiskās lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstība | Galvenie ieguldījumu rādītāji - Starptautiskās lidostas „Rīga” termināla kapacitātes palielinājums – par 20% Galvenie rezultātu rādītāji - Galvenais sociāli ekonomiskais ieguvums no projekta – gaisa kuģu manevrēšanas un skrejceļa darbības laika ietaupījums - 91 868 126 euro | Galvenie ieguldījumu rādītāji - Starptautiskās lidostas „Rīga” termināla kapacitātes palielinājums – par 27% Galvenie rezultātu rādītāji - Galvenais sociāli ekonomiskais ieguvums no projekta – gaisa kuģu manevrēšanas un skrejceļa darbības laika ietaupījums - 86 695 648 euro | Termināla kapacitātes palielinājums saistīts ne tikai ar ES fondu projektiem, bet arī ar citiem lidostas attīstības projektiem Galvenā sociāli ekonomiskā ieguvuma aprēķina izejas datos ir izmantots 2014. gada veiktais izmaksu-ieguvumu aprēķins saistībā ar projekta grozījumiem, kas tika toreiz veikti. Šie aprēķini balstās uz 2013. gada biznesa plāna pieņēmumiem Vērtība tiks precizēta |
| Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta | Galvenie ieguldījumu rādītāji - Papildu iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināts pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai: 4 200; - Papildu iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai: 6 000 Galvenie rezultātu rādītāji - Galvenais sociāli ekonomiskais ieguvums no projekta – uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte ar aptuveno diskontēto vērtību: 77 464 353 euro | Galvenie ieguldījumu rādītāji - Papildu iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināts pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai: 4 200 - Papildu iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai: 6 000 Galvenie rezultātu rādītāji - Galvenais sociāli ekonomiskais ieguvums no projekta – uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte ar aptuveno diskontēto vērtību: 33 544 652 euro | Galvenā sociāli ekonomiskā ieguvuma aprēķina izejas datos ir izmantots 2012.gadā veiktais izmaksu-ieguvumu aprēķins saistībā ar projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027 grozījumiem (Nr.1, 20.12.2012.). |

Slēgšanas pamatnostādnes 2007.–2013. gada periodam 1.pielikums Pabeigto lielo projektu kopsavilkuma tabula  saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 XVIII pielikuma prasībām

Deklarējamie izdevumi pēc ECB/LB kursa, kas ir iekļauti noslēguma izdevumu deklarācijā, Savienības atbalsts norādīts pēc nacionāli noteiktās līdzfinansējuma likmes.

Plānotie kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar EK 17.06.2010. lēmumu Nr. C(2010) 3772 ir 145 135 000,00 EUR (summa uz kuru attiecas līdzfinansējuma likme) un ES fondu atbalsts 123 364 750,00 EUR.

Plānotie kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar EK 19.11.2014. lēmumu Nr. C(2014) 8774 ir 71 627 187,00 EUR (summa uz kuru attiecas līdzfinansējuma likme) un ES fondu atbalsts 60 883 109,00  EUR.

Plānotie kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar EK 13.11.2009. lēmumu Nr. C(2009)9019 ir 93 412 308,00 EUR, summa uz kuru attiecas līdzfinansējuma likme  77 130 543,00 EUR un ES fondu atbalsts 65 560 962,00  EUR.

Plānotie kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar EK 16.12.2015. lēmumu Nr. C(2015) 9312 ir 45 003 141,00 EUR, summa uz kuru attiecas līdzfinansējuma likme  39 676 657,00 EUR un ES fondu atbalsts 33 725 158,00  EUR.

Plānotie kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar EK 26.07.2011. lēmumu Nr. C(2011) 5097 (summa uz kuru attiecas līdzfinansējuma likme) ir  95 254 478,00 EUR un ES fondu atbalsts 71 440 859,00  EUR.

Plānotie kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar EK 12.12.2012. lēmumu Nr. C(2012) 9429 ir 39 381 273,00 EUR, summa uz kuru attiecas līdzfinansējuma likme  27 700 362,00 EUR un ES fondu atbalsts 20 620 150,00  EUR.