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PĀRSKATS PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts un 111. panta 3. punkta a) apakšpunkts)

Pamatinformācija par darbības programmas īstenošanu 
	Saskaņā ar FM novērtējumu[1] 2016. gadā ES fondu investīciju (plašākā izpratnē) pozitīvais devums Iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumā ir ap 0,2% (2015.gadā 1,4 %), kas skaidrojams ar zemāku faktisko Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu investīciju apmēru 2016.gadā, ņemot vērā iepriekšējā plānošanas perioda noslēgumu. Tomēr turpmākajos gados investīciju apjoms vienmērīgi palielināsies, atjaunojot līdz šim pieredzēto ievērojamo pienesumu tautsaimniecības izaugsmē.
Pozitīvi vērtējams, ka līdz 2016. gada 31.decembrim ir izdevies apstiprināt investīciju nosacījumus jau 3,7 mljrd. euro jeb 85 % no kopējā 4,4 mljrd. euro ES fondu finansējuma piešķīruma. Tas deva iespēju izsludināt projektu iesniegumu atlases 3,1 mljrd. euro apmērā jeb 70%, no kuriem gandrīz trešā daļa atlašu uzsākta tieši 2016. gada otrā pusē. Process jau ir rezultējies ar projektu līgumiem par 1,4 mljrd. euro. Projektu atlases, uzraudzības un kontroles pasākumi tiek nodrošināti iespējami ātrākos termiņos nekā noteikts normatīvos aktos, kā arī turpinās darbs pie MK noteikumu apstiprināšanas un vēl neuzsāktām projektu atlases kārtām
Neskatoties uz atsevišķiem kavējumiem un nobīdēm laika grafikā saistībā ar normatīvās bāzes izstrādi, Latvijai joprojām ir labs un stabils rezultāts (virs vidējā starp ES dalībvalstīm) no EK saņemto maksājumu ziņā (6. vieta, līdz 2017. gada 3. janvārim no EK saņemti 8,7 % no pieejamā ES finansējuma).  
Ieviešanas dati liecina par labu progresu un nozīmīgāko investīciju priekšnosacījumu izpildi straujākam investīciju pieaugumam tuvākajos gados. Lai arī projektu aktīva ieviešana ir sākusies salīdzinoši nesen, līdz 2016. gada beigām ir pabeigti 10 projekti – 6 satiksmes sektora projekti (autoceļu kvalitātes uzlabošana), 1 vides projekts (pretplūdu pasākumi) un 1 uzņēmējdarbības attīstības projekts – šo projektu kopējā attiecināmo izmaksu apjoms 78 milj. euro. Kopumā veiktas atmaksas (maksājumi) finansējuma saņēmējiem 204,3 milj. euro. Aktuālie projektu atlašu un līgumu dati liecina par finanšu plūsmas intensitātes pieaugumu 2017. gadā. Lielākais aktivitātes un finanšu plūsmas pieaugums paredzēts projektos, kur iesaistīts būvniecības sektors (plānoti izdevumi indikatīvi 365 milj. euro, vidēji 65 % no ikgadējās investīciju naudas plūsmas – 2017. gadā, kas ir trīs reizes vairāk nekā 2016. gadā.).
Kopumā prioritārajos virzienos līdz 2016. gada beigām ir labs progress, tomēr prognozes liecina par DP snieguma ietvara mērķu nesasniegšanu 8. un 9. prioritārajos virzienos ERAF un ESF izglītības un veselības jomās. Izglītības jomā ir ierosināti priekšlikumi EK grozījumiem darbības programmā (DP), ievērojot izmaiņas pieņēmumos par projektu īstenošanas ilgumu, tajā skaitā, faktiskos tehniskos izvērtējumus, izmaiņas skolu tīklā un modernizējamos objektos. Savukārt, veselības jomā, lai nodrošinātu veselības aprūpes sistēmas darbības uzlabošanos un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, ierosinātie grozījumi ietver valsts pārvaldes iestāžu kapacitātes stiprināšanu, kā arī profesionālās kompetences celšanu. Ar ierosinātajiem grozījumiem, Latvijas skatījumā, tiek sekmēta efektīvāka investīciju ieguldīšana ilgtermiņā. Latvijā ir ieviesta stingra investīciju gaitas uzraudzības un kontroles disciplīna, t.sk. ikmēneša plāni un izpildes analīze, kas ir instrumenti, lai orientētos uz labāko iespējamo izpildi un risku pārvaldību ar mērķi sasniegt plānotos rezultātus un starpposma rādītājus. Iesaistītajām iestādēm un projektu īstenotājiem ir deleģēti uzdevumi koordinēti veikt mērķtiecīgus ārkārtas pasākumus un intensificēt projektu ieviešanu, lai nodrošinātu ES fondu sekmīgu investēšanu un investīciju ieviešanas plānu izpildi.
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) ietvaros tiek īstenoti divi projekti, kurus plānots pabeigt 2018.gadā. Līdz 2016. gada beigām sasniegtie rezultāti ir atbilstoši ieviešanas posmam un neliecina par izpildes riskiem (veikti maksājumi 46,3% apmērā no JNI pamata piešķīruma, dalībnieku skaits veido 66% no DP plānotā iesaistāmo jauniešu skaita (28,7 tūkst. uz 2018.gada beigām)). Detalizētāku informāciju skatīt sadaļā “Informācija par JNI īstenošanu”.
Paralēli prioritāri virzienu ieviešanai tiek vērtēta arī ES fondu investīciju ietekme uz horizontālajiem principiem kā dzimumu līdztiesības, ilgtspējīga attīstība, klimata pārmaiņas, teritoriālā attīstība un sociālā nevienlīdzība. Kopumā horizontālo principu ieviešana ir sākuma stadijā, t.i. tiek veiktas izpētes ES fondu ieguldījumiem, izstrādātas vadlīnijas ieviešanai un uzraudzībai, attiecīgi nosacījumi iestrādāti normatīvajā regulējumā, izsludinātas projektu atlases. Detalizētu informāciju par horizontālo principu ieviešanu skatīt vietnē https://komitejas.esfondi.lv. Par horizontālo principu ieviešanu plašāka informācija tiks iekļauta ziņojumā, kas iesniedzams 2019. gadā.
Lai nodrošinātu uzraudzības mehānismu un operatīvu rīcību valdības līmenī, kā arī valdības un plašākas sabiedrības informētību par Kohēzijas politikas ES fondu ieviešanas gaitu, Finanšu ministrija (FM) turpina sniegt Ministru kabinetam (MK) ikmēneša operatīvo informāciju ieviešanas plānu, t.sk. ierobežotajās atlasēs projektu līmenī, izpildi, kā arī reizi pusgadā - plašāku ziņojumu par investīciju progresu un risku novērtējumu, nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus. Papildus, sākot ar 2017. gadu, ES fondu vadošā iestāde (VI) katru mēnesi iesniedz pārskatus par ES fondu investīciju progresu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, kā arī turpina sniegt ceturkšņa pārskatus Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai, vienlaikus informējot arī Saeimas Eiropas lietu komisiju un Saeimas Budžeta un finanšu komisiju. Ziņojumi pieejami ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam.
Galvenie uzdevumi 2017. gadam ir paātrināt projektu ieviešanu un finanšu plūsmu, vienlaikus nodrošinot efektīvu risku un drošu finanšu pārvaldību ar fokusu uz investīciju rezultātu sasniegšanu. Tāpat ir jāpieņem “atlikušie” lēmumi par investīciju ieviešanas nosacījumiem.
[1] Šajā ziņojumā ES fondu ietekmes analīze balstās uz FM modeli, ko izstrādāja uz SIA “Projektu un kvalitātes vadība” pētījuma pamata par izspiešanas efektu un publiskā kapitāla elastību Latvijā ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodoloģijas attīstībai (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1104) rezultātiem. ES fondu ietekme uz makroekonomiskajiem rādītājiem sniegta balstoties uz 2010. gada salīdzināmajām cenām.
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PRIORITĀRO VIRZIENU ĪSTENOŠANA (Regulas (ES) NR. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

Pārskats par īstenošanu
	ID
	Prioritārais virziens
	Pamatinformācija par prioritārā virziena īstenošanu ar norādi uz galvenajiem notikumiem, nozīmīgām problēmām un pasākumiem, kas veicami, lai tās atrisinātu

	1
	Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
	Progress PV ir apmierinošs un snieguma ietvara neizpildes riski ir vērtējami kā zemi. Maksājumu izpilde līdz 2016. gada beigām - 1,3 milj. euro. 8 no 11 Specifisko atbalsta mērķu pasākumā (SAMP) ir uzsāktas projektu iesniegumu (PI) atlases. Līdz 2016.gada beigām apstiprināts 31 projekts ar kopējo finansējumu 123 milj. euro, jeb 26,3% no pieejamā ES fondu finansējuma - nedaudz zem vidējā DP rādītāja (32%). 
SAMP 1.1.1.1. par praktiskās ievirzes pētījumiem tika pagarināts projektu vērtēšanas laiks, jo tika iesniegti ļoti daudz projekti (309), kas gandrīz trīs reizes pārsniedza sākotnēji plānoto PI apmēru. SAMP 1.1.1.4. par pētniecība un attīstība (P&A) infrastruktūras attīstību PI atlase nav uzsākta 2016. gadā, jo noritēja zinātnisko institūciju vidēja termiņa attīstības stratēģiju izvērtēšana un sarunas starp atbildīgo iestādi (AI), VI un JASPERS pārstāvjiem par konsultāciju sniegšanas nosacījumiem projektu sagatavošanai un izvērtēšanai. Plānots, ka pilnveidotās stratēģijas tiks saskaņotas līdz 2017. gada aprīlim.
PV zinātnes infrastruktūras attīstības projekti papildinās 2007.-2013.gada plānošanas perioda veiktos ieguldījumus P&A infrastruktūras un zinātnisko institūciju kapacitātes pilnveidē, kā arī atbalstīs zinātnisko institūciju konsolidāciju veikšanu, tādējādi nodrošinot EP rekomendācijas īstenošanu par pētniecības un cilvēkresursu koncentrēšanu konkurētspējīgajās zinātniskajās institūcijās. 

	10
	ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai
	Progress PV par tehnisko palīdzību ESF notiek atbilstoši plānotajam un kopumā vērtējams labi. 2015. un 2016. gadā ir noslēgti l2 līgumi par projektu īstenošanu. Rādītāju plānoto vērtību sasniegšana ir vērtējama kā laba  - ir sasniegti 100% plānotie iznākuma radītāji, kas attiecas uz kapacitātes stiprināšanu, savukārt rezultātu rādītāju ieviešanai nav bijis veiksmīgs sasniegums, kas skaidrojams ar projekta "Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" veiktām būtiskām izmaiņām darba organizācijā. Labs progress sasniegts attiecībā uz sabiedrības vērtējumu par ES fondu līdzekļu pozitīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un sabiedrības attīstību.  

	11
	ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai
	Progress PV par tehnisko palīdzību ERAF ir vērtējams labs. 2016. gadā ir noslēgti 22 līgumi par projektu ieviešanu. Rādītāju plānoto vērtību sasniegšana vērtējama kā ļoti laba ar īpašu akcentu un pozitīvu pienesumu attiecībā uz ES fondu vadībā iesaistīto darbinieku apmācīšanu un kompetences celšanu. Es fondu ieviešanās katru gadu notiek būtisks darba apjoma un nepieciešamo cilvēkresursu pieaugums, kā rezultātā tehniskajā palīdzībā par vienu no svarīgākajām prioritātēm tiek izvirzīta cilvēkresursu kompetences paaugstināšana un kapacitātes stiprināšana. Attiecīgi tiek plānoti un nodrošināti pasākumi.

	12
	KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai
	Progress PV par tehnisko palīdzību KF ir arī vērtējams ļoti labi. 2016. gadā noslēgti 5 līgumi par projektu ieviešanu. Rādītāju plānoto vērtību sasniegšana vērtējama kā ļoti laba attiecībā uz īpatsvaru, kas izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu. Pozitīvi vērtējams fakts, ka šis īpatsvars ir divtik pārsniedzis plānoto rezultātu. Vienlaikus jāatzīmē, ka ir izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma, kuras praktiskā izmantošana, PI veidlapas aizpildīšana, iesniegšana, tika popularizēta dažādos tematiskajos semināros, diskusijās, forumos.

	2
	IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
	Progress PV apmierinošs. Ir izsludinātas 3 PI atlases un ir apstiprināti 3 projekti par 45 milj. euro jeb 26% no ES fondu piešķīruma, nedaudz zem DP kopējā rādītāja (32%). 
Lai nodrošinātu izveidotās vai attīstītās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) infrastruktūras pakalpojumu maksimāli efektīvu ieviešanu, visiem plānotajiem ieguldījumiem tiek piemēroti vienoti nosacījumi un parametri, tādejādi nodrošinot ieguldījumu savstarpējo papildinātību un sasaistes nodrošināšanu, mazinot administratīvo slogu gan publiskajā pārvaldē, gan iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Specifiskajā atbalsta mērķī (SAM) 2.2.1. par efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību 2016.gadā tika iesniegtas saskaņošanai 38 no plānotajām 39 IKT mērķarhitektūrām. 
SAM 2.1.1 par elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās ir noslēgts viens projekta līgums par 39 milj. euro.
Risks nesasniegt noteiktos snieguma ietvara mērķus PV līmenī vērtējams kā zems. Nozīmīgākais progress iznākuma rādītājos ir prognozējams 2018.gadā – mājsaimniecību, kurām pieejami platjoslas pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s ātrumu, pieaugums par 78 700, 25 pilnveidoti publiskie IKT procesi.

	3
	Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja
	Progress PV ir labs. Maksājumu izpilde 2016. gadā - 37,2 milj. euro. 13 no 14 SAM/SAMP ir uzsāktas PI atlases (vienā SAMP PI atlase uzsākta 2015.gadā, 5 SAMP PI atlases ir finanšu instrumentos). Līdz 2016. gada beigām apstiprināts 51 projekts ar kopējo finansējumu 235 milj. euro jeb 74,8% no pieejamā ES fondu finansējuma. 
2016. gada I pusē starp SI un Altum noslēgts Finansēšanas nolīgums par Fondu fonda un Finanšu instrumentu īstenošanu, kas tika papildināts ar finanšu instrumentu pasākumiem. Turpinājās ar  SAM 3.3.1. (par pašvaldību infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbībai) saistīto valsts atbalsta jautājumu saskaņošana ar EK, kā rezultātā tika saņemts EK saskaņojums, kas bija priekšnosacījums PI atlašu uzsākšanai.  
SAM 3.3.1. 2016. gadā ir pabeigts viens projekts, kura ietvaros ir pārbūvētas vai atjaunotas tieši tās ielas Valkas pilsētā, kuras atrodas pilsētas ražošanas teritorijā.
Risks snieguma ietvara mērķu neizpildei ir vērtējams kā zems. Rezultāta un iznākuma rādītāju progress pret plānoto vērtējams pozitīvi. SAM  3.4.1. un SAM 3.4.2. ietvaros  īstenotajās valsts  pārvaldes  darbinieku un tiesnešu apmācībās intensitāte  un attiecīgi arī veikto maksājumu apjoms pieaugs 2017.gadā, kad ir plānots uzsākt vairākus apmācību moduļus, kā arī SAMP 3.4.2.2. sociālā dialoga veicināšanas projektu īstenošanu.

	4
	Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs
	27.	Progress PV ir apmierinošs. Lai gan maksājumu izpilde 2016.gadā bija 4,7 milj. euro, ir uzsāktas 5 PI atlases. 2016.gada beigās bija apstiprināti 3 projekti ar kopējo finansējumu 139 milj. euro, jeb 29% - nedaudz zem DP kopējā rādītāja (32%). 
Risks nesasniegt DP noteiktos snieguma ietvara mērķus vērtējams kā zems. 2017. gadā gaidāms lielāks progress SAM 4.5.1 par videi draudzīga sabiedriskā transporta ieviešanu, kurā plānots ekspluatācijā nodot pirmos 11 videi draudzīgos autobusus.
Vērojams būtisks progress lielā projekta "Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība" sagatavošanā un apstiprināšanā. CFLA atbalstījusi lielo projektu 2017. gada 3. martā. Pirms turpmākās projekta atlases turpināšanas projekta pieteikums ir nosūtīts Eiropas Komisijas neatkarīgiem ekspertiem lielā projekta iesnieguma kvalitātes izvērtējuma veikšanai, tādējādi nodrošinot starptautiskajiem standartiem atbilstošu, rūpīgu projekta kvalitātes un atbilstības pārbaudi. (Detalizētāku informāciju par lielo projektu skatīt  10.1.sadaļā). 

	5
	Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
	Progress PV ir apmierinošs. Lai gan maksājumu izpilde bija ļoti vāja - 902 712 euro, tomēr risks neizpildīt snieguma ietvara mērķi ir vērtējams kā zems. 2016.gadā ir uzsāktas 8 PI atlases, apstiprināti 4 projekti ar kopējo finansējumu 14 milj. euro, jeb 2,3% no kopējā PV piešķīruma. 
Viens no PI atlases kavējumiem, piemēram, ir SAM 5.1.2 par plūdu risku samazināšana lauku teritorijās valsts atbalsta nosacījumu saskaņošana ar EK.
2014-2020. gada plānošanas periodā turpinās 2007-2013. gada plānošanas periodā uzsāktais posmos dalītais projekts "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija". Lai varētu ieviest šo projektu, uzsākās darbs pie DP grozījumiem saistībā ar divu jaunu vides jomas SAM izveidi: SAM 5.6.3. "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācija" un SAM 5.4.3. "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" (papildu informācijai skatīt 10.1. un 11.1.sadaļu). 
2016.gadā ir pabeigts viens projekts, kurā 6 020 Ogres iedzīvotāju ir saņēmuši labumu (pārbūvēts aizsargdambis, lai pasargātu Ogres iedzīvotājus no upes applūšanas) no pretplūdu pasākumiem pēc projekta pabeigšanas.

	6
	Ilgtspējīga transporta sistēma
	Progress PV ir labs. Maksājumu izpilde 2016.gadā bija 108 milj. euro. Uzsāktas 7 PI atlases un apstiprināti 36 projekti ar kopējo finansējumu 348 milj.  euro, jeb 30%.
Tā kā transporta nozarē ir ievērojams būvniecības nozares īpatsvars, aktuāls ir jautājums par sadārdzinājumu, kas ir konstatēts gan kopumā nozarē, gan ietekmē atsevišķu plānoto projektu īstenošanu. Piemēram, SAMP 6.1.4.1 par Rīgas un tās ostas iekļaušanu TEN-T tīklā projektu atlasē netika iesniegts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. kārtas projekts konstatētā ievērojamā sadārdzinājuma dēļ, ko Rīgas pašvaldība šobrīd nevar atļauties. Attiecīgi nozares ministrija strādā pie risinājuma, izskatot alternatīvo projektu iespējas. 
Ņemot vērā EK un JASPERS ekspertu sniegtos norādījumus ceļa seguma kvalitātes un ilgtspējas nodrošināšanā, būtiskākās kvalitātes prasību izmaiņas ir veicinājušas būvniecības izmaksu pieaugumu, palielinot vidējās izmaksas 1 km autoceļu rekonstrukcijai. EK ir iesniegti attiecīgi DP grozījumi. Papildus JASPERS eksperti veic izvērtējumu par sasniegto ceļa seguma kvalitātes un ilgtspējas uzlabošanos. Izvērtējumu indikatīvi plānots pabeigt līdz 2017. gada maija beigām. 
2016. gadā ir pabeigti 8 autoceļu projekti, kuros rekonstruēts vai modernizēts autoceļu kopējais garums 199 km. 
Lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanā vērojams progress. CFLA izsludinājusi projekta atlasi. Lielā projekta pieteikums tiks sagatavots iesniegts CFLA izvērtēšanai līdz 2017. gada aprīļa beigām. Lielā projekta pieteikuma dokumentācijas kvalitātes nodrošināšanā piesaistīti arī EK un Eiropas Investīciju Bankas finansēti eksperti JASPERS. (Detalizētāku informāciju par lielo projektu skatīt 10.1.sadaļā).

	7
	Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte
	Progress 2016.gadā ir vērtējams kā ļoti labs. Maksājumu izpilde bija 37,3 milj. euro. Pret kopējo finansējumu, maksājumu izpilde sasniedz 21.9%, kas ir labākais sniegums starp visiem PV. 2016.gadā tika uzsāktas 3 PI atlases, apstiprināti 7 projekti ar kopējo finansējumu 163,2 milj. euro, jeb 95.9% no kopējā PV piešķīruma. Stabils sniegums ir tajos SAM un pasākumos, kuru ieviešana uzsākusies iepriekšējos pārskata periodos (2014. un 2015.gadā). 
Risks nesasniegt noteiktos snieguma ietvara mērķus ir zems. Snieguma ietvara rādītāji 2016.gadā jau ir sasnieguši aptuveni pusi no 2018.gada mērķa vērtības. Tas saistīts ar bezdarbnieku iesaistes intensificēšanu 2016.gadā. Apmācībās iesaistīto bezdarbnieku skaits pārskata periodā jau sasniedz 30 tūkst. JNI pasākumos iesaistīti 11,9 tūkst. bezdarbnieku. Tomēr, lai nodrošinātu noteikto uzraudzības rādītāju izpildi, AI izskata iespēju jauniešu atbalsta pasākumu turpināšanai arī pēc 2018.gada. 
Detalizētāku informāciju par JNI projektu ieviešanu skatīt 5. sadaļā.

	8
	Izglītība, prasmes un mūžizglītība
	Progress 2016.gadā ir nepietiekams - minimāls finanšu progress. Maksājumi veikti 419 tūkst. euro. Izsludinātas 11 PI atlases, projekti apstiprināti par trešdaļu ~ 144 milj. euro.  
2016.gadā noritēja augstākās izglītības institūcijas vidējā termiņa attīstības stratēģiju izvērtēšana, kā arī SAM 8.1.2 par vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu noritēja pašvaldību attīstības programmu investīciju plānu projektu idejas izstrāde, kurai bija nepieciešams ilgāks laiks nekā plānots, un  izvērtēšana.
Ņemot vērā nozares reformu un fokusu uz investīciju kvalitāti, to mērķtiecīgu ieguldīšanu,  kas ietver partnerības principa ievērošanu, nacionālās, reģionālās un nozaru līmeņu stratēģiju saskaņošanas procesu, kā rezultātā ilgtermiņā ieguldījumi būtu jēgpilnāki, ir skaidrs, ka 2018. gada snieguma ietvara mērķu vērtības nav sasniedzamas. Balstoties uz pamatotu nozares reformu aspektu, Latvija ir ierosinājusi EK DP grozījumus, attiecīgi samazinot 2018.gada snieguma ietvara mērķa vērtības. ERAF gadījumā finanšu rādītāja sniegumam ir pakārtots arī pakalpojumu sniegšanas veiktspējas mērķis. ESF gadījumā risks saistīts ar plānotajām izmaiņām augstākās izglītības nozarē, kas balstīsies uz Pasaules bankas veicamā izvērtējuma rezultātiem 8.3.6.1.SAM pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" ietvaros, nepietiekamību. 
AI ir uzsākusi rīcības plāna izstrādi, izstrādājot stingrākas prasības FS attiecībā uz projektu savlaicīgu iesniegšanu un priekšdarbu veikšanu. Ierosināti arī DP grozījumi, kas nedaudz samazina snieguma ietvara mērķus, bet nenodrošina to izpildi. Kā arī tiks pievērsta mērķtiecīga uzraudzība, atbalsta sniegšana pašvaldībām u.c. darbības, lai iespējami mazinātu risku nesasniegt noteiktos mērķus. 

	9
	Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
	Progress 2016.gadā ir vērtējams kā nepietiekams. Maksājumi projektos līdz 2016.gada beigām ir 5,3 milj. euro,  izsludinātas 8 PI atlases, apstiprināti 22 projekti ar kopējo finansējumu 159 milj. euro.
PV SAM/pasākumu ieviešanas tempu negatīvi ietekmēja gan stratēģiskie jautājumi, sākot ar izpētēm, t.sk. Pasaules bankas pētījuma par veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrāde, un pamatota veselības nozares reformu priekšlikuma un politikas plānošanas dokumentu izstrādei un saskaņošanai atbilstoši partnerības principam nepieciešamais laiks, kā arī  deinstitucionalizācijas un sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveides pasākumi, specifisko atbalsta mērķu pasākumu (SAMP) savstarpējās sinerģijas nodrošināšanas aspekti. 
Dažos snieguma ietvaru rādītājos jau 2016.gadā sasniegts stabils progress - atbalstīti 3 tūkst. bezdarbnieku, kas nonākuši nelabvēlīgā situācijā - 25% no 2018. gadam noteiktā snieguma ietvara mērķa, un tiek prognozēta pārpilde šajā rādītājā, tomēr, snieguma ietvara finanšu rādītāja izpilde ir apgrūtināta. Pateicoties reformu un vadlīniju izstrādei kavējas PI SAM 9.2.5. (ārstu piesaiste darbam reģionos), 9.2.6. (ārstu apmācības) un 9.3.2. Veselības infrastruktūras SAM PI atlasi iespējams uzsākt 2017.g. sākumā, bet sociālo pakalpojumu infrastruktūras projektu ieviešana plānota, sākot ar 2018.g. Ierosināti DP grozījumi.
Pēc Pasaules bankas pētījuma nodevuma tika lemts šajā PV īstenot Paula Stradiņa slimnīcas būves 2.kārtas lielo projektu, kas ir turpinājums 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielajam projektam "Paula Stradiņa slimnīcas būve "A1"". Piesaistīti JASPERS eksperti PI kvalitātes nodrošināšanai. Tiek rosinātas izmaiņas EK lielo projektu sarakstā un DP grozījumi. 



Kopējie un īpašie programmas rādītāji (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts) 

Prioritārie virzieni, izņemot tehnisko palīdzību

	

Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

	Investīciju prioritāte
	1a - Uzlabot pētniecības un inovācijas (P&I) infrastruktūru un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī veicināt kompetences centru, jo īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO24
	Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	700,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017.gadu

	S
	CO24
	Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	700,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017.gadu

	F
	CO25
	Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs.
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	2 163,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021.gadu

	S
	CO25
	Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs.
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	2 163,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021.gadu

	F
	CO26
	Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	450,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017.gadu

	S
	CO26
	Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	450,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 20178.gadu

	F
	i111d
	Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 projektu pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros
	Projektu iesniegumu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 029,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019.gadu

	S
	i111d
	Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 projektu pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros
	Projektu iesniegumu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 029,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019.gadu


	F
	i111e
	Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts
	Zinātnisko rakstu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 472,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019.gadu


	S
	i111e
	Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts
	Zinātnisko rakstu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 472,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019.gadu


	F
	i111f
	Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem
	EUR
	Mazāk attīstīti
	15 953 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 20178.gadu

	S
	i111f
	Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem
	EUR
	Mazāk attīstīti
	15 953 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 20178.gadu

	F
	i111g
	Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts
	Produkti un tehnoloģijas
	Mazāk attīstīti
	530,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 20198.gadu


	S
	i111g
	Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts
	Produkti un tehnoloģijas
	Mazāk attīstīti
	530,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019.gadu



1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO24
	Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO24
	Pētniecība un inovācija: jaunu pētnieku skaits atbalstītajās struktūrās
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO25
	Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO25
	Pētniecība un inovācija: pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotās pētniecības infrastruktūras iestādēs.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO26
	Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO26
	Pētniecība un inovācija: tādu uzņēmumu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i111d
	Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 projektu pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i111d
	Virs kvalitātes sliekšņa novērtēto un ERAF atbalstīto Horizon 2020 projektu pieteikumu skaits, t.sk. BalticBonus iniciatīvas ietvaros
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i111e
	Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i111e
	Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i111f
	Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i111f
	Privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i111g
	Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i111g
	Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

	Investīciju prioritāte
	1a - Uzlabot pētniecības un inovācijas (P&I) infrastruktūru un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī veicināt kompetences centru, jo īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi.

	Konkrētais mērķis
	1.1.1 - Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r111a
	Valsts un augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam
	EUR
	Mazāk attīstīti
	63 400 000,00
	2013
	160 600 000,00
	6 367 723,00
	
	Aktuālo rādītāja vērtību 2016.gadā varēs noteikt pēc CSP pētniecībai piesaistītā finansējuma datu apkopošanas un ievietošanas CSP mājas lapā.
Kā norādīts CSP mājas lapā, dati tiks atjaunoti 01.09.2017. Tad vērtību varēs aktualizēt.

	r111b
	Vidējais zinātnisko publikāciju uz vienu zinātniskā personāla pilna darba laika ekvivalentu skaits gadā
	Publikāciju skaits
	Mazāk attīstīti
	0,32
	2012
	0,48
	0,32
	
	Rādītāja vērtību būs iespējams noteikt pēc 01.09.2017., kad CSP publicēs aktuālāko informāciju par zinātnisko darbinieku skaitu.Tad vērtību varēs aktualizēt.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r111a
	Valsts un augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam
	62 000 000,00
	
	60 300 000,00
	

	r111b
	Vidējais zinātnisko publikāciju uz vienu zinātniskā personāla pilna darba laika ekvivalentu skaits gadā
	0,37
	
	0,37
	



	

Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

	Investīciju prioritāte
	1b - Sekmēt uzņēmumu investīcijas P&I, veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstot tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju izplatīšanu.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 750,00
	
	
	223,00
	
	
	

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 750,00
	
	
	223,00
	
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 750,00
	
	
	223,00
	
	
	

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 750,00
	
	
	223,00
	
	
	

	F
	CO28
	Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	450,00
	
	
	111,00
	
	
	

	S
	CO28
	Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	450,00
	
	
	111,00
	
	
	

	F
	i121d
	Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits
	Projekti
	Mazāk attīstīti
	100,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017.gadu


	S
	i121d
	Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits
	Projekti
	Mazāk attīstīti
	100,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017.gadu

	F
	i122c
	Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu
	Personas
	Mazāk attīstīti
	10 000,00
	
	
	5 024,00
	
	
	

	S
	i122c
	Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu
	Personas
	Mazāk attīstīti
	10 000,00
	
	
	5 024,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO28
	Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO28
	Pētniecība un inovācija: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu, lai ieviestu tirgū jaunus produktus.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i121d
	Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i121d
	Atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i122c
	Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i122c
	Personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

	Investīciju prioritāte
	1b - Sekmēt uzņēmumu investīcijas P&I, veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstot tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju izplatīšanu.

	Konkrētais mērķis
	1.2.1 - Palielināt privātā sektora investīcijas P&A



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r121a
	Privātās investīcijas P&A, EUR
	EUR, milj.
	Mazāk attīstīti
	32,86
	2012
	265,68
	69,06
	
	2016.gada datus CSP publicēs 16.11.2017 tās mājas lapā. Tad datus varēs aktualizēt.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r121a
	Privātās investīcijas P&A, EUR
	31,00
	
	45,27
	



	


Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

	Investīciju prioritāte
	1b - Sekmēt uzņēmumu investīcijas P&I, veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstot tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju izplatīšanu.

	Konkrētais mērķis
	1.2.2 - Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r122a
	Inovatīvo komersantu īpatsvars
	%
	Mazāk attīstīti
	29,90
	2010
	40,00
	25,00
	
	Rādītājs 2016.gadā ir samazinājies salīdzinājumā ar 2015.gadu. Tas skaidrojams ar Krievijas krīzes ietekmi un Latvijas lielākā rūpniecības uzņēmuma - "Liepājas metalurgs" darbības apturēšanu. Piezīme: Ņemot vērā, ka rādītāji tiek publicēti ar 2 gadu nobīdi, 2015.gadā ir uzrādīts 2012.gada rādītājs. Savukārt 2016.gadā ir uzrādīts 2014.gada rādītājs, kurš publicēts 2016.gadā. 



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r122a
	Inovatīvo komersantu īpatsvars
	30,40
	
	30,40
	



	

Prioritārais virziens
	2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

	Investīciju prioritāte
	2a - Paplašināt platjoslas pakalpojumu izvietojumu un sekmēt ātrgaitas tīklu attīstību, kā arī atbalstīt jaunizstrādātu tehnoloģiju un tīklu pieņemšanu digitālajai ekonomikai.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO10
	IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums ar ātrumu vismaz 30 Mb/s.
	Mājsaimniecības
	Mazāk attīstīti
	83 800,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	S
	CO10
	IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums ar ātrumu vismaz 30 Mb/s.
	Mājsaimniecības
	Mazāk attīstīti
	83 800,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO10
	IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums ar ātrumu vismaz 30 Mb/s.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO10
	IKT infrastruktūra: to mājsaimniecību skaita pieaugums, kurām ir pieejams platjoslas pakalpojums ar ātrumu vismaz 30 Mb/s.
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

	Investīciju prioritāte
	2a - Paplašināt platjoslas pakalpojumu izvietojumu un sekmēt ātrgaitas tīklu attīstību, kā arī atbalstīt jaunizstrādātu tehnoloģiju un tīklu pieņemšanu digitālajai ekonomikai.

	Konkrētais mērķis
	2.1.1 - Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r211a
	Mājsaimniecības laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu
	Mājsaimniecības
	Mazāk attīstīti
	59 000,00
	2012
	206 000,00
	140 856,00
	
	Šobrīd nav pieejama informācija par sasniegto vērtību. Informācija tiks precizēta līdz 30.04.2017.


	r211b
	Pieslēgumu ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu īpatsvars
	% no kopējā pieslēgumu skaita
	Mazāk attīstīti
	51,00
	2012
	75,00
	62,90
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r211a
	Mājsaimniecības laukos, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu
	140 856,00
	
	59 000,00
	

	r211b
	Pieslēgumu ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu īpatsvars
	58,00
	
	54,00
	



	

Prioritārais virziens
	2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

	Investīciju prioritāte
	2c - Veicināt IKT lietošanu e-pārvaldībai, e-mācībām, e-iekļaušanai, e-kultūrai un e-veselībai.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	i221a
	Pilnveidoti darbības procesi
	Darbības procesi
	Mazāk attīstīti
	205,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	S
	i221a
	Pilnveidoti darbības procesi
	Darbības procesi
	Mazāk attīstīti
	205,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	F
	i221b
	Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas
	Informācijas sistēmu platformas
	Mazāk attīstīti
	18,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	S
	i221b
	Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas
	Informācijas sistēmu platformas
	Mazāk attīstīti
	18,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	i221a
	Pilnveidoti darbības procesi
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i221a
	Pilnveidoti darbības procesi
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i221b
	Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i221b
	Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

	Investīciju prioritāte
	2c - Veicināt IKT lietošanu e-pārvaldībai, e-mācībām, e-iekļaušanai, e-kultūrai un e-veselībai.

	Konkrētais mērķis
	2.2.1 - Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r221a
	Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus
	%
	Mazāk attīstīti
	12,60
	2013
	35,00
	30,80
	
	

	r221b
	Komersantu īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus
	%
	Mazāk attīstīti
	85,40
	2012
	92,00
	85,00
	
	

	r221c
	Vidējais publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss
	Punkti (no maks. 700)
	Mazāk attīstīti
	285,00
	2012
	475,00
	315,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r221a
	Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus
	29,10
	
	19,00
	

	r221b
	Komersantu īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus
	85,40
	
	85,40
	

	r221c
	Vidējais publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss
	315,00
	
	315,00
	



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3a - Sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi, tostarp ar uzņēmumu inkubatoru palīdzību.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	960,00
	
	
	191,00
	
	
	

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	960,00
	
	
	191,00
	
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	220,00
	
	
	14,00
	
	
	

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	220,00
	
	
	14,00
	
	
	

	F
	CO03
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	890,00
	
	
	177,00
	
	
	

	S
	CO03
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	890,00
	
	
	177,00
	
	
	

	F
	CO05
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	368,00
	
	
	93,00
	
	
	

	S
	CO05
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	368,00
	
	
	93,00
	
	
	

	F
	CO06
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	21 750 000,00
	
	
	12 970 416,00
	
	
	

	S
	CO06
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	21 750 000,00
	
	
	12 970 416,00
	
	
	

	F
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	36 125 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017.gadu

	S
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	36 125 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017.gadu


	F
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	827,00
	
	
	178,00
	
	
	

	S
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	827,00
	
	
	178,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO03
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO03
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO05
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO05
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO06
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO06
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3a - Sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi, tostarp ar uzņēmumu inkubatoru palīdzību.

	Konkrētais mērķis
	3.1.1 - Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r311a
	MVK skaits uz 1000 iedzīvotājiem
	Komersanti
	Mazāk attīstīti
	36,90
	2013
	40,00
	49,00
	
	Dati tiks precizēti pēc Eiropas MVK ikgadējais ziņojuma publicēšanas.

	r311b
	MVK produktivitāte uz vienu nodarbināto, EUR (2010.gada salīdzināmajās cenās)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	12 196,00
	2013
	16 757,00
	13 564,00
	
	Dati tiks precizēti pēc Eiropas MVK ikgadējais ziņojuma publicēšanas.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r311a
	MVK skaits uz 1000 iedzīvotājiem
	49,00
	
	44,00
	

	r311b
	MVK produktivitāte uz vienu nodarbināto, EUR (2010.gada salīdzināmajās cenās)
	12 561,88
	
	12 561,88
	



	


Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3a - Sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi, tostarp ar uzņēmumu inkubatoru palīdzību.

	Konkrētais mērķis
	3.1.2 - Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r312a
	Straujās izaugsmes komersanti pēc apgrozījuma pieauguma
	Komersanti
	Mazāk attīstīti
	570,00
	2011
	625,00
	577,00
	
	Dati tiks precizēti pēc datu publicēšanas CSP.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r312a
	Straujās izaugsmes komersanti pēc apgrozījuma pieauguma
	570,00
	
	570,00
	



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3c - Atbalstīt uzlabotu spēju radīšanu un paplašināšanu produktu un pakalpojumu attīstībai.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	185,00
	
	
	
	6,00
	
	Ņemot vērā, ka projekta Nr.3.3.1.0/16/I/002  īstenošana pabeigta, kā arī projekta Nr.3.3.1.0/16/I/005 finansējuma saņēmējs iesniedzis rādītāju pārskatu, sasniegtie rādītāji norādīti par šiem projektiem.

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	185,00
	
	
	
	6,00
	
	Ņemot vērā, ka projekta Nr.3.3.1.0/16/I/002  īstenošana pabeigta, kā arī projekta Nr.3.3.1.0/16/I/005 finansējuma saņēmējs iesniedzis rādītāju pārskatu, sasniegtie rādītāji norādīti par šiem projektiem.

	F
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	968,00
	
	
	
	66,00
	
	Atbilstoši iesniegtajam rādītāju pārskatam minētajā projektā periodā no 2014. līdz 2016.gadam sasniegtais rādītājs ir 57. Papildus 2016.gadā sasniegtais rādītājs ir arī projektā Nr.3.3.1.0/16/I/002- 9 pilnslodzes ekvivalenti.
projkets Nr.3.3.1.0/16/I/005 / Valmiera 57  (2014- 26, 2015.- 30, 2016- 1) + projekts Nr.3.3.1.0/16/I/005 / Valka 9 (2016.)

	S
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	Pilnslodzes ekvivalenti
	Mazāk attīstīti
	968,00
	
	
	
	66,00
	
	Atbilstoši iesniegtajam rādītāju pārskatam minētajā projektā periodā no 2014. līdz 2016.gadam sasniegtais rādītājs ir 57. Papildus 2016.gadā sasniegtais rādītājs ir arī projektā Nr.3.3.1.0/16/I/002- 9 pilnslodzes ekvivalenti.
projkets Nr.3.3.1.0/16/I/005 / Valmiera 57  (2014- 26, 2015.- 30, 2016- 1) + projekts Nr.3.3.1.0/16/I/005 / Valka 9 (2016.)


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO08
	Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto uzņēmumu nodarbinātības pieaugums
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3c - Atbalstīt uzlabotu spēju radīšanu un paplašināšanu produktu un pakalpojumu attīstībai.

	Konkrētais mērķis
	3.3.1 - Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r331a
	Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem  ārpus Rīgas (faktiskajās cenās, eiro)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	1 700 033 000
	2012
	2 125 683 000 –  2 438 753 000
	
	1 856 458 421
	Dati tiks precizēti pēc datu publicēšanas CSP.



	r331b
	Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu.
	Strādājošo skaits
	Mazāk attīstīti
	429 900
	2011
	446 300 – 475 100
	
	502 571
	Dati tiks precizēti pēc datu publicēšanas CSP.




	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r331a
	Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem  ārpus Rīgas (faktiskajās cenās, eiro)
	
	1 745 537 000
	
	1 745 537 000

	r331b
	Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu.
	
	502 571
	
	502 571



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3d - Atbalstīt MVU spēju panākt izaugsmi reģionālos, valsts un starptautiskos tirgos un iesaistīties inovāciju procesos.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 600,00
	
	
	667,00
	
	
	

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 600,00
	
	
	667,00
	
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 250,00
	
	
	496,00
	
	
	

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 250,00
	
	
	496,00
	
	
	

	F
	CO04
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 000,00
	
	
	286,00
	
	
	Dati vēl var mainīties, ņemot vērā projektos iesniegto pamatojošo dokumentāciju un maksājumu pieprasījumus, kas vēl nav apstiprināti. 


	S
	CO04
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu.
	Uzņēmumi
	Mazāk attīstīti
	1 000,00
	
	
	286,00
	
	
	Dati vēl var mainīties, ņemot vērā projektos iesniegto pamatojošo dokumentāciju un maksājumu pieprasījumus, kas vēl nav apstiprināti. 


	F
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	19 000 000,00
	
	
	1 709 047,00
	
	
	Dati vēl var mainīties, ņemot vērā projektos iesniegto pamatojošo dokumentāciju un maksājumu pieprasījumus, kas vēl nav apstiprināti.

	S
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	19 000 000,00
	
	
	1 709 047,00
	
	
	Dati vēl var mainīties, ņemot vērā projektos iesniegto pamatojošo dokumentāciju un maksājumu pieprasījumus, kas vēl nav apstiprināti.


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO01
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO02
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO04
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO04
	Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO07
	Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	3d - Atbalstīt MVU spēju panākt izaugsmi reģionālos, valsts un starptautiskos tirgos un iesaistīties inovāciju procesos.

	Konkrētais mērķis
	3.2.1 - Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	i321a
	MVK eksporta apjoms (2010.gada salīdzināmajās cenās)
	EUR
	Mazāk attīstīti
	4 267 237,00
	2012
	6 068 440,00
	4 922 220,00
	
	Dati tiks precizēti pēc datu publicēšanas CSP.




	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	i321a
	MVK eksporta apjoms (2010.gada salīdzināmajās cenās)
	4 374 558,00
	
	4 374 558,00
	



	Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r341a
	Tiesu, tiesībsargājošo institūciju un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits, kuras paaugstinājušas profesionālo kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	700,00
	
	
	0,29%
	
	
	2,00
	1,00
	1,00
	2,00
	1,00
	1,00
	

	r342a
	Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits labāka regulējuma izstrādē MVK atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	4 450,00
	
	
	2,97%
	
	
	132,00
	110,00
	22,00
	132,00
	110,00
	22,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r341a
	Tiesu, tiesībsargājošo institūciju un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits, kuras paaugstinājušas profesionālo kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r342a
	Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits labāka regulējuma izstrādē MVK atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	



	

Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja

	Investīciju prioritāte
	11i - Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i341a
	Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
	Mazāk attīstīti
	Personas
	1 400,00
	
	
	315,00
	205,00
	110,00
	22,50%
	
	
	315,00
	205,00
	110,00

	i342a
	Apmācīto personu skaits labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās
	Mazāk attīstīti
	Personas
	17 598,00
	
	
	618,00
	410,00
	208,00
	3,51%
	
	
	618,00
	410,00
	208,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i341a
	Tiesu varas, tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu sistēmai piederīgo personu skaits , kuras piedalījušās apmācībās komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i342a
	Apmācīto personu skaits labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4c - Atbalstīt energoefektivitāti, pārdomātu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājsaimniecībās.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	Mazāk attīstīti
	6,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	Mazāk attīstīti
	6,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	F
	CO31
	Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju.
	Mājsaimniecības
	Mazāk attīstīti
	14 286,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017. gadu

	S
	CO31
	Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju.
	Mājsaimniecības
	Mazāk attīstīti
	14 286,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017. gadu

	F
	CO32
	Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās.
	kWh/gadā
	Mazāk attīstīti
	50 065 237,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota, sākot ar 2019. gadu

	S
	CO32
	Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās.
	kWh/gadā
	Mazāk attīstīti
	50 065 237,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota, sākot ar 2019. gadu

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	Mazāk attīstīti
	25 499,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota, sākot ar 2017. gadu

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	Mazāk attīstīti
	25 499,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota, sākot ar 2017. gadu

	F
	i421c
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas
	kWh/m2/gadā
	Mazāk attīstīti
	90,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017. gadu

	S
	i421c
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas
	kWh/m2/gadā
	Mazāk attīstīti
	90,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO31
	Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO31
	Energoefektivitāte: mājsaimniecību skaits ar uzlabotu enerģijas patēriņa klasifikāciju.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO32
	Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO32
	Energoefektivitāte: primārās enerģijas patēriņa samazinājums gadā sabiedriskajās ēkās.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i421c
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i421c
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pēc energo-efektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4c - Atbalstīt energoefektivitāti, pārdomātu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājsaimniecībās.

	Konkrētais mērķis
	4.2.1 - Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r421a
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei
	kWh/m2/ gadā
	Mazāk attīstīti
	150,00
	2012
	120,00
	145,00
	
	2016.gada rezultāts jau pārsniedz attiecīgā gada plānoto vērtību



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r421a
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei
	150,00
	
	150,00
	



	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4c - Atbalstīt energoefektivitāti, pārdomātu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājsaimniecībās.

	Konkrētais mērķis
	4.2.2 - Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r422a
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei
	kWh/m2/ gadā
	Mazāk attīstīti
	150,00
	2012
	120,00
	150,00
	
	Centrālā statistikas pārvalde vairs šādu informāciju nepublicē. Pēdējā aptauja par mājokļu kopējo platību tika veikta 2012.gadā. Ņemot vērā, ka 2016.gadā projekti vēl nav uzsākti, līdz ar to nav datu, lai veiktu aprēķinus. Aprēķinus veiks Ekonomikas ministrija. Pirmā rādītāja vērtības sasniegšana paredzēta 2020.gadā, jo enerģijas patēriņa samazinājumu var vērtēt vienu gadu pēc projekta pabeigšanas.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r422a
	Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei
	150,00
	
	150,00
	



	

Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4e - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	i441a
	Uzstādīto uzlādes staciju skaits
	Uzlādes stacijas
	Mazāk attīstīti
	235,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017. gadu

	S
	i441a
	Uzstādīto uzlādes staciju skaits
	Uzlādes stacijas
	Mazāk attīstīti
	235,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	i441a
	Uzstādīto uzlādes staciju skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i441a
	Uzstādīto uzlādes staciju skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4e - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus.

	Konkrētais mērķis
	4.4.1 - Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r441a
	Reģistrēto elektroauto skaits Latvijā
	Elektroauto skaits
	Mazāk attīstīti
	16,00
	2012
	747,00
	252,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r441a
	Reģistrēto elektroauto skaits Latvijā
	218,00
	
	194,00
	



	

Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4i - Veicināt no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas ražošanu un sadali.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	
	28,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	
	28,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	
	30 454,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2020. gadu

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	
	30 454,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2020. gadu

	F
	i431b
	Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē
	MW
	
	70,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	S
	i431b
	Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē
	MW
	
	70,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	F
	i431c
	Rekonstruētie siltumtīkli
	km
	
	70,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	S
	i431c
	Rekonstruētie siltumtīkli
	km
	
	70,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	F
	i431d
	Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos
	MWh/gadā
	
	49 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2020. gadu

	S
	i431d
	Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos
	MWh/gadā
	
	49 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2020. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i431b
	Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i431b
	Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i431c
	Rekonstruētie siltumtīkli
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i431c
	Rekonstruētie siltumtīkli
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i431d
	Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i431d
	Siltumenerģijas zudumu samazinājums rekonstruētajos siltumtīklos
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4i - Veicināt no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas ražošanu un sadali.

	Konkrētais mērķis
	4.3.1 - Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r431a
	Atjaunojamo energoresursu īpatsvars saražotajā centralizētajā siltumenerģijā
	%
	
	18,80
	2012
	20,70
	28,00
	
	Centrālās statistikas pārvaldes dati vēl nav pieejami, lai veiktu rādītāja aprēķinu, tāpēc 2016.gadā ir norādīti 2015.gada rezultāti. Aktuālie dati un attiecīgie rezultāti būs pieejami uz 2017.gada novembri


	r431b
	Kopējā atjaunojamo energoresursu siltumjauda centralizētajā siltumapgādē
	MW
	
	1 171,40
	2012
	1 314,40
	1 090,00
	
	Centrālās statistikas pārvaldes dati vēl nav pieejami, lai veiktu rādītāja aprēķinu, tāpēc 2016.gadā ir norādīti 2015.gada rezultāti. Aktuālie dati un attiecīgie rezultāti būs pieejami uz 2017.gada novembri





	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r431a
	Atjaunojamo energoresursu īpatsvars saražotajā centralizētajā siltumenerģijā
	28,10
	
	28,10
	

	r431b
	Kopējā atjaunojamo energoresursu siltumjauda centralizētajā siltumapgādē
	1 090,00
	
	1 719,80
	




	

Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4ii - Veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmumos.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	
	5,40
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	MW
	
	5,40
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	
	6 757,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2020. gadu

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	CO2 ekvivalenta tonnas
	
	6 757,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2020. gadu

	F
	i411a
	Atbalstu saņemošo komersantu skaits
	Komersanti
	
	65,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	S
	i411a
	Atbalstu saņemošo komersantu skaits
	Komersanti
	
	65,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	F
	i411b
	Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem
	MWh/gadā
	
	4 395,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2020. gadu

	S
	i411b
	Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem
	MWh/gadā
	
	4 395,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2020. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO30
	Atjaunojamie energoresursi: atjaunojamās enerģijas ražošanas papildjauda
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO34
	Siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazinājums: lēstais siltumnīcefekta gāzu gada samazinājums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i411a
	Atbalstu saņemošo komersantu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i411a
	Atbalstu saņemošo komersantu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i411b
	Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i411b
	Enerģijas ietaupījums atbalsta saņēmušajiem komersantiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4ii - Veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmumos.

	Konkrētais mērķis
	4.1.1 - Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r411a
	Enerģijas intensitāte apstrādes rūpniecībā (2010. gada salīdzināmajās cenās)
	kg naftas ekvivalenta uz 1000 EUR
	
	289,80
	2012
	231,84
	325,00
	
	Centrālās statistikas pārvaldes dati vēl nav pieejami, lai veiktu rādītāja aprēķinu, tāpēc 2016.gadā ir norādīti 2015.gada rezultāti. Aktuālie dati un attiecīgie rezultāti būs pieejami uz 2017.gada novembri

	r411b
	Atjaunojamo energoresursu īpatsvars apstrādes rūpniecības enerģijas patēriņā
	%
	
	38,00
	2012
	40,00
	47,00
	
	Centrālās statistikas pārvaldes dati vēl nav pieejami, lai veiktu rādītāja aprēķinu, tāpēc 2016.gadā ir norādīti 2015.gada rezultāti. Aktuālie dati un attiecīgie rezultāti būs pieejami uz 2017.gada novembri



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r411a
	Enerģijas intensitāte apstrādes rūpniecībā (2010. gada salīdzināmajās cenās)
	325,20
	
	325,20
	

	r411b
	Atjaunojamo energoresursu īpatsvars apstrādes rūpniecības enerģijas patēriņā
	47,30
	
	47,30
	



	

Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4v - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus.









3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO15
	Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums.
	Km
	
	8,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	S
	CO15
	Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums.
	Km
	
	8,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019. gadu

	F
	i451b
	Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits
	Transportlīdzekļi
	
	50,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017. gadu

	S
	i451b
	Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits
	Transportlīdzekļi
	
	50,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO15
	Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO15
	Pilsētu transports: jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i451b
	Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i451b
	Jaunu videi draudzīgu sabiedriskā transporta transportlīdzekļu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	





	


Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	Investīciju prioritāte
	4v - Veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus.

	Konkrētais mērķis
	4.5.1 - Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r451a
	Videi draudzīgā sabiedriskajā transportā  pārvadātie pasažieri
	Pasažieri (milj./gadā)
	
	86,81
	2012
	88,42
	88,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r451a
	Videi draudzīgā sabiedriskajā transportā  pārvadātie pasažieri
	87,20
	
	92,00
	

	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	5a - Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO20
	Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem.
	Personas
	Mazāk attīstīti
	200 000,00
	
	
	6 020,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	S
	CO20
	Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem.
	Personas
	Mazāk attīstīti
	200 000,00
	
	
	6 020,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	F
	i512a
	Rekonstruēto hidrobūvju skaits
	Hidrobūves
	Mazāk attīstīti
	30,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	S
	i512a
	Rekonstruēto hidrobūvju skaits
	Hidrobūves
	Mazāk attīstīti
	30,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	F
	i512b
	Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums
	km
	Mazāk attīstīti
	342,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	S
	i512b
	Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums
	km
	Mazāk attīstīti
	342,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO20
	Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO20
	Riska novēršana un pārvaldība: iedzīvotāji, kuri gūst labumu no plūdu aizsardzības pasākumiem.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i512a
	Rekonstruēto hidrobūvju skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i512a
	Rekonstruēto hidrobūvju skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i512b
	Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i512b
	Rekonstruēto/ renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	5a - Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas.

	Konkrētais mērķis
	5.1.1 - Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r511a
	Piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu, kuriem jāsamazina vides un sociālekonomisko zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā, skaits
	Objektu skaits
	Mazāk attīstīti
	88
	2013
	74-58
	
	87
	Rādītāju izpilde atbilstoši plānotajam.  Nākošās rādītāju izmaiņas plānota pēc 2018. gada




	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r511a
	Piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu, kuriem jāsamazina vides un sociālekonomisko zaudējumu risks, kas rastos šo vietu applūšanas gadījumā, skaits
	
	87
	
	88



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	5a - Atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas.

	Konkrētais mērķis
	5.1.2 - Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r512a
	Plūdu apdraudējums hidrobūvju aizsargātās platībās
	ha
	Mazāk attīstīti
	82 300,00
	2012
	35 000,00
	82 300,00
	
	Rādītāju izpilde atbilstoši plānotajam.  Nākošās rādītāju izmaiņas plānota pēc 2018. gada


	r512b
	Plūdu apdraudētoiedzīvotāju skaits Latvijā lauku teritorijā
	Iedzīvotāju skaits
	Mazāk attīstīti
	21 000,00
	2012
	8 500,00
	21 000,00
	
	Rādītāju izpilde atbilstoši plānotajam.  Nākošās rādītāju izmaiņas plānota pēc 2018. gada





	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r512a
	Plūdu apdraudējums hidrobūvju aizsargātās platībās
	82 300,00
	
	82 300,00
	

	r512b
	Plūdu apdraudētoiedzīvotāju skaits Latvijā lauku teritorijā
	21 000,00
	
	21 000,00
	



	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6c - Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO09
	Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un tūrisma objektos.
	Apmeklējumi gadā
	Mazāk attīstīti
	140 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	S
	CO09
	Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un tūrisma objektos.
	Apmeklējumi gadā
	Mazāk attīstīti
	140 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu


	F
	i551a
	Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits
	Dabas un kultūras mantojuma objekti
	Mazāk attīstīti
	15,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	S
	i551a
	Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits
	Dabas un kultūras mantojuma objekti
	Mazāk attīstīti
	15,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	F
	i551c
	Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos
	Pakalpojumi
	Mazāk attīstīti
	15,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	S
	i551c
	Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos
	Pakalpojumi
	Mazāk attīstīti
	15,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO09
	Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un tūrisma objektos.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO09
	Ilgtspējīgs tūrisms: paredzamā apmeklējumu skaita pieaugums atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma un tūrisma objektos.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i551a
	Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i551a
	Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i551c
	Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i551c
	Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos
	0,00
	
	
	0,00
	
	




	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6c - Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu.

	Konkrētais mērķis
	5.5.1 - Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r551a
	Pavadītās naktis tūristu mītnēs Latvijas teritorijā gada laikā
	Pavadītās naktis/gadā
	Mazāk attīstīti
	3 775 195
	2013
	3 978 152– 4 079 631
	
	4416597
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r551a
	Pavadītās naktis tūristu mītnēs Latvijas teritorijā gada laikā
	
	4 109 910
	
	4 158 418



	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6e - Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO22
	Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība
	Hektāri
	Mazāk attīstīti
	556,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019.gadu

	S
	CO22
	Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība
	Hektāri
	Mazāk attīstīti
	556,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019.gadu

	F
	CO38
	Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa.
	Kvadrātmetri
	Mazāk attīstīti
	10 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	S
	CO38
	Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa.
	Kvadrātmetri
	Mazāk attīstīti
	10 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	F
	CO39
	Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes ēkas.
	Kvadrātmetri
	Mazāk attīstīti
	20 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāju izpilde atbilstoši plānotajam. Nākoša rādītāju izmaiņas plānotas pēc 2018. gada.

	S
	CO39
	Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes ēkas.
	Kvadrātmetri
	Mazāk attīstīti
	20 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	F
	i561c
	Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits
	Objektu skaits
	Mazāk attīstīti
	18,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu

	S
	i561c
	Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits
	Objektu skaits
	Mazāk attīstīti
	18,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO22
	Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO22
	Zemes atjaunošana: kopējā atjaunotās zemes platība
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO38
	Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO38
	Pilsētattīstība: pilsētu teritorijās izveidota vai atjaunota sabiedriskā telpa.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	CO39
	Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes ēkas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO39
	Pilsētattīstība: pilsētās uzbūvētas vai renovētas sabiedriskas vai saimnieciskas nozīmes ēkas.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i561c
	Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i561c
	Atjaunoto, izveidoto un rekonstruēto sabiedrisko un infrastruktūras objektu skaits
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6e - Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus.

	Konkrētais mērķis
	5.6.1 - Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju,  nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r561a
	Piesaistītās privātās investīcijas atbalstītajās teritorijās 3 gadus pēc projekta pabeigšanas
	EUR
	
	150 000 000,00
	2012
	210 000 000,00
	150 000 000,00
	
	SAM ietvaros nav apstiprināti projekti. Norādītā sasniegtā rādītāja vērtība 2016.gadā atbilst rādītāja noteiktajai bāzes vērtībai.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r561a
	Piesaistītās privātās investīcijas atbalstītajās teritorijās 3 gadus pēc projekta pabeigšanas
	150 000 000,00
	
	150 000 000,00
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6e - Veikt darbības, lai uzlabotu pilsētvidi, atdzīvinātu pilsētas, atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei paredzētās zonas), samazinātu gaisa piesārņojumu un veicinātu trokšņa mazināšanas pasākumus.

	Konkrētais mērķis
	5.6.2 - Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r562a
	Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru teritorija un to funkcionālās teritorijas.
	Strādājošo skaits
	Mazāk attīstīti
	429 900
	2011
	446 300 - 475 100
	
	502775
	Rādītāja aprēķināšanai ir nepieciešami CSP dati. Informācija ir pieprasīta no CSP un pēc datu saņemšanas tiks veikts precizējums.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r562a
	Strādājošo skaits (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru teritorija un to funkcionālās teritorijas.
	
	502 571
	
	502 571



	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6i - Veikt investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un lai risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO17
	Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda.
	Tonnas gadā
	
	423 120,50
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019.gadu

	S
	CO17
	Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda.
	Tonnas gadā
	
	423 120,50
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2019.gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO17
	Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO17
	Cietie atkritumi: atkritumu pārstrādes papildu jauda.
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6i - Veikt investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un lai risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.

	Konkrētais mērķis
	5.2.1 - Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r521a
	Pārstrādātais un reģenerētais atkritumu daudzums attiecībā pret attiecīgajā gadā radīto atkritumu daudzumu
	%
	
	34,97
	2012
	59,00
	37,80
	
	Informāciju par sasniegto vērtību 2016.gadā tiks norādīta pēc statistikas pārskatu iesniegšanas un datu apstrādes, līdz ar to par 2016.g. šobrīd norādīta 2015.g. vērtība. Aktuālo sasniegto vērtību varēs noteikt 2017.gada vidū.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r521a
	Pārstrādātais un reģenerētais atkritumu daudzums attiecībā pret attiecīgajā gadā radīto atkritumu daudzumu
	37,80
	
	34,97
	



	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6ii - Veikt investīcijas ūdensapgādes jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO19
	Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	Iedzīvotāju ekvivalents
	
	58 726,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu


	S
	CO19
	Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	Iedzīvotāju ekvivalents
	
	58 726,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2018.gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO19
	Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO19
	Notekūdeņu attīrīšana: to papildu iedzīvotāju skaits, kuriem ir nodrošināta labāka notekūdeņu attīrīšana
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6ii - Veikt investīcijas ūdensapgādes jomā, lai nodrošinātu Savienības vides acquis prasības un risinātu vajadzības, ko dalībvalstis noteikušas saistībā ar investīcijām un kas pārsniedz šīs prasības.

	Konkrētais mērķis
	5.3.1 - Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r531a
	Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti faktiski centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.
	Iedzīvotāji
	
	1 279 578,00
	2013
	1 338 300,00
	1 279 578,00
	
	Rādītāju izpilde atbilstoši plānotajam.  Nākošās rādītāju izmaiņas plānota pēc 2018. gada.

	r531b
	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.
	%
	
	79,00
	2013
	92,00
	84,00
	
	Rādītāju izpilde atbilstoši plānotajam.  Nākošās rādītāju izmaiņas plānota pēc 2018. gada.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r531a
	Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti faktiski centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.
	1 255 403,00
	
	1 249 390,00
	

	r531b
	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi.
	84,00
	
	74,90
	



	

Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6iii - Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO23
	Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības statusu.
	Hektāri
	
	23 118,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021.gadu

	S
	CO23
	Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības statusu.
	Hektāri
	
	23 118,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021.gadu

	F
	i542a
	Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas)
	Monitoringa programmas
	
	4,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2022.gadu

	S
	i542a
	Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas)
	Monitoringa programmas
	
	4,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2022.gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO23
	Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības statusu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO23
	Daba un bioloģiskā daudzveidība: dzīvotņu platība, par ko saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības statusu.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i542a
	Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i542a
	Atbilstoši direktīvu prasībām īstenotas monitoringa programmas (jomas)
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6iii - Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru.

	Konkrētais mērķis
	5.4.1 - Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r541a
	Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes biotopiem
	%
	
	13,00
	2012
	60,00
	13,00
	
	Rādītāju izpilde atbilstoši plānotajam. Rādītāji tiks uzrādīti tikai pēc projektu noslēgšanas 2023 gadā.

	r541b
	Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes sugām
	%
	
	28,00
	2012
	60,00
	28,00
	
	Rādītāju izpilde atbilstoši plānotajam. Rādītāji tiks uzrādīti tikai pēc projektu noslēgšanas 2023 gadā.




	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r541a
	Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes biotopiem
	13,00
	
	13,00
	

	r541b
	Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss ES nozīmes sugām
	28,00
	
	28,00
	



	


Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

	Investīciju prioritāte
	6iii - Aizsargāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru.

	Konkrētais mērķis
	5.4.2 - Nodrošināt vides monitoringa kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r542a
	Vides monitoringa vietu skaits, kurās tiek veikts vides monitorings atbilstoši direktīvu prasībām
	Monitoringa vietu skaits
	
	927
	2012
	1100–1120
	
	1002
	Rādītāju izpilde atbilstoši plānotajam. Nākoša rādītākju izmaiņa plānota pēc 2018 gada




	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r542a
	Vides monitoringa vietu skaits, kurās tiek veikts vides monitorings atbilstoši direktīvu prasībām
	
	1002
	
	927



	

Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7b - Uzlabot reģionālo mobilitāti, savienojot sekundārus un terciārus mezglus ar TEN-T infrastruktūru, ietverot multimodālus mezglus.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)

	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO14
	Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums.
	Km
	Mazāk attīstīti
	574,00
	
	
	48,57
	
	
	

	S
	CO14
	Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums.
	Km
	Mazāk attīstīti
	574,00
	
	
	48,57
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO14
	Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums.
	0,00
	
	
	
	
	

	S
	CO14
	Ceļi: kopējais rekonstruētu vai modernizētu ceļu garums.
	0,00
	
	
	
	
	



	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7b - Uzlabot reģionālo mobilitāti, savienojot sekundārus un terciārus mezglus ar TEN-T infrastruktūru, ietverot multimodālus mezglus.

	Konkrētais mērķis
	6.3.1 - Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r631a
	Valsts reģionālo autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	%
	Mazāk attīstīti
	53,70
	2012
	26,00
	48,10
	
	

	r631b
	Vidējais laika ietaupījums uz vienu kilometru rekonstruējot valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu
	Sekundes
	Mazāk attīstīti
	5,00
	2013
	9,00
	5,00
	
	Rādītājs nav mainīts un atbilst 2012.gada vērtībai (sākotnējai vērtībai)



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r631a
	Valsts reģionālo autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	52,00
	
	52,60
	

	r631b
	Vidējais laika ietaupījums uz vienu kilometru rekonstruējot valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu
	5,00
	
	5,00
	



	

Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO14a
	Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T
	Km
	
	345,00
	
	
	150,00
	
	
	2014.gadā prioritārajā virzienā nebija noslēgti līgumi par projekta īstenošanu, līdz ar to netiek norādīta rādītāja vērtība 2014.gadā.

	S
	CO14a
	Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T
	Km
	
	345,00
	
	
	150,00
	
	
	2014.gadā prioritārajā virzienā nebija noslēgti līgumi par projekta īstenošanu, līdz ar to netiek norādīta rādītāja vērtība 2014.gadā.

	F
	i611a
	Rekonstruētās hidrotehniskās būves
	Hidrotehniskās būves
	
	4,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021. gadu

	S
	i611a
	Rekonstruētās hidrotehniskās būves
	Hidrotehniskās būves
	
	4,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021. gadu

	F
	i611b
	Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums
	km
	
	12,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021. gadu

	S
	i611b
	Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums
	km
	
	12,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021. gadu

	F
	i612a
	Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve
	m2
	
	12 090,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021. gadu

	S
	i612a
	Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve
	m2
	
	12 090,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021. gadu

	F
	i612b
	Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums
	m
	
	11 330,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021. gadu

	S
	i612b
	Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums
	m
	
	11 330,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021. gadu

	F
	i613a
	Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums
	km
	
	3,80
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017. gadu

	S
	i613a
	Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums
	km
	
	3,80
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2017. gadu

	F
	i613b
	Izbūvēts multimodāls transporta mezgls
	m2
	
	40 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021. gadu

	S
	i613b
	Izbūvēts multimodāls transporta mezgls
	m2
	
	40 000,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2021. gadu

	F
	i614a
	Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T
	km
	
	9,96
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2022. gadu

	S
	i614a
	Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T
	km
	
	9,96
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2022. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO14a
	Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T
	64,00
	
	
	
	
	

	S
	CO14a
	Ceļi: Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums, no tiem TEN-T
	64,00
	
	
	
	
	

	F
	i611a
	Rekonstruētās hidrotehniskās būves
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i611a
	Rekonstruētās hidrotehniskās būves
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i611b
	Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i611b
	Rekonstruēto ielu un dzelzceļa garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i612a
	Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i612a
	Izbūvēta peronu manevrēšanas ceļa otrā ātrā nobrauktuve
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i612b
	Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i612b
	Modernizēto peronu manevrēšanas ceļu kopējais garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i613a
	Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i613a
	Rekonstruēto vai izbūvēto tiltu, pārvadu un tuneļu kopējais garums
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i613b
	Izbūvēts multimodāls transporta mezgls
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i613b
	Izbūvēts multimodāls transporta mezgls
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i614a
	Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i614a
	Izbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.

	Konkrētais mērķis
	6.1.1 - Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r611a
	Laika apstākļu ietekmētās kuģu dīkstāves reidā vidēji gadā
	Stundas
	
	278,00
	2012
	78,00
	170,00
	
	

	r611b
	Pievadceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	%
	
	62,00
	2014
	47,00
	62,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r611a
	Laika apstākļu ietekmētās kuģu dīkstāves reidā vidēji gadā
	278,00
	
	278,00
	

	r611b
	Pievadceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	62,00
	
	62,00
	



	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.

	Konkrētais mērķis
	6.1.2 - Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r612a
	Ielidojošo reisu ar kursu RWY18 gaisa kuģu dzinēju radītais vidējais CO2 apjoms manevrēšanas laikā (taxi-in)
	kg
	
	211,00
	2012
	179,00
	211,00
	
	Aktuālā rādītāja vērtība tiks noteikta pēc projekta pabeigšanas

	r612b
	Notekūdeņu ķīmiskā skābekļa patēriņa vērtība
	mg/l
	
	168,00
	2012
	125,00
	168,00
	
	Aktuālā rādītāja vērtība tiks noteikta pēc projekta pabeigšanas



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r612a
	Ielidojošo reisu ar kursu RWY18 gaisa kuģu dzinēju radītais vidējais CO2 apjoms manevrēšanas laikā (taxi-in)
	211,00
	
	211,00
	

	r612b
	Notekūdeņu ķīmiskā skābekļa patēriņa vērtība
	168,00
	
	168,00
	



	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.

	Konkrētais mērķis
	6.1.3 - Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r613a
	Vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks
	Minūtes
	
	3,42
	2012
	2,71
	3,42
	
	Rādītājs nav mainīts un atbilst 2012.gada vērtībai (sākotnējai vērtībai)




	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r613a
	Vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks
	3,42
	
	3,42
	



	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.

	Konkrētais mērķis
	6.1.4 - Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r614a
	Lielo pilsētu skaits, kur izveidoti alternatīvi maršruti TEN-T tīkla tranzīta un kravu transportam
	Pilsētas
	
	1,00
	2012
	4,00
	1,00
	
	Aktuālā rādītāja vērtība tiks noteikta pēc projekta pabeigšanas



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r614a
	Lielo pilsētu skaits, kur izveidoti alternatīvi maršruti TEN-T tīkla tranzīta un kravu transportam
	1,00
	
	1,00
	




	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7i - Atbalstīt multimodālu Eiropas vienoto transporta telpu, investējot TEN-T.

	Konkrētais mērķis
	6.1.5 - Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r615a
	Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	%
	
	46,30
	2012
	10,00
	35,30
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r615a
	Valsts galveno autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars
	43,50
	
	44,50
	



	

Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7iii - Izstrādāt un atjaunot visaptverošas, kvalitatīvas un savstarpēji izmantojamas dzelzceļu sistēmas un veicināt trokšņa samazināšanas pasākumus.



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO12a
	Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T
	Km
	
	998,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2023. gadu

	S
	CO12a
	Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T
	Km
	
	998,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2023. gadu

	F
	i621b
	Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni
	Stacijas
	
	21,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2023. gadu

	S
	i621b
	Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni
	Stacijas
	
	21,00
	
	
	0,00
	
	
	Rādītāja sasniegšana plānota ar 2023. gadu


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO12a
	Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO12a
	Dzelzceļš: Rekonstruētas vai modernizētas dzelzceļa līnijas kopējais garums, tajā skaitā: TEN-T
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i621b
	Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni
	0,00
	
	
	
	
	

	S
	i621b
	Staciju skaits kurās uzbūvēti paaugstinātie peroni
	0,00
	
	
	
	
	




	


Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma

	Investīciju prioritāte
	7iii - Izstrādāt un atjaunot visaptverošas, kvalitatīvas un savstarpēji izmantojamas dzelzceļu sistēmas un veicināt trokšņa samazināšanas pasākumus.

	Konkrētais mērķis
	6.2.1 - Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r621a
	CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos
	t
	
	164 821,00
	2012
	82 141,00
	164 821,00
	
	Aktuālā rādītāja vērtība tiks noteikta pēc projekta pabeigšanas


	r621b
	Infrastruktūras caurvedes spēja
	t
	
	67 000 000,00
	2012
	73 000 000,00
	67 000 000,00
	
	Aktuālā rādītāja vērtība tiks noteikta pēc projekta pabeigšanas




	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r621a
	CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos
	164 821,00
	
	164 821,00
	

	r621b
	Infrastruktūras caurvedes spēja
	67 000 000,00
	
	67 000 000,00
	



	Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	84,00
	33,00
	51,00
	
	
	
	
	

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	3 299,00
	1 691,00
	1 608,00
	
	
	
	
	

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	
	24 480,00
	
	
	9 033,00
	4 611,00
	4 422,00
	
	
	
	2 920,00
	2 814,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	960,00
	363,00
	597,00
	
	
	
	
	

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	487,00
	173,00
	314,00
	
	
	
	
	

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	33,00
	51,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	1 691,00
	1 608,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	1 691,00
	1 608,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	363,00
	597,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	173,00
	314,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei.







2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r711b
	Pasākuma dalībnieki nodarbinātībā 6 mēnešus pēc pasākuma beigām
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	22 950,00
	
	
	37,45%
	
	
	8 594,00
	3 636,00
	4 958,00
	6 251,00
	2 641,00
	3 610,00
	

	r712a
	Izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	Izveidota sistēma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r711b
	Pasākuma dalībnieki nodarbinātībā 6 mēnešus pēc pasākuma beigām
	Mazāk attīstīti
	2 343,00
	995,00
	1 348,00
	2 343,00
	995,00
	1 348,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r712a
	Izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei.





4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	85 000,00
	
	
	30 036,00
	12 211,00
	17 825,00
	35,34%
	
	
	16 521,00
	6 794,00
	9 727,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	5 033,00
	1 747,00
	3 286,00
	
	
	
	
	
	

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	72,00
	41,00
	31,00
	
	
	
	
	
	

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	3 372,00
	1 323,00
	2 049,00
	
	
	
	
	
	

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	3 372,00
	1 323,00
	2 049,00
	
	
	
	
	
	

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1 892,00
	944,00
	948,00
	
	
	
	
	
	

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	8 800,00
	3 764,00
	5 036,00
	
	
	
	
	
	

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	2 993,00
	775,00
	2 218,00
	
	
	
	
	
	

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1 685,00
	676,00
	1 009,00
	
	
	
	
	
	

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	486,00
	169,00
	317,00
	
	
	
	
	
	

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	802,00
	184,00
	618,00
	
	
	
	
	
	

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	5 431,00
	2 100,00
	3 331,00
	
	
	
	
	
	

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	1 824,00
	784,00
	1 040,00
	
	
	
	
	
	

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	712,00
	303,00
	409,00
	
	
	
	
	
	

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	133,00
	60,00
	73,00
	
	
	
	
	
	

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	4 723,00
	2 040,00
	2 683,00
	
	
	
	
	
	

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	13 515,00
	5 417,00
	8 098,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	5 033,00
	1 747,00
	3 286,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	72,00
	41,00
	31,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	3 372,00
	1 323,00
	2 049,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	3 372,00
	1 323,00
	2 049,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	1 892,00
	944,00
	948,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	8 800,00
	3 764,00
	5 036,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	2 993,00
	775,00
	2 218,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	1 685,00
	676,00
	1 009,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	486,00
	169,00
	317,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	802,00
	184,00
	618,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	5 431,00
	2 100,00
	3 331,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	1 824,00
	784,00
	1 040,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	712,00
	303,00
	409,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	133,00
	60,00
	73,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	4 723,00
	2 040,00
	2 683,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	

	


Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8i - Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts darbaspēka mobilitātei.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i711b
	Atbalstu saņēmušie bezdarbnieki vecumā 50+
	Mazāk attīstīti
	dalībnieki
	29 000,00
	
	
	11 233,00
	4 453,00
	6 780,00
	38,73%
	
	
	6 221,00
	2 495,00
	3 726,00

	i712a
	Atbalstīto informatīvo EURES pasākumu skaits
	Mazāk attīstīti
	Pasākumu skaits
	600,00
	
	
	306,00
	0,00
	0,00
	51,00%
	
	
	214,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i711b
	Atbalstu saņēmušie bezdarbnieki vecumā 50+
	Mazāk attīstīti
	5 012,00
	1 958,00
	3 054,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i712a
	Atbalstīto informatīvo EURES pasākumu skaits
	Mazāk attīstīti
	92,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu.



2B tabula. : JNI rezultātu rādītāji pa prioritārajiem virzieniem vai to daļām (ESF regulas 19. panta 3. punkts, I un II pielikums)
	ID
	Rādītājs
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	12 920,00
	
	
	7 918,00
	3 236,00
	4 682,00
	61,28%
	
	
	1 568,00
	1 975,00

	CR02
	Dalībnieki, kas saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	11 266,00
	
	
	3 185,00
	1 315,00
	1 870,00
	28,27%
	
	
	760,00
	986,00

	CR03
	Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	11 266,00
	
	
	3 171,00
	1 304,00
	1 867,00
	28,15%
	
	
	755,00
	986,00

	CR04
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Skaits
	3 420,00
	
	
	2 128,00
	733,00
	1 395,00
	62,22%
	
	
	328,00
	551,00

	CR05
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Skaits
	2 052,00
	
	
	1 604,00
	617,00
	987,00
	78,17%
	
	
	347,00
	501,00

	CR06
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Skaits
	2 052,00
	
	
	1 599,00
	612,00
	987,00
	77,92%
	
	
	347,00
	501,00

	CR07
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Skaits
	6 500,00
	
	
	3 055,00
	1 267,00
	1 788,00
	47,00%
	
	
	686,00
	926,00

	CR08
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Skaits
	3 900,00
	
	
	1 023,00
	482,00
	541,00
	26,23%
	
	
	147,00
	180,00

	CR09
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Skaits
	3 900,00
	
	
	1 297,00
	666,00
	631,00
	33,26%
	
	
	162,00
	202,00

	CR10
	Dalībnieki, kas piedalās tālākizglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot, tiek iegūta kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	Skaits
	1 673,00
	
	
	252,00
	77,00
	175,00
	15,06%
	
	
	30,00
	39,00

	CR11
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	5 826,00
	
	
	4 131,00
	1 830,00
	2 301,00
	70,91%
	
	
	1 161,00
	1 332,00

	CR12
	Pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	80,00
	
	
	86,00
	22,00
	64,00
	107,50%
	
	
	7,00
	39,00

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	136,00
	52,00
	84,00
	
	
	
	
	

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	466,00
	237,00
	229,00
	
	
	
	
	

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	3 141,00
	1 283,00
	1 858,00
	
	
	
	
	

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	 
	
	
	
	
	1 282,00
	593,00
	689,00
	
	
	
	
	

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	 
	
	
	
	
	859,00
	415,00
	444,00
	
	
	
	
	

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	959,00
	1 462,00
	709,00
	1 245,00

	CR02
	Dalībnieki, kas saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	359,00
	517,00
	196,00
	367,00

	CR03
	Dalībnieki, kas ir bezdarbnieki, un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	360,00
	515,00
	189,00
	366,00

	CR04
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki, un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	233,00
	449,00
	172,00
	395,00

	CR05
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	182,00
	296,00
	88,00
	190,00

	CR06
	Dalībnieki, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO02 Ilgtermiņa bezdarbnieki
	181,00
	296,00
	84,00
	190,00

	CR07
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pabeidz JNI atbalstīto intervenci.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	581,00
	862,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un saņem darba, pieaugušo izglītības, mācekļa vai prakses vietas piedāvājumu pēc aiziešanas.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	335,00
	361,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.
	CO04 Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	504,00
	429,00
	0,00
	0,00

	CR10
	Dalībnieki, kas piedalās tālākizglītībā, apmācības programmās, kuras pabeidzot, tiek iegūta kvalifikācija, mācekļa praksē vai stažēšanās pasākumos sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	32,00
	83,00
	15,00
	53,00

	CR11
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	459,00
	637,00
	210,00
	332,00

	CR12
	Pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	15,00
	25,00
	0,00
	0,00

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	 
	49,00
	77,00
	3,00
	7,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	 
	204,00
	155,00
	33,00
	74,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	 
	914,00
	1 409,00
	369,00
	449,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	 
	465,00
	506,00
	128,00
	183,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	 
	293,00
	396,00
	122,00
	48,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r721a
	Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās
	
	Skaits
	 
	Skaits
	12 015,00
	
	
	48,64%
	
	
	5 844,00
	2 428,00
	3 416,00
	2 693,00
	1 131,00
	1 562,00
	

	r721n
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas
	
	Skaits
	 
	Skaits
	408,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r721a
	Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās
	
	3 151,00
	1 297,00
	1 854,00
	2 330,00
	925,00
	1 405,00
	
	821,00
	372,00
	449,00
	821,00
	372,00
	449,00
	

	r721n
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki sešos mēnešos pēc aiziešanas
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	
	
	
	
	8 239,00
	3 130,00
	5 109,00
	
	
	
	
	
	

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	
	
	
	1 953,00
	635,00
	1 318,00
	
	
	
	
	
	

	CO03
	Neaktīvas personas
	
	
	
	
	4 799,00
	2 527,00
	2 272,00
	
	
	
	
	
	

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	
	
	
	
	4 799,00
	2 527,00
	2 272,00
	
	
	
	
	
	

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	
	
	
	
	10 533,00
	4 422,00
	6 111,00
	
	
	
	
	
	

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	
	
	
	
	3 679,00
	1 909,00
	1 770,00
	
	
	
	
	
	

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	
	
	
	
	7 981,00
	3 308,00
	4 673,00
	
	
	
	
	
	

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	
	
	
	
	1 155,00
	282,00
	873,00
	
	
	
	
	
	

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	
	
	
	
	811,00
	356,00
	455,00
	
	
	
	
	
	

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	
	
	
	
	560,00
	168,00
	392,00
	
	
	
	
	
	

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	
	
	
	
	1 267,00
	325,00
	942,00
	
	
	
	
	
	

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	
	
	
	
	2 183,00
	913,00
	1 270,00
	
	
	
	
	
	

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	
	
	
	
	589,00
	342,00
	247,00
	
	
	
	
	
	

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	
	
	
	
	1 592,00
	1 074,00
	518,00
	
	
	
	
	
	

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	
	
	
	
	31,00
	24,00
	7,00
	
	
	
	
	
	

	CO19
	No lauku rajoniem.
	
	
	
	
	5 632,00
	2 388,00
	3 244,00
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	
	
	1 713,00
	2 559,00
	
	1 417,00
	2 550,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	
	385,00
	755,00
	
	250,00
	563,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	
	
	1 641,00
	1 048,00
	
	886,00
	1 224,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	
	
	1 641,00
	1 048,00
	
	886,00
	1 224,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	
	
	2 421,00
	2 835,00
	
	2 001,00
	3 276,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	
	
	1 309,00
	965,00
	
	600,00
	805,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	
	
	1 751,00
	2 227,00
	
	1 557,00
	2 446,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	
	
	156,00
	415,00
	
	126,00
	458,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	
	
	277,00
	320,00
	
	79,00
	135,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	
	
	134,00
	285,00
	
	34,00
	107,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	
	
	226,00
	614,00
	
	99,00
	328,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	
	
	382,00
	494,00
	
	531,00
	776,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	
	
	223,00
	155,00
	
	119,00
	92,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	
	
	966,00
	335,00
	
	108,00
	183,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	
	
	22,00
	6,00
	
	2,00
	1,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	
	
	1 395,00
	1 632,00
	
	993,00
	1 612,00

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8ii - Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i721a
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	dalībnieki
	19 000,00
	
	
	11 898,00
	4 663,00
	7 235,00
	62,62%
	
	
	5 446,00
	2 116,00
	3 330,00

	i721b
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	
	Dalībnieki
	9 700,00
	
	
	6 959,00
	3 621,00
	3 338,00
	71,74%
	
	
	2 444,00
	1 507,00
	937,00

	i721c
	Ilgstošie bezdarbnieki
	
	Dalībnieki
	5 700,00
	
	
	2 811,00
	924,00
	1 887,00
	49,32%
	
	
	1 109,00
	358,00
	751,00

	i721d
	JNI atbalstīto pasākumu dalībnieki kopā
	
	Dalībnieki
	28 700,00
	
	
	18 857,00
	7 998,00
	10 859,00
	65,70%
	
	
	7 890,00
	3 337,00
	4 553,00

	i721e
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	Dalībnieki
	2 000,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i721a
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	3 215,00
	1 390,00
	1 825,00
	3 237,00
	1 157,00
	2 080,00

	i721b
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	
	2 214,00
	1 129,00
	1 085,00
	2 301,00
	985,00
	1 316,00

	i721c
	Ilgstošie bezdarbnieki
	
	854,00
	308,00
	546,00
	848,00
	258,00
	590,00

	i721d
	JNI atbalstīto pasākumu dalībnieki kopā
	
	5 429,00
	2 519,00
	2 910,00
	5 538,00
	2 142,00
	3 396,00

	i721e
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	
Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r731a
	Atbalstīto uzņēmumu skaits bīstamajās nozarēs, kas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	75,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r732a
	Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc  atbalsta saņemšanas
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1 500,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r731a
	Atbalstīto uzņēmumu skaits bīstamajās nozarēs, kas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r732a
	Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc  atbalsta saņemšanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	4 700,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	



	

Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte

	Investīciju prioritāte
	8v - Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i732a
	Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieki
	3 000,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i732a
	Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO35
	Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte.
	Personas
	Mazāk attīstīti
	59 492,00
	
	
	0,00
	
	
	Pēc MK plāna pirmās vērtības šajā rādītājā tiks sasniegtas 2018.gadā


	S
	CO35
	Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte.
	Personas
	Mazāk attīstīti
	59 492,00
	
	
	0,00
	
	
	Pēc MK plāna pirmās vērtības šajā rādītājā tiks sasniegtas 2018.gadā


	F
	i811a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	2 069,00
	
	
	0,00
	
	
	Pēc MK plāna pirmās vērtības šajā rādītājā tiks sasniegtas 2019.gadā

	S
	i811a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	2 069,00
	
	
	0,00
	
	
	Pēc MK plāna pirmās vērtības šajā rādītājā tiks sasniegtas 2019.gadā

	F
	i812a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	45 600,00
	
	
	0,00
	
	
	Pēc MK plāna pirmās vērtības šajā rādītājā tiks sasniegtas 2017.gadā

	S
	i812a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	45 600,00
	
	
	0,00
	
	
	Pēc MK plāna pirmās vērtības šajā rādītājā tiks sasniegtas 2017.gadā

	F
	i813a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	10 800,00
	
	
	0,00
	
	
	Pēc MK plāna pirmās vērtības šajā rādītājā tiks sasniegtas 2018.gadā

	S
	i813a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	10 800,00
	
	
	0,00
	
	
	Pēc MK plāna pirmās vērtības šajā rādītājā tiks sasniegtas 2018.gadā

	F
	i814a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 023,00
	
	
	0,00
	
	
	Pēc MK plāna pirmās vērtības šajā rādītājā tiks sasniegtas 2019.gadā

	S
	i814a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā
	Personu skaits
	Mazāk attīstīti
	1 023,00
	
	
	0,00
	
	
	Pēc MK plāna pirmās vērtības šajā rādītājā tiks sasniegtas 2019.gadā


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO35
	Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO35
	Bērnu aprūpe un izglītība: atbalstītās bērnu aprūpes vai izglītības infrastruktūras kapacitāte.
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i811a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i811a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā augstākās izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i812a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i812a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i813a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i813a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā profesionālās izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i814a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i814a
	Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajā koledžas izglītības infrastruktūrā
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru

	Konkrētais mērķis
	8.1.1 - Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu




1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r811a
	Modernizēto augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu īpatsvars to kopskaitā
	%
	Mazāk attīstīti
	19,60
	2013
	100,00
	75,00
	
	2016.gadā progress bez izmaiņām, jo 2016.gadā tika vērtētas AII stratēģijas, projektu iesniegumu atlase netika uzsākta. 




	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r811a
	Modernizēto augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu īpatsvars to kopskaitā
	75,00
	
	21,00
	



	


Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru

	Konkrētais mērķis
	8.1.2 - Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r812a
	Pilnībā modernizēto vispārējās izglītības iestāžu skaits
	Iestāžu skaits
	Mazāk attīstīti
	65
	2013
	100-115
	
	65
	2016.gadā progress bez izmaiņām, jo 2016.gadā tika skaņoti pašvaldību  attīstības programmu investīciju plāni un projektu ideju koncepti, projektu iesniegumu atlase netika uzsākta.

	r812b
	Izglītojamo īpatsvars, kuriem ir pieejama pilnībā modernizēta vispārējās izglītības mācību vide, to kopskaitā
	%
	Mazāk attīstīti
	4,5
	2013
	20-25
	
	4.5
	2016.gadā progress bez izmaiņām, jo 2016.gadā tika skaņoti pašvaldību  attīstības programmu investīciju plāni un projektu ideju koncepti, projektu iesniegumu atlase netika uzsākta.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r812a
	Pilnībā modernizēto vispārējās izglītības iestāžu skaits
	
	65
	
	65

	r812b
	Izglītojamo īpatsvars, kuriem ir pieejama pilnībā modernizēta vispārējās izglītības mācību vide, to kopskaitā
	
	4,5
	
	4,5



	


Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru

	Konkrētais mērķis
	8.1.3 - Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r813a
	Pilnībā modernizētu profesionālās izglītības iestāžu īpatsvars to kopskaitā
	%
	Mazāk attīstīti
	16,33
	2014
	70-80
	
	23
	2014.gada vērtība 16% ( 813 SAM RP bāzes vērtība 2014.g. - 16,33% ). 3.1.1.1.aktivitātes ietvaros pilnībā modernizētas 10 PII (7 IZM, 3 KM.) Aktuālais PII skaits: 2014.gadā - 55. Aktuālā vērtība - 19%



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r813a
	Pilnībā modernizētu profesionālās izglītības iestāžu īpatsvars to kopskaitā
	
	12,73
	
	16,33



	


Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10a - Veikt investīcijas izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmēm un mūžizglītībā, attīstot izglītības un apmācības infrastruktūru

	Konkrētais mērķis
	8.1.4 - Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu

	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r814a
	Koledžu īpatsvars, kurās ir pilnībā modernizēta  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas,  studiju programmu mācību vide, no kopējā koledžu skaita, kas īsteno minētās prioritārās programmas
	%
	Mazāk attīstīti
	38,90
	2013
	61,00
	38,90
	
	2016.gadā progress bez izmaiņām, 2016.gadā tika skaņotas koledžu vidēja termiņa vai ilgtermiņa attīstības stratēģijas; projektu iesniegumu atlase tika izsludināta 13.10.2016, paredzot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu - 01.03.2017



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r814a
	Koledžu īpatsvars, kurās ir pilnībā modernizēta  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas,  studiju programmu mācību vide, no kopējā koledžu skaita, kas īsteno minētās prioritārās programmas
	38,90
	
	38,90
	





	Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības.


2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r831a
	Apstiprināto vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kas nodrošina kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	3,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r832a
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	200,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r833a
	NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	3 684,00
	
	
	0,49%
	
	
	18,00
	15,00
	3,00
	18,00
	15,00
	3,00
	

	r835a
	Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas nodrošina karjeras atbalstu izglītojamajiem
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	328,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r836a
	Ieviesto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu skaits
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r831a
	Apstiprināto vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kas nodrošina kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r832a
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas ieviesušas individuālu pieeju izglītojamo kompetenču attīstībai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r833a
	NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r835a
	Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas nodrošina karjeras atbalstu izglītojamajiem
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r836a
	Ieviesto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10i - Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, tostarp formālām, neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i831a
	Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Vadlīniju un standartu skaits
	3,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i831b
	Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Mācību un metodisko līdzekļu skaits
	61,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i831c
	Mācību un metodisko materiālu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Mācību un metodisko līdzekļu skaits
	15,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i832a
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
	Mazāk attīstīti
	Iestāžu skaits
	200,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i833a
	NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	5 262,00
	
	
	90,00
	0,00
	0,00
	1,71%
	
	
	90,00
	0,00
	0,00

	i835a
	Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam
	Mazāk attīstīti
	Iestāžu skaits
	328,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i836a
	Atbalstīto starptautisko pētījumu skaits
	Mazāk attīstīti
	Pētījumu skaits
	5,00
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	40,00%
	
	
	2,00
	0,00
	0,00

	i836b
	Atbalstīto nacionāla mēroga pētījumu skaits
	Mazāk attīstīti
	Pētījumu skaits
	9,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i831a
	Vadlīniju un standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru izstrādei un aprobācijai saņemts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i831b
	Kompetenču pieejā balstītu mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem (t.sk. izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i831c
	Mācību un metodisko materiālu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i832a
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu personalizētas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i833a
	NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu ESF finansējuma ietvaros
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i835a
	Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i836a
	Atbalstīto starptautisko pētījumu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i836b
	Atbalstīto nacionāla mēroga pētījumu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10ii - Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10ii - Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r821a
	Atbalstīto jauno kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuras saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	15,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r821b
	Atbalstīto jauno studiju programmu ES valodās, kas nav latviešu valoda, skaits, kas saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	80,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r821c
	Slēgto studiju programmu skaits,  uz kuru bāzes izveidotas atbalstītās jaunās studiju programmas
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	220,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822a
	Atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un 6 mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	378,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822b
	Atbalstu saņēmušo ārvalsts pasniedzēju skaits, kas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko darbu Latvijas augstākās izglītības institūcijā (kā akadēmiskais personāls vai kā ārvalsts pasniedzējs)
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	90,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822c
	Akadēmiskā personāla skaits, kas pilnveidojuši kompetenci
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1 116,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r823a
	Augstākās izglītības institūciju skaits, kuras ir ieviesušas attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldību
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	20,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r824a
	Institūciju skaits Latvijā, kas atbilst EQAR aģentūrai izvirzītajām prasībām
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r821a
	Atbalstīto jauno kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuras saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r821b
	Atbalstīto jauno studiju programmu ES valodās, kas nav latviešu valoda, skaits, kas saņēmušas EQAR aģentūras akreditāciju
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r821c
	Slēgto studiju programmu skaits,  uz kuru bāzes izveidotas atbalstītās jaunās studiju programmas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822a
	Atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas ieguvuši doktora grādu un 6 mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822b
	Atbalstu saņēmušo ārvalsts pasniedzēju skaits, kas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta beigām turpina akadēmisko darbu Latvijas augstākās izglītības institūcijā (kā akadēmiskais personāls vai kā ārvalsts pasniedzējs)
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r822c
	Akadēmiskā personāla skaits, kas pilnveidojuši kompetenci
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r823a
	Augstākās izglītības institūciju skaits, kuras ir ieviesušas attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldību
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r824a
	Institūciju skaits Latvijā, kas atbilst EQAR aģentūrai izvirzītajām prasībām
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10ii - Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10ii - Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i821a
	Kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Programmu skaits
	15,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i821b
	Studiju programmu ES valodās, izņemot latviešu valodu, skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Programmu skaits
	80,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i822a
	Doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	420,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i822b
	Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	300,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i822c
	Akadēmiskā personāla, skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	1 140,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i823a
	Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai
	Mazāk attīstīti
	Institūciju skaits
	20,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i824a
	Institūciju skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
	Mazāk attīstīti
	Institūciju skaits
	1,00
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	100,00%
	
	
	1,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i821a
	Kopīgo doktorantūras studiju programmu skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i821b
	Studiju programmu ES valodās, izņemot latviešu valodu, skaits, kuru izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i822a
	Doktorantu skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i822b
	Ārvalsts pasniedzēju skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i822c
	Akadēmiskā personāla, skaits, kas saņēmuši ESF atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i823a
	Augstākās izglītības institūciju skaits, kurām piešķirts ESF atbalsts attīstības stratēģiju un rezultātu pārvaldības ieviešanai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i824a
	Institūciju skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI

	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r841a
	Nodarbināto personu skaits vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības ESF mācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	14 568,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r841b
	Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni skaits vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības ESF mācībās
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	9 934,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r841a
	Nodarbināto personu skaits vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības ESF mācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r841b
	Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni skaits vecumā no 25 gadiem, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības ESF mācībās
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iii - Formālas, neformālas un ikdienējas mūžizglītības vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana visām vecuma grupām, darbaspēka zināšanu, prasmju un kompetenču uzlabošana un elastīgu mācību iespēju veicināšana, tostarp ar profesionālo orientāciju un iegūto kompetenču apstiprināšanu.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i841a
	Nodarbināto personu skaits vecumā no 25 gadiem, kas saņēmuši ESF atbalstu dalībai apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	25 693,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i841b
	Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni  skaits vecumā no 25 gadiem, kas saņēmuši ESF atbalstu dalībai apmācībās
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	12 934,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i841a
	Nodarbināto personu skaits vecumā no 25 gadiem, kas saņēmuši ESF atbalstu dalībai apmācībās, izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i841b
	Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni  skaits vecumā no 25 gadiem, kas saņēmuši ESF atbalstu dalībai apmācībās
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r851a
	Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības darba vidē balstītās mācībās vai māceklībā ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	70-80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	r851b
	Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības mācību praksē uzņēmumā ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	70-73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	r852a
	Atbalstīto un apstiprināto profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	160,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r853a
	Kvalifikāciju ieguvušo personu skaits pēc dalības ESF apmācībās  profesionālās kompetences pilnveidei (pedagogi, administratori,  prakses vadītāji un amata meistari, nozares pārstāvji, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci)
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	4 428,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r851a
	Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības darba vidē balstītās mācībās vai māceklībā ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	r851b
	Atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības mācību praksē uzņēmumā ir ieguvuši profesijas apguves vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	r852a
	Atbalstīto un apstiprināto profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r853a
	Kvalifikāciju ieguvušo personu skaits pēc dalības ESF apmācībās  profesionālās kompetences pilnveidei (pedagogi, administratori,  prakses vadītāji un amata meistari, nozares pārstāvji, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci)
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	



	

Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība

	Investīciju prioritāte
	10iv - Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības shēmu, izstrādi.







4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i851a
	Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās vai māceklībā ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	3 150,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i851b
	Audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	11 025,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i852a
	Profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Profesiju standartu  un kvalifikācijas pamatprasību  skaits
	160,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i852b
	Modulāro profesionālās izglītības programmu skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	Programmu skaits
	184,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i853a
	Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administratori, prakses vadītāji, amata meistari, nozaru pārstāvji)
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	5 775,00
	
	
	23,00
	4,00
	19,00
	0,40%
	
	
	23,00
	4,00
	19,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i851a
	Audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās vai māceklībā ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i851b
	Audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā ESF atbalsta ietvaros
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i852a
	Profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas pamatprasību skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i852b
	Modulāro profesionālās izglītības programmu skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i853a
	Nodarbinātas personas, kas saņēmušas ESF atbalstu mācībām (pedagogi, administratori, prakses vadītāji, amata meistari, nozaru pārstāvji)
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9a - Veikt investīcijas veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo un vietējo attīstību, samazinot atšķirības attiecībā uz veselības stāvokli, veicinot sociālo iekļaušanu, izmantojot uzlabotu piekļuvi sociālajiem, kultūras un atpūtas pakalpojumiem, un atbalstot pāreju no iestāžu uz sabiedrības sniegtiem pakalpojumiem.







3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	CO36
	Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi
	Personas
	Mazāk attīstīti
	2 023 825,00
	
	
	0,00
	
	
	Plānots, ka rādītāji sāks sasniegt pirmās vērtības 2022.gadā.


	S
	CO36
	Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi
	Personas
	Mazāk attīstīti
	2 023 825,00
	
	
	0,00
	
	
	Plānots, ka rādītāji sāks sasniegt pirmās vērtības 2022.gadā.

	F
	i931a
	Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
	Vietu skaits
	Mazāk attīstīti
	654,00
	
	
	0,00
	
	
	Plānots, ka rādītāji sāks sasniegt pirmās vērtības 2022.gadā.


	S
	i931a
	Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
	Vietu skaits
	Mazāk attīstīti
	654,00
	
	
	0,00
	
	
	Plānots, ka rādītāji sāks sasniegt pirmās vērtības 2022.gadā.


	F
	i931b
	Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
	Vietu skaits
	Mazāk attīstīti
	2 100,00
	
	
	0,00
	
	
	Plānots, ka rādītāji sāks sasniegt pirmās vērtības 2022.gadā.


	S
	i931b
	Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
	Vietu skaits
	Mazāk attīstīti
	2 100,00
	
	
	0,00
	
	
	Plānots, ka rādītāji sāks sasniegt pirmās vērtības 2022.gadā.

	F
	i932a
	Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
	Ārstniecības iestāžu skaits
	Mazāk attīstīti
	775,00
	
	
	0,00
	
	
	Plānots, ka rādītāji sāks sasniegt pirmās vērtības 2019.gadā.


	S
	i932a
	Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
	Ārstniecības iestāžu skaits
	Mazāk attīstīti
	775,00
	
	
	0,00
	
	
	Plānots, ka rādītāji sāks sasniegt pirmās vērtības 2019.gadā.



1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	CO36
	Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	CO36
	Veselība: iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i931a
	Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i931a
	Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i931b
	Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i931b
	Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	F
	i932a
	Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	S
	i932a
	Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	


Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9a - Veikt investīcijas veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo un vietējo attīstību, samazinot atšķirības attiecībā uz veselības stāvokli, veicinot sociālo iekļaušanu, izmantojot uzlabotu piekļuvi sociālajiem, kultūras un atpūtas pakalpojumiem, un atbalstot pāreju no iestāžu uz sabiedrības sniegtiem pakalpojumiem.

	Konkrētais mērķis
	9.3.1 - Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r931a
	Palielināts personu ar garīga rakstura traucējumiem īpatsvars, kas dzīvo ārpus institūcijas un kam pieejami sabiedrībā balstīti pakalpojumi
	%
	Mazāk attīstīti
	20
	2012
	26-45
	
	20
	2016.gada vērtības noteikšanai ir nepieciešama Valsts statistikas pārskatu kopsavilkumu informācija par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībās 2016.gadā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2016.gadā, kas tiks publicēta 2017.gada 1.jūnijā. Rādītāja noteikšana ir iespējama 2 nedēļu laikā pēc Valsts statistikas pārskatu kopsavilkumu publicēšanas, t.i. 2017. gada 15. jūnijā.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r931a
	Palielināts personu ar garīga rakstura traucējumiem īpatsvars, kas dzīvo ārpus institūcijas un kam pieejami sabiedrībā balstīti pakalpojumi
	
	20
	
	20

	


Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9a - Veikt investīcijas veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo un vietējo attīstību, samazinot atšķirības attiecībā uz veselības stāvokli, veicinot sociālo iekļaušanu, izmantojot uzlabotu piekļuvi sociālajiem, kultūras un atpūtas pakalpojumiem, un atbalstot pāreju no iestāžu uz sabiedrības sniegtiem pakalpojumiem.

	Konkrētais mērķis
	9.3.2 - Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	r932a
	Ambulatoro apmeklējumu relatīvā skaita atšķirība starp iedzīvotājiem novadu teritorijās un lielajās pilsētās
	Apmeklējumu skaits
	Mazāk attīstīti
	3,9
	2012
	2,5 – 2,8
	
	3,5
	SPKC datus par 2016.gadu var iegūt tikai 2017.gada augustā, tad arī varēs uzrādīt aktuālo rādītāja lielumu.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	r932a
	Ambulatoro apmeklējumu relatīvā skaita atšķirība starp iedzīvotājiem novadu teritorijās un lielajās pilsētās
	
	3,5
	
	3,4



	Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	5,00
	3,00
	2,00
	
	
	
	
	

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	CO01 Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Skaits
	3 920,00
	
	
	163,00
	80,00
	83,00
	4,16%
	
	
	80,00
	83,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	Skaits
	1 860,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	3,00
	2,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r911b
	Pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	5 250,00
	
	
	3,68%
	
	
	193,00
	89,00
	104,00
	193,00
	89,00
	104,00
	

	r912a
	Bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un  atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	3 500,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r913a
	Pilnveidotie riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuri ir ieviesti praksē
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	6,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r913b
	Profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1 650,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r911b
	Pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r912a
	Bijušie ieslodzītie, kas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma un  atbalsta saņemšanas sākuši darba meklējumus
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r913a
	Pilnveidotie riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuri ir ieviesti praksē
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r913b
	Profesionālo kompetenci paaugstinājušo ieslodzījuma vietu un probācijas speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	25 000,00
	
	
	3 795,00
	2 130,00
	1 665,00
	15,18%
	
	
	3 140,00
	1 804,00
	1 336,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	322,00
	155,00
	167,00
	
	
	
	
	
	

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	23,00
	11,00
	12,00
	
	
	
	
	
	

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	231,00
	123,00
	108,00
	
	
	
	
	
	

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	231,00
	123,00
	108,00
	
	
	
	
	
	

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	114,00
	60,00
	54,00
	
	
	
	
	
	

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	462,00
	237,00
	225,00
	
	
	
	
	
	

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	68,00
	24,00
	44,00
	
	
	
	
	
	

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	59,00
	33,00
	26,00
	
	
	
	
	
	

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	23,00
	10,00
	13,00
	
	
	
	
	
	

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	44,00
	12,00
	32,00
	
	
	
	
	
	

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	213,00
	108,00
	105,00
	
	
	
	
	
	

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	205,00
	119,00
	86,00
	
	
	
	
	
	

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	146,00
	78,00
	68,00
	
	
	
	
	
	

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	7,00
	4,00
	3,00
	
	
	
	
	
	

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	359,00
	185,00
	174,00
	
	
	
	
	
	

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	655,00
	326,00
	329,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	322,00
	155,00
	167,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	23,00
	11,00
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	231,00
	123,00
	108,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	231,00
	123,00
	108,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	114,00
	60,00
	54,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	462,00
	237,00
	225,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	68,00
	24,00
	44,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	59,00
	33,00
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	23,00
	10,00
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	44,00
	12,00
	32,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	213,00
	108,00
	105,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	205,00
	119,00
	86,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	146,00
	78,00
	68,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	7,00
	4,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	359,00
	185,00
	174,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9i - Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i912a
	Resocializācijas pasākumus un atbalstu saņēmušo ieslodzīto un bijušo ieslodzīto skaits
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieki
	16 000,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i913a
	Apmācīto ieslodzījuma vietu un probācijas  speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem
	Mazāk attīstīti
	Personas (IeVP un VPD darbinieki)
	1 650,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i913b
	Riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuru pilnveidei sniegts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	RVN instrumenti
	6,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	r914a
	Atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju skaits
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieki
	6 200,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i912a
	Resocializācijas pasākumus un atbalstu saņēmušo ieslodzīto un bijušo ieslodzīto skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i913a
	Apmācīto ieslodzījuma vietu un probācijas  speciālistu skaits, kas strādā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i913b
	Riska un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenti, kuru pilnveidei sniegts ESF atbalsts
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	r914a
	Atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem.



2A tabula. : Kopējie rezultātu rādītāji ESF (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm un reģiona kategorijām). Datus par kopējiem ESF rezultatīvajiem rādītājiem (ar mērķi un bez tā) norāda sadalījumā pa dzimumiem. Attiecībā uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu paziņo tikai tos kopējos rādītājus, kuriem ir noteikts mērķis.
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai
	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Vīrieši
	Sievietes
	Vīrieši
	Sievietes

	CR01
	Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR02
	Izglītībā/mācībās iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR03
	Kvalifikāciju ieguvēji dalībnieki pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR04
	nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR05
	nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR06
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR07
	Dalībnieki labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR08
	Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	CR09
	Nodarbinātībā iesaistītie nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, sešus mēnešus pēc aiziešanas.
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem.



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r921a
	Sociālā darba speciālistu skaits, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci (gadā)
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1 400,00
	
	
	117,14%
	
	
	1 640,00
	40,00
	1 600,00
	1 071,00
	30,00
	1 041,00
	

	r921b
	Speciālistu skaits, kas cēluši profesionālo kvalifikāciju  bērnu tiesību aizsardzības jomā
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	5 825,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r922a
	Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	700,00
	
	
	17,57%
	
	
	123,00
	66,00
	57,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r922b
	Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	720,00
	
	
	582,78%
	
	
	4 196,00
	0,00
	0,00
	1 216,00
	0,00
	0,00
	

	r922c
	Slēgto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	3,00
	
	
	33,33%
	
	
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	

	r923a
	Izstrādāto un ieviesto veselības attīstības vadlīniju skaits
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	4,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r923b
	Izstrādāto un ieviesto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu skaits
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	1,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r924a
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), un kas apmeklējuši ģimenes ārstu un ir profilaktiski izmeklēti
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	356 002 - 371 480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	r924b
	Iedzīvotāju, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), skaits, kuri pēdējā gada laikā veselības apsvērumu dēļ ESF veselības veicināšanas pasākumu ietekmē mainījuši uztura un citus dzīvesveida paradumus
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	75 000 – 100 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	r925a
	Atbalstīto ārstniecības personu skaits, kuras strādā teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas gadu pēc atbalsta saņemšanas
	Mazāk attīstīti
	Skaits
	 
	Skaits
	506,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r926a
	Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaits, kam pilnveidota profesionālā kvalifikācija tālākizglītības pasākumu ietvaros
	Mazāk attīstīti
	
	 
	
	75 685 –77 685,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	r921a
	Sociālā darba speciālistu skaits, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci (gadā)
	Mazāk attīstīti
	569,00
	10,00
	559,00
	569,00
	10,00
	559,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r921b
	Speciālistu skaits, kas cēluši profesionālo kvalifikāciju  bērnu tiesību aizsardzības jomā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r922a
	Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
	Mazāk attīstīti
	123,00
	66,00
	57,00
	123,00
	66,00
	57,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r922b
	Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās
	Mazāk attīstīti
	2 980,00
	0,00
	0,00
	1 429,00
	0,00
	0,00
	
	1 551,00
	0,00
	0,00
	1 551,00
	0,00
	0,00
	

	r922c
	Slēgto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r923a
	Izstrādāto un ieviesto veselības attīstības vadlīniju skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r923b
	Izstrādāto un ieviesto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r924a
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), un kas apmeklējuši ģimenes ārstu un ir profilaktiski izmeklēti
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	r924b
	Iedzīvotāju, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. 9.2.4.SAM 22.rindkopu), skaits, kuri pēdējā gada laikā veselības apsvērumu dēļ ESF veselības veicināšanas pasākumu ietekmē mainījuši uztura un citus dzīvesveida paradumus
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	r925a
	Atbalstīto ārstniecības personu skaits, kuras strādā teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas gadu pēc atbalsta saņemšanas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	r926a
	Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaits, kam pilnveidota profesionālā kvalifikācija tālākizglītības pasākumu ietvaros
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem.



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	545,00
	10,00
	535,00
	
	
	
	
	
	

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	169,00
	4,00
	165,00
	
	
	
	
	
	

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	31,00
	1,00
	30,00
	
	
	
	
	
	

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	514,00
	9,00
	505,00
	
	
	
	
	
	

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	76,00
	1,00
	75,00
	
	
	
	
	
	

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	20,00
	2,00
	18,00
	
	
	
	
	
	

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	2,00
	0,00
	2,00
	
	
	
	
	
	

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	237,00
	6,00
	231,00
	
	
	
	
	
	

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	CO01
	Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO02
	Ilgtermiņa bezdarbnieki
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO03
	Neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO04
	Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO05
	Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	10,00
	535,00
	
	0,00
	0,00

	CO06
	Līdz 25 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO07
	Līdz 54 gadu vecumam.
	Mazāk attīstīti
	
	4,00
	165,00
	
	0,00
	0,00

	CO08
	Personas, kas vecākas par 54 gadiem un ir bez darba, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki, vai neaktīvas personas, kas vairs neturpina izglītību vai apmācību.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO09
	Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai ar zemākā līmeņa vidējo izglītību (ISCED 2. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO10
	Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidusskolas izglītību (ISCED 4. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	1,00
	30,00
	
	0,00
	0,00

	CO11
	Ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis).
	Mazāk attīstīti
	
	9,00
	505,00
	
	0,00
	0,00

	CO12
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO13
	Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO14
	Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem.
	Mazāk attīstīti
	
	1,00
	75,00
	
	0,00
	0,00

	CO15
	Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas, piemēram, romi).
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO16
	Dalībnieki ar invaliditāti.
	Mazāk attīstīti
	
	2,00
	18,00
	
	0,00
	0,00

	CO17
	Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	2,00
	
	0,00
	0,00

	CO18
	Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
	Mazāk attīstīti
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	CO19
	No lauku rajoniem.
	Mazāk attīstīti
	
	6,00
	231,00
	
	0,00
	0,00

	CO20
	Projektu skaits, ko pilnībā vai daļēji īstenojuši sociālie partneri vai nevalstiskās organizācijas.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO21
	Projektu skaits, kas attiecas uz sieviešu noturīgu līdzdalību un sasniegumiem nodarbinātībā.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO22
	Projektu skaits, kas attiecas uz publisko pārvaldi vai publisko pakalpojumu jomu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	CO23
	Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (tostarp kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi).
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	

	
	Dalībnieku kopskaits
	
	
	
	
	
	
	



	

Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

	Investīciju prioritāte
	9iv - Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem.



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i921a
	Sociālā darba speciālistu, kuri piedalījušies supervīzijās un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci,  skaits
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieki
	2 000,00
	
	
	1 160,00
	31,00
	1 129,00
	58,00%
	
	
	1 160,00
	31,00
	1 129,00

	i921b
	Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieki
	5 825,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i922a
	Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā
	Mazāk attīstīti
	Personas
	2 100,00
	
	
	9,00
	4,00
	5,00
	0,43%
	
	
	9,00
	4,00
	5,00

	i922b
	Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus
	Mazāk attīstīti
	Personas
	3 400,00
	
	
	21,00
	13,00
	8,00
	0,62%
	
	
	21,00
	13,00
	8,00

	i922c
	Pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuriem ar ESF atbalstu veikts individuālo vajadzību izvērtējums
	Mazāk attīstīti
	Personas
	2 100,00
	
	
	469,00
	279,00
	190,00
	22,33%
	
	
	469,00
	279,00
	190,00

	i922d
	Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums
	Mazāk attīstīti
	Personas
	1 760,00
	
	
	10,00
	5,00
	5,00
	0,57%
	
	
	10,00
	5,00
	5,00

	i922e
	Slēgšanai atbalstīto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	Mazāk attīstīti
	Institūciju/filiāļu skaits
	3,00
	
	
	2,00
	0,00
	0,00
	66,67%
	
	
	2,00
	0,00
	0,00

	i923a
	Attīstībai un ieviešanai atablstīto veselības tīklu attīstības vadlīniju skaits
	Mazāk attīstīti
	Vadlīniju skaits
	4,00
	
	
	4,00
	0,00
	0,00
	100,00%
	
	
	4,00
	0,00
	0,00

	i923b
	Stacionāro ārstniecības iestāžu, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, skaits, kuras atbalstītas kvalitātes sistēmas un veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādāšanai un ieviešanai
	Mazāk attīstīti
	Iestāžu skaits
	21,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i924a
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	100 000,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i924b
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF veselības veicināšanas pasākumos
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	500 000,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i925a
	Reģioniem piesaistīto ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu, lai veicinātu topiesaisti darbam teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas
	Mazāk attīstīti
	Personu skaits
	1 420,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	i926a
	Veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošās personas, kuras saņēmušas ESF atbalstītās apmācības veselības jomā
	Mazāk attīstīti
	Dalībnieku skaits
	82 685,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	
	
	0,00
	0,00
	0,00



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	i921a
	Sociālā darba speciālistu, kuri piedalījušies supervīzijās un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci,  skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i921b
	Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i922a
	Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumusdzīvesvietā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i922b
	Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i922c
	Pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuriem ar ESF atbalstu veikts individuālo vajadzību izvērtējums
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i922d
	Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i922e
	Slēgšanai atbalstīto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju/filiāļu skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i923a
	Attīstībai un ieviešanai atablstīto veselības tīklu attīstības vadlīniju skaits
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i923b
	Stacionāro ārstniecības iestāžu, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, skaits, kuras atbalstītas kvalitātes sistēmas un veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādāšanai un ieviešanai
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i924a
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i924b
	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas 6 mērķa grupās (sk. SAM 9.2.4. 22.rindkopu), un kas piedalījušies ESF veselības veicināšanas pasākumos
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i925a
	Reģioniem piesaistīto ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu, lai veicinātu topiesaisti darbam teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	i926a
	Veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošās personas, kuras saņēmušas ESF atbalstītās apmācības veselības jomā
	Mazāk attīstīti
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







Prioritārie virzieni tehniskajai palīdzībai
	Prioritārais virziens
	10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai



4A tabula. : Kopējie iznākumu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes



	Prioritārais virziens
	10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai



4B tabula. Īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Mērvienība
	Mērķvērtība (2023)
	Kumulatīvā vērtība
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	ITP1
	Prioritāro virzienu skaits, kam vismaz reizi periodā veikts ietekmes izvērtējums
	
	Prioritārie virzieni
	9,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00%
	
	
	0,00
	
	

	ITP2
	KP vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas saņēmušas atbalstu kapacitātes stiprināšanai izvērtēšanas jomā
	
	Personas
	120,00
	
	
	4,00
	
	
	3,33%
	
	
	4,00
	
	

	ITP3
	Atbalstītie ikgadējie obligātie  publicitātes pasākumi
	
	Pasākumi
	9,00
	
	
	1,00
	
	
	11,11%
	
	
	1,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes

	ITP1
	Prioritāro virzienu skaits, kam vismaz reizi periodā veikts ietekmes izvērtējums
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	ITP2
	KP vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas saņēmušas atbalstu kapacitātes stiprināšanai izvērtēšanas jomā
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	

	ITP3
	Atbalstītie ikgadējie obligātie  publicitātes pasākumi
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	



	Prioritārais virziens
	10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai

	Konkrētais mērķis
	10.1. - Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	RTP1
	Pilnībā ieviesto izvērtējumu rekomendāciju īpatsvars
	
	Proporcija
	 
	Proporcija
	85,00%
	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	17,00%
	%
	%
	

	RTP2
	KP fondu vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci izvērtēšanas jomā attiecīgā kalendārā gada laikā
	
	Skaits
	 
	Skaits
	40,00
	
	
	10,00%
	
	
	4,00
	
	
	4,00
	
	
	



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	RTP1
	Pilnībā ieviesto izvērtējumu rekomendāciju īpatsvars
	
	%
	%
	%
	0,00%
	%
	%
	
	%
	%
	%
	0,00%
	%
	%
	

	RTP2
	KP fondu vadībā, īstenošanā, izvērtēšanā un uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci izvērtēšanas jomā attiecīgā kalendārā gada laikā
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	



	Prioritārais virziens
	10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai

	Konkrētais mērķis
	10.2. - Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem



2C tabula. : Īpašie programmas rezultātu rādītāji attiecībā uz ESF un JNI
	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	Measurement unit for indicator


	Output indicator used as basis for target setting


	Mērvienība atsauces vērtībām un mērķa vērtībām
	Mērķvērtība (2023)
	Sasniegumu attiecība
	2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	RTP3
	Sabiedrības vērtējums, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas  tautsaimniecības un sabiedrības attīstību
	
	Proporcija
	 
	Proporcija
	85,00%
	
	
	
	
	
	%
	%
	%
	79,50%
	%
	%
	

	RTP4
	Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES fondiem ir pietiekamā apjomā
	
	
	 
	
	75-80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72.8



	ID
	Rādītājs
	Reģiona kategorija
	2015
	2014

	
	
	
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs
	Kumulatīvie dati par
	Gadā kopā
	Kvalitatīvs

	
	
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	Kopā
	Vīrieši
	Sievietes
	

	RTP3
	Sabiedrības vērtējums, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas  tautsaimniecības un sabiedrības attīstību
	
	%
	%
	%
	80,70%
	%
	%
	
	%
	%
	%
	79,60%
	%
	%
	

	RTP4
	Iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par ES fondiem ir pietiekamā apjomā
	
	
	
	
	
	
	
	48,1
	
	
	
	
	
	
	76,2



3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	

Prioritārais virziens
	11 - ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai



	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	ITP4
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	Skaits  (pilna laika slodzes ekvivalents)
	
	225,00
	
	
	377,00
	
	
	

	S
	ITP4
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	Skaits  (pilna laika slodzes ekvivalents)
	
	225,00
	
	
	377,00
	
	
	

	F
	ITP5
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	Personas
	
	500,00
	
	
	243,00
	
	
	

	S
	ITP5
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	Personas
	
	500,00
	
	
	243,00
	
	
	


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	ITP4
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	290,90
	
	
	
	
	

	S
	ITP4
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	290,90
	
	
	
	
	

	F
	ITP5
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	189,00
	
	
	
	
	

	S
	ITP5
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	189,00
	
	
	
	
	



	Prioritārais virziens
	11 - ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai

	Konkrētais mērķis
	11.1 - Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	RTP5
	Darbinieku mainība
	%
	
	25,00
	2012
	16,00
	11,50
	
	Ailē par rādītāja vērtību 2014. un 2015. gadā tiek norādīta sākotnējā vērtība, jo 2014. un 2015. gadā vērtība netika uzkrāta. Rādītājs tiek uzkrāts sākot ar 2016. gadu - rādītāja vērtība par 2016. gadu būs pieejama 2017. gada sākumā.

	RTP6
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu  skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas
	Personas
	
	0,00
	2013
	500,00
	254,00
	
	



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	RTP5
	Darbinieku mainība
	25,00
	
	25,00
	

	RTP6
	KP fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto personu  skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas
	0,00
	
	0,00
	








3A tabula.: Kopējie un īpašie programmas iznākuma rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem, investīciju prioritātēm, kas attiecībā uz ERAF sadalītas pa reģiona kategorijām)
	

Prioritārais virziens
	12 - KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai



	(1)
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Mērķvērtība (2023) (kopā)
	Mērķvērtība (2023) (vīrieši)
	Mērķvērtība (2023) (sievietes)
	2016 Kopā
	2016 Vīrieši
	2016 Sievietes
	Apsvērumi

	F
	ITP6
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	Skaits  (pilna laika slodzes ekvivalents)
	
	225,00
	
	
	238,00
	
	
	

	S
	ITP6
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	Skaits  (pilna laika slodzes ekvivalents)
	
	225,00
	
	
	238,00
	
	
	


	F
	ITP7
	KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	Personas
	
	500,00
	
	
	140,00
	
	
	

	S
	ITP7
	KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	Personas
	
	500,00
	
	
	140,00
	
	
	


	F
	ITP8
	Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma
	Sistēmas
	
	1,00
	
	
	1,00
	
	
	"E-Kohēzijas 2014-2020. gada KP VIS izstrāde un pamatsistēmas izveide tika sākta 2015. gadā un finansēta no ES fondu 2007-2013. gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības līdzekļiem, lai sākot ar 2016. gada 1. janvāri nodrošinātu 2014.-2020. gada perioda projektu atlasi un perioda uzsākšanu. 
Sākot ar 2016. gada 1. janvāri izveidotās KP VIS funkcija tiek finansēta no 2014.-2020. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības līdzekļiem, pilnveidojot un funkcionali uzturot 2015.gadā izveidoto KP VIS."

	S
	ITP8
	Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma
	Sistēmas
	
	1,00
	
	
	1,00
	
	
	"E-Kohēzijas 2014-2020. gada KP VIS izstrāde un pamatsistēmas izveide tika sākta 2015. gadā un finansēta no ES fondu 2007-2013. gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības līdzekļiem, lai sākot ar 2016. gada 1. janvāri nodrošinātu 2014.-2020. gada perioda projektu atlasi un perioda uzsākšanu. 
Sākot ar 2016. gada 1. janvāri izveidotās KP VIS funkcija tiek finansēta no 2014.-2020. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības līdzekļiem, pilnveidojot un funkcionali uzturot 2015.gadā izveidoto KP VIS."


1) S = atlasītās darbības, F = pilnībā īstenotās darbības

	(1)
	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Vīrieši
	2015 Sievietes
	2014 Kopā
	2014 Vīrieši
	2014 Sievietes

	F
	ITP6
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	334,90
	
	
	
	
	

	S
	ITP6
	Darbinieku skaits, kuru algas līdzfinansē TP
	334,90
	
	
	
	
	

	F
	ITP7
	KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	348,00
	
	
	
	
	

	S
	ITP7
	KP fondu vadībā, īstenošanā, revīzijā un uzraudzībā iesaistīto personu, kas piedalījušies apmācībās, skaits
	348,00
	
	
	
	
	

	F
	ITP8
	Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma
	1,00
	
	
	
	
	

	S
	ITP8
	Izveidota un ieviesta e-Kohēzijas sistēma
	1,00
	
	
	
	
	



	Prioritārais virziens
	12 - KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai

	Konkrētais mērķis
	12.1. - Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un  atbalstīt e-kohēziju



1. tabula. Rezultātu rādītāji attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu (pa prioritārajiem virzieniem un konkrētajiem mērķiem); attiecas arī uz tehniskās palīdzības prioritāro virzienu
	ID
	Rādītājs
	Mērvienība
	Reģiona kategorija
	Atsauces vērtība
	Atsauces gads
	Mērķvērtība 2023. g.
	2016 Kopā
	2016 Kvalitatīvs
	Apsvērumi

	RTP10
	KP fondu vadībā, īstenošanā, uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas
	Personas
	
	0,00
	2013
	500,00
	140,00
	
	

	RTP7
	Darbinieku mainība
	%
	
	25,00
	2012
	16,00
	13,20
	
	Ailē par rādītāja vērtību 2014. un 2015. gadā tiek norādīta sākotnējā vērtība, jo 2014. un 2015. gadā vērtība netika uzkrāta. Rādītājs tiek uzkrāts sākot ar 2016. gadu.

	RTP8
	Projektu īpatsvars, kuros izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu, pret kopējo projektu skaitu  attiecīgajā kalendārajā gadā
	%
	
	0,20
	2013
	50,00
	100,00
	
	Ailē par rādītāja vērtību 2014. un 2015. gadā tiek norādīta sākotnējā vērtība, jo 2014. un 2015. gadā vērtība netika uzkrāta. Rādītājs tiek uzkrāts sākot ar 2016. gadu.

	RTP9
	Audita dienu skaits, kas patērēts vidēji uz viena projekta revīziju
	Darbadienas
	
	70,00
	2013
	50,00
	70,00
	
	Ailē par rādītāja vērtību 2014. un 2015. gadā tiek norādīta sākotnējā vērtība, jo 2014. un 2015. gadā vērtība netika uzkrāta. Rādītājs tiek uzkrāts sākot ar 2016. gadu.



	ID
	Rādītājs
	2015 Kopā
	2015 Kvalitatīvs
	2014 Kopā
	2014 Kvalitatīvs

	RTP10
	KP fondu vadībā, īstenošanā, uzraudzībā iesaistīto personu skaits, kas paaugstinājušas savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas
	0,00
	
	0,00
	

	RTP7
	Darbinieku mainība
	25,00
	
	25,00
	

	RTP8
	Projektu īpatsvars, kuros izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu, pret kopējo projektu skaitu  attiecīgajā kalendārajā gadā
	0,20
	
	0,20
	

	RTP9
	Audita dienu skaits, kas patērēts vidēji uz viena projekta revīziju
	70,00
	
	70,00
	



3B tabula. To uzņēmumu skaits, kas saņem atbalstu no darbības programmu vairāku atbalsta veidu tīkla tiem pašiem uzņēmumiem
	Rādītājs
	To uzņēmumu skaits, kas saņem atbalstu no DP vairāku atbalsta veidu tīkla

	CO03 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav dotācijas.
	0

	CO01 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem atbalstu.
	0

	CO02 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas.
	0

	CO05 - Ienesīgi ieguldījumi: atbalstīto jauno uzņēmumu skaits.
	0

	CO04 - Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu atbalstu.
	0


Finanšu dati (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)
6. tabula: Finanšu informācija prioritārā virziena un programmas līmenī

	Prioritārais virziens
	Fonds
	Reģiona kategorija
	Aprēķina pamats
	Kopējais finansējums
	Līdzfinansējuma likme
	Darbību, kas atlasītas atbalstam, kopējās atbilstīgās izmaksas
	Daļa no kopējā piešķīruma izvēlētajām darbībām
	Darbību, kas atlasītas atbalstam, publiskās atbilstīgās izmaksas
	Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei
	Kopējā piešķīruma proporcija, uz kuru attiecas atbilstīgie izdevumi, kurus deklarējuši atbalsta saņēmēji
	Atlasīto darbību skaits

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	550 023 185,00
	85,00
	164 759 636,00
	29,96%
	126 978 804,20
	415 585,42
	0,08%
	24

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	203 275 093,00
	85,00
	52 934 253,00
	26,04%
	45 924 115,00
	23 520,92
	0,01%
	3

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	348 460 356,00
	85,00
	251 067 314,43
	72,05%
	214 741 790,09
	34 306 602,87
	9,85%
	20

	3
	ESF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	21 251 009,00
	85,00
	19 929 510,00
	93,78%
	19 929 510,00
	251 892,01
	1,19%
	5

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	336 875 566,00
	85,00
	164 143 302,00
	48,73%
	164 143 302,00
	5 583 679,26
	1,66%
	3

	4
	KF
	
	Kopā
	228 548 580,00
	85,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	5
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	509 314 166,00
	85,00
	7 561 172,47
	1,48%
	7 561 172,47
	1 014 761,20
	0,20%
	3

	5
	KF
	
	Kopā
	223 692 235,00
	85,00
	9 500 000,00
	4,25%
	9 500 000,00
	0,00
	0,00%
	1

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	277 032 428,00
	85,00
	176 951 031,60
	63,87%
	176 951 031,60
	49 232 468,66
	17,77%
	20

	6
	KF
	
	Kopā
	1 087 405 057,00
	85,00
	242 857 042,39
	22,33%
	231 292 797,39
	122 069 416,03
	11,23%
	16

	7
	ESF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	131 939 226,00
	85,00
	115 860 620,00
	87,81%
	110 976 713,00
	19 580 204,26
	14,84%
	4

	7
	JNI
	
	Kopā
	63 140 803,00
	91,89
	63 140 803,00
	100,00%
	61 997 230,00
	23 950 886,79
	37,93%
	2

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	326 424 456,00
	85,00
	26 239 168,00
	8,04%
	26 239 168,00
	0,00
	0,00%
	7

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	273 826 242,00
	85,00
	127 370 775,64
	46,52%
	127 370 775,64
	371 527,06
	0,14%
	10

	9
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	227 502 880,00
	85,00
	4 077 075,00
	1,79%
	4 077 075,00
	0,00
	0,00%
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	264 895 004,00
	85,00
	183 017 376,80
	69,09%
	181 345 847,80
	7 988 183,88
	3,02%
	21

	10
	ESF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	25 200 048,00
	85,00
	6 720 552,65
	26,67%
	6 720 552,65
	278 289,69
	1,10%
	12

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	Kopā
	46 094 769,00
	85,00
	22 188 230,00
	48,14%
	22 188 230,00
	5 595 107,78
	12,14%
	21

	12
	KF
	
	Kopā
	47 900 836,00
	85,00
	23 231 905,00
	48,50%
	23 231 905,00
	4 114 389,54
	8,59%
	5

	Kopā
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	2 825 002 899,00
	85,00
	869 921 182,50
	30,79%
	788 804 688,36
	96 171 726,11
	3,40%
	102

	Kopā
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	717 111 529,00
	85,00
	452 898 835,09
	63,16%
	446 343 399,09
	28 470 096,90
	3,97%
	52

	Kopā
	JNI
	
	
	63 140 803,00
	91,89
	63 140 803,00
	100,00%
	61 997 230,00
	23 950 886,79
	37,93%
	2

	Kopā
	KF
	
	
	1 587 546 708,00
	85,00
	275 588 947,39
	17,36%
	264 024 702,39
	126 183 805,57
	7,95%
	22

	Pavisam kopā
	
	
	
	5 192 801 939,00
	85,08
	1 661 549 767,98
	32,00%
	1 561 170 019,84
	274 776 515,37
	5,29%
	178



7. tabula. Kumulatīvo finanšu datu sadalījums atbilstīgi intervences kategorijai attiecībā uz ERAF, ESF un Kohēzijas fondu (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 112. panta 1. un 2. punkts un Regulas (ES) Nr. 1304/2013 5. pants)

	Prioritārais virziens
	Izdevumu raksturlielumi
	Kategoriju sadalījuma dimensijas
	Finanšu dati

	
	Fonds
	Reģiona kategorija
	Intervences joma
	Finansējuma veids
	Teritorijas dimensija
	Teritorijas dimensijas īstenošanas mehānisms
	Tematiskā mērķa dimensija
	ESF sekundārā tēma
	Saimnieciskās darbības dimensija
	Atrašanās vietas dimensija
	Atbalstam atlasīto darbību kopējās atbilstīgās izmaksas
	Atbalstam atlasīto darbību publiskās atbilstīgās izmaksas
	Kopējie atbilstīgie izdevumi, kurus atbalsta saņēmēji ir deklarējuši vadošajai iestādei
	Atlasīto darbību skaits

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	060
	01
	01
	07
	01
	08 
	18
	LV00
	64 029 231,00
	60 829 231,00
	6 822,47
	1

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	060
	01
	07
	07
	01
	08 
	18
	LV00
	500 000,00
	500 000,00
	8 562,55
	1

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	060
	01
	07
	07
	01
	08 
	24
	LV00
	47 650 138,51
	25 650 000,00
	0,00
	8

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	062
	01
	07
	07
	01
	08 
	18
	LV00
	20 821 579,32
	20 821 579,32
	8 562,56
	2

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	064
	01
	07
	07
	01
	08 
	18
	LV00
	12 269 970,68
	8 176 470,68
	0,00
	1

	1
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	064
	01
	07
	07
	01
	08 
	24
	LV00
	19 488 716,49
	11 001 523,20
	391 637,84
	11

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	046
	01
	03
	07
	02
	08 
	13
	LV00
	46 734 253,00
	39 724 115,00
	23 520,92
	1

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	078
	01
	07
	07
	02
	08 
	18
	LV00
	1 700 000,00
	1 700 000,00
	0,00
	1

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	078
	01
	07
	07
	02
	08 
	18
	LV006
	1 485 000,00
	1 485 000,00
	0,00
	1

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	079
	01
	07
	07
	02
	08 
	18
	LV006
	1 800 000,00
	1 800 000,00
	0,00
	0

	2
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	080
	01
	07
	07
	02
	08 
	18
	LV006
	1 215 000,00
	1 215 000,00
	0,00
	0

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	01
	01
	03
	08 
	08
	LV008
	3 601 112,67
	3 601 112,67
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	02
	05
	03
	08 
	08
	LV008
	608 156,93
	608 156,93
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	066
	01
	07
	07
	03
	08 
	18
	LV00
	36 268 775,00
	32 841 673,00
	1 594 116,88
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	067
	01
	07
	07
	03
	08 
	18
	LV00
	30 821 450,00
	30 821 450,00
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	067
	03
	07
	07
	03
	08 
	16
	LV00
	71 645 515,94
	60 898 688,75
	15 224 672,19
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	067
	04
	07
	07
	03
	08 
	16
	LV00
	51 162 079,46
	43 487 767,69
	10 871 941,92
	0

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	067
	05
	07
	07
	03
	08 
	16
	LV00
	16 533 580,60
	14 053 543,56
	3 513 385,89
	0

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	03
	LV007
	2 143 951,77
	964 778,30
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	04
	LV007
	963 634,38
	433 635,47
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	06
	LV007
	421 697,64
	189 763,94
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	07
	LV003
	1 792 798,74
	806 759,42
	0,00
	2

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	07
	LV007
	2 311 059,25
	1 039 976,66
	0,00
	2

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	07
	LV009
	2 262 014,98
	1 017 906,74
	0,00
	2

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	09
	LV007
	899 999,99
	405 000,00
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	12
	LV003
	4 123 816,15
	1 165 802,83
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	17
	LV003
	1 294 654,60
	582 594,57
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	17
	LV007
	2 859 103,75
	1 166 000,00
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	072
	01
	07
	07
	03
	08 
	17
	LV009
	395 534,58
	177 990,56
	0,00
	1

	3
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	075
	01
	07
	07
	03
	08 
	18
	LV00
	20 958 378,00
	20 479 189,00
	3 102 485,99
	1

	3
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	ESF
	Mazāk attīstīti
	119
	01
	01
	07
	03
	08 
	18
	LV006
	300 000,00
	300 000,00
	0,00
	1

	3
	ESF
	Mazāk attīstīti
	119
	01
	07
	07
	11
	08 
	18
	LV00
	19 629 510,00
	19 629 510,00
	251 892,01
	4

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	014
	01
	07
	07
	04
	08 
	16
	LV00
	126 216 912,00
	126 216 912,00
	0,00
	1

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	014
	04
	07
	07
	04
	08 
	16
	LV00
	30 091 114,00
	30 091 114,00
	5 562 750,00
	1

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	043
	01
	07
	07
	04
	08 
	08
	LV00
	7 600 217,72
	7 600 217,72
	20 301,38
	1

	4
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	044
	01
	07
	07
	04
	08 
	08
	LV00
	235 058,28
	235 058,28
	627,88
	0

	4
	KF
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	087
	01
	03
	07
	05
	08 
	17
	LV007
	6 636 501,49
	6 636 501,49
	90 090,22
	2

	5
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	087
	01
	07
	07
	05
	08 
	18
	LV007
	924 670,98
	924 670,98
	924 670,98
	1

	5
	KF
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	KF
	
	085
	01
	07
	07
	06
	08 
	18
	LV00
	9 500 000,00
	9 500 000,00
	0,00
	1

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV003
	14 295 413,84
	14 295 413,84
	2 986 662,81
	1

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV005
	15 326 969,13
	15 326 969,13
	1 961 537,33
	3

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV007
	39 764 032,97
	39 764 032,97
	11 296 426,37
	4

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV008
	26 192 169,58
	26 192 169,58
	15 169 249,93
	3

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV009
	53 731 106,43
	53 731 106,43
	17 818 592,22
	7

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	18
	LV005
	16 807 424,58
	16 807 424,58
	0,00
	1

	6
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	034
	01
	07
	07
	07
	08 
	18
	LV008
	10 833 915,07
	10 833 915,07
	0,00
	1

	6
	KF
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	KF
	
	033
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV003
	26 183 634,06
	26 183 634,06
	22 852 422,66
	2

	6
	KF
	
	033
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV005
	88 265 240,80
	88 265 240,80
	31 124 991,10
	6

	6
	KF
	
	033
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV007
	55 375 475,88
	55 375 475,88
	33 939 238,66
	4

	6
	KF
	
	033
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV008
	21 096 100,00
	21 096 100,00
	9 499 239,84
	1

	6
	KF
	
	033
	01
	07
	07
	07
	08 
	08
	LV009
	28 887 581,65
	28 887 581,65
	24 653 523,77
	2

	6
	KF
	
	037
	01
	01
	07
	07
	08 
	12
	LV007
	23 049 010,00
	11 484 765,00
	0,00
	1

	7
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	7
	ESF
	Mazāk attīstīti
	102
	01
	07
	07
	08
	08 
	18
	LV00
	93 474 289,00
	91 312 663,00
	16 788 773,96
	3

	7
	ESF
	Mazāk attīstīti
	103
	01
	07
	07
	08
	08 
	18
	LV00
	9 742 859,00
	7 020 578,00
	2 785 629,10
	0

	7
	ESF
	Mazāk attīstīti
	106
	01
	07
	07
	08
	08 
	18
	LV00
	12 643 472,00
	12 643 472,00
	5 801,20
	1

	7
	JNI
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	7
	JNI
	
	103
	01
	07
	07
	08
	08 
	18
	LV00
	63 140 803,00
	61 997 230,00
	23 950 886,79
	2

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	01
	07
	10
	08 
	19
	LV003
	1 873 913,00
	1 873 913,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	01
	07
	10
	08 
	19
	LV005
	1 816 882,00
	1 816 882,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	01
	07
	10
	08 
	19
	LV009
	2 408 996,00
	2 408 996,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	02
	07
	10
	08 
	19
	LV003
	10 949 856,00
	10 949 856,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	02
	07
	10
	08 
	19
	LV008
	1 786 690,00
	1 786 690,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	03
	07
	10
	08 
	19
	LV007
	3 821 348,00
	3 821 348,00
	0,00
	1

	8
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	050
	01
	03
	07
	10
	08 
	19
	LV008
	3 581 483,00
	3 581 483,00
	0,00
	1

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	115
	01
	07
	07
	10
	08 
	18
	LV00
	24 045 408,45
	24 045 408,45
	0,00
	2

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	115
	01
	07
	07
	10
	08 
	19
	LV00
	58 253 397,19
	58 253 397,19
	292 570,62
	4

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	116
	01
	07
	07
	08
	08 
	19
	LV00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	78 956,44
	1

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	117
	01
	07
	07
	10
	08 
	18
	LV00
	25 353 413,00
	25 353 413,00
	0,00
	1

	8
	ESF
	Mazāk attīstīti
	118
	01
	07
	07
	10
	08 
	19
	LV00
	18 218 557,00
	18 218 557,00
	0,00
	2

	9
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	9
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	055
	01
	07
	07
	09
	08 
	20
	LV00
	4 077 075,00
	4 077 075,00
	0,00
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	109
	01
	07
	07
	09
	08 
	18
	LV00
	98 727 590,00
	97 056 061,00
	6 368 915,23
	7

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	109
	01
	07
	07
	09
	08 
	18
	LV007
	1 252 127,00
	1 252 127,00
	90 053,86
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	109
	01
	07
	07
	09
	08 
	20
	LV00
	1 323 271,00
	1 323 271,00
	0,00
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	18
	LV00
	35 636 223,00
	35 636 223,00
	1 030 022,41
	5

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	18
	LV008
	263 996,00
	263 996,00
	0,00
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV00
	2 331 249,80
	2 331 249,80
	68 885,06
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV003
	6 285 281,00
	6 285 281,00
	84 993,39
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV005
	8 278 912,00
	8 278 912,00
	73 488,04
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV006
	18 878 169,00
	18 878 169,00
	117 232,52
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV008
	4 331 134,00
	4 331 134,00
	71 160,24
	1

	9
	ESF
	Mazāk attīstīti
	112
	01
	07
	07
	09
	08 
	21
	LV009
	5 709 424,00
	5 709 424,00
	83 433,13
	1

	10
	ESF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	10
	ESF
	Mazāk attīstīti
	122
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV00
	3 928 425,00
	3 928 425,00
	5 926,08
	1

	10
	ESF
	Mazāk attīstīti
	123
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV00
	2 130 986,65
	2 130 986,65
	210 211,37
	7

	10
	ESF
	Mazāk attīstīti
	123
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV006
	661 141,00
	661 141,00
	62 152,24
	4

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV00
	7 064 287,00
	7 064 287,00
	1 402 559,70
	5

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV003
	46 666,00
	46 666,00
	2 000,00
	1

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV005
	93 332,00
	93 332,00
	20 198,04
	2

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV006
	14 797 281,00
	14 797 281,00
	4 143 116,37
	9

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV007
	46 666,00
	46 666,00
	3 052,25
	1

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV008
	46 666,00
	46 666,00
	6 360,96
	1

	11
	ERAF
	Mazāk attīstīti
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV009
	93 332,00
	93 332,00
	17 820,46
	2

	12
	KF
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	12
	KF
	
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV00
	23 091 905,00
	23 091 905,00
	4 079 198,64
	4

	12
	KF
	
	121
	01
	07
	07
	
	08 
	18
	LV006
	140 000,00
	140 000,00
	35 190,90
	1



10. tabula. Izdevumi, kas radušies ārpus Savienības (ESF)
	To izdevumu paredzamā summa, kas, pamatojoties uz atlasītajām darbībām, 8. un 10. tematiskā mērķa īstenošanas gaitā radīsies ārpus Savienības (EUR)
	Kopējā finanšu piešķīruma daļa (Savienības un valsts ieguldījums) ESF programmai vai ESF daļai programmā, kuru finansē no vairākiem fondiem (%) (1/kopējais finanšu piešķīrums (Savienības un valsts ieguldījums) ESF programmai vai ESF daļai programmā, kuru finansē no vairākiem fondiem* 100)
	Atbilstīgie izdevumi, kuri radušies ārpus Savienības un kurus saņēmējs ir deklarējis vadošajai iestādei (EUR)
	Kopējā finanšu piešķīruma daļa (Savienības un valsts ieguldījums) ESF programmai vai ESF daļai programmā, kuru finansē no vairākiem fondiem (%) (3/kopējais finanšu piešķīrums (Savienības un valsts ieguldījums) ESF programmai vai ESF daļai programmā, kuru finansē no vairākiem fondiem* 100)



11. tabula. JNI resursu piešķīrums jauniešiem ārpus atbilstīgajiem NUTS 2. līmeņa reģioniem
	Prioritārais virziens
	ES atbalsta summa JNI ietvaros (JNI īpašais piešķīrums un atbilstošais ESF atbalsts), ko paredzēts piešķirt jauniešiem ārpus atbilstīgajiem NUTS 2. līmeņa reģioniem (EUR), kā norādīts darbības programmas 2.A.6.1. iedaļā
	ES atbalsta summa JNI ietvaros (JNI īpašais piešķīrums un atbilstošais ESF atbalsts), ko piešķir darbībām, kas atbalsta jauniešus ārpus atbilstīgajiem NUTS 2. līmeņa reģioniem (EUR)
	Atbilstīgie izdevumi, kas radušies, veicot darbības, lai atbalstītu jauniešus ārpus atbilstīgajiem reģioniem (EUR)
	Attiecīgais ES atbalsts atbilstīgajiem izdevumiem, kas radušies, veicot darbības, lai atbalstītu jauniešus ārpus atbilstīgajiem reģioniem, kas radušies, piemērojot prioritārā virziena līdzfinansējuma likmi (EUR)

	7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Kopā
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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NOVĒRTĒJUMU KOPSAVILKUMI
	2016.gadā noslēdzies viens izvērtējums - Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējums, kuru laika posmā no 2016. gada septembra līdz decembrim pēc FM pasūtījuma veica SIA “Ernst & Young Baltic”. Izvērtējuma ziņojums pieejams vietnē http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/izvertejuma-zinojums.pdf
Šī izvērtējuma mērķis bija novērtēt profilēšanas metodes ietekmi uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos un metodes pilnveide bezdarbniekiem ieteikto atbalsta pasākumu efektivitātes uzlabošanai.
Izvērtējumā tika vērtēta nodarbinātības pasākumu ietekmes efektivitāte uz darbā iekārtošanos, par atskaites periodu izmantojot sešus mēnešus no profilēšanas dienas, pētot, vai bezdarbnieks ir iekārtojies darbā sešu mēnešu laikā kopš profilēšanas dienas, neietverot to laiku, kad bezdarbnieks ir apmeklējis NVA piedāvātos nodarbinātības pasākumus.
Izvērtējuma metodoloģijas pamatā ir divu metožu secīga izmantošana, kuru kombinācija veido kontrafaktuālo novērtējumu – precīza saskaņošana un divu grupu īpatsvaru un divu grupu vidējo atšķirību statistiskā novērtēšana. 
Izvērtējumā secināts, ka NVA piedāvātie nodarbinātības pasākumi, kas pēc to uzbūves ir tuvāki darba tirgum, īstermiņā ir sekmīgāki nodarbinātības atjaunošanai, salīdzinot ar tiem pasākumiem, kas paredz vispārēju prasmju un kompetenču pilnveidi bez tiešas saskares ar darba tirgu. Piemēram apmācības pie darba devēja vai prioritārajās nozarēs ir visefektīvākais nodarbinātību veicinošais pasākums īstermiņā. Pozitīvs efekts novērots arī darbavietām jauniešiem, pasākumiem noteiktām personu grupām un jauniešu brīvprātīgajam darbam. Izvērtētāji piedāvā pasākumu noteiktām personu grupām ieteikt visiem šīs grupas bezdarbniekiem, ņemot vērā to pozitīvo ietekmi uz darbā iekārtošanos visu šo pasākumu apmeklētāju vidū.
Caurmērā negatīvs efekts novērots no profesionālās izglītības, auto un traktortehnikas vadītāja apliecība iegūšanas pasākuma, bet tas nav būtisks profilēšanas grupu ar zemu darba atrašanas iespēju līmeni bezdarbniekiem, kas ir šī pasākuma mērķa grupas. Negatīvs efekts novērots arī neformālās izglītības, izņemot auto un traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanu un valsts valodas apguvi pasākumam, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumam, darbnīcām jauniešiem (nav statistiski nozīmīgs) un algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Līdzīgi arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu kopējais efekts ir negatīvs, un tā saturs veidojas no vairāku atšķirīgu aktivitāšu piedāvājuma, kuras būtu nepieciešams novērtēt atsevišķi, tai skaitā novērtējumu veikt ilgtermiņā.
Izvērtējumā secināts, ka neformālās izglītības ietekme uz darbā iekārtošanos būtu vērtējama ilgtermiņā, ņemot vērā, ka NVA piedāvātie nodarbinātības pasākumi vērsti uz prasmju pilnveidi, kas ilgākā termiņā, iespējams, ļauj iekārtoties darbā veiksmīgāk nekā bez šīm prasmēm, bet izvērtējuma kontekstā šādu efektu nav iespējams novērtēt.
Darbnīcu jauniešiem ietekme uz darbā iekārtošanos nav statistiski nozīmīga, kā arī atšķirības starp apmeklētājiem ar un bez ieteikuma nav statistiski nozīmīgas, līdz ar to darbnīcu jauniešiem pasākuma ieteikšana var tikt automatizēta, taču ilgtermiņā jāturpina uzraudzīt, vai kopējā ietekme no pasākuma ir pozitīva.
Algotu pagaidu sabiedrisko darbu apmeklētāju vidū ir viszemākais darbā iekārtošanās sešu mēnešu laikā biežums, salīdzinājumā ar citu pasākumu apmeklētājiem. Tas saistīts ar mērķa grupas – ilgtermiņa bezdarbnieku – iesaisti. Pasākuma mērķa grupā ietilpst bezdarbnieki, kuri ir reģistrēti NVA vismaz sešus mēnešus vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz divpadsmit mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”). Līdz ar to darbā iekārtojušos sešu mēnešu laikā apmeklētāju skaits ir ļoti mazs.
Izvērtējuma rezultātā ir sagatavoti ieteikumi NVA reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas matricas pilnveidošanai. Ieteikumu ieviešana uzticēta atbildīgajai nozares ministrijai – Labklājības ministrijai un NVA.


ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ – INFORMĀCIJA PAR JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS ĪSTENOŠANU
	Jauniešu bezdarba mazināšanai kopš 2014. gada sākuma tiek īstenota “Jauniešu garantija” (turpmāk - JG), kuras mērķis ir veicināt nodarbinātībā, izglītībā un apmācībās neiesaistītu jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem iesaisti darba tirgū vai izglītības sistēmā. JG programma paredz visptverošu pieeju NEET grupas jauniešu iekļaušanai izglītības sistēmā un darba tirgū.
Ar JNI finansējumu tiek īstenoti divi projekti:
· NVA projekts “Jauniešu garantijas”, kurā jaunieši ciešā sadarbībā ar karjeras konsultantu un citiem NVA speciālistiem var noskaidrot savas stiprās puses, saņemt informāciju par darbavietām, iegūt jaunas prasmes un pirmo darba pieredzi, iesaistīties apmācībās, kā arī saņemt atbalstu uzņēmējdarbībai. Kopumā jauniešiem ir pieejami 10 pasākumi, kuros dalība tiek noteikta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, t.sk., ņemot vērā, jaunieša iepriekšējo pieredzi darba tirgū, iegūto izglītību, kā arī iemaņu un prasmju līmeni.
· VIAA projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ir izveidota sadarbība ar 39 profesionālās izglītības iestādēm un koledžām, kurās tiek īstenotas profesionālās izglītības programmas. Jaunieši gada vai pusotra gada laikā var iegūt profesionālo izglītību kādā no 72 profesijām.
JNI ieviešanas progress ir vērtējams kā stabils. Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi ir apstiprināti MP 29,2 milj. euro apmērā jeb 46,3% no JNI pamata piešķīruma un MP 3,3 milj euro apmērā jeb 46,4% no papildus piešķirtā ESF finansējuma. Atbalstssniegts 18,9 tūkst. jauniešiem (11,9 tūkst. reģistrētajiem bezdarbniekiem; 6,5 tūkst. nenodarbinātajiem jauniešiem un 483 ieslodzījuma vietās esošajiem jauniešiem). Dalībnieku skaits veido 66% no plānotā JG iesaistāmo jauniešu skaita (28,7 tūkst.).
Dalībnieku skaitā ir 57% sieviešu un 43% vīriešu. 66% no visiem atbalstu saņēmušajiem jauniešiem bija bezdarbnieki, tostarp 15% - ilgstošie bezdarbnieki.
Pārskata periodā lielākais jauniešu skaits tika iesaistīts apmācību pasākumos – t.i., 13 998 jauniešu jeb 70% no kopējā Jauniešu garantijas programmas dalībnieku skaita kvalitatīvajos atbalsta pasākumos.
2016.gadā JG aktivitātes īstenoja 9 ieslodzījuma vietās, nodrošinot jauniešiem darba tirgum nepieciešamo zināšanu ieguvi, kā arī sekmējot to potenciālo konkurētspēju darba tirgū, nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu.
Darba meklēšanas atbalsta pasākumos piedalījušies kopumā 92,4 tūkst. jaunieši, t.sk. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 28,6 tūkst., sniegtas 112,6 tūkst. karjeras konsultācijas (ieskaitīts individuālo un grupu karjeras konsultāciju skaits).
Rezultatīvie rādītāji Jauniešu garantijas programmai tika plānoti pēckrīzes laikā 2012.gadā, kad jauniešu bezdarba līmenis veidoja 28.5%, NEET jauniešu skaits vecumā 15-29 gadi pārsniedza 70 tūkstošus. Sākotnējā programmas plānošanas stadijā bija grūti paredzēt tik strauju NEET jauniešu skaita un īpaši bezdarbnieku skaita samazinājumu. 2012.gadā jauniešu vidū bija arī daudz lielāks mazāk izglītoto personu skaits. Pēdējā laikā jauniešu bezdarbnieku vidū pieaug personu ar profesionālo un augstāko izglītību skaits (2012.gadā profesija bija iegūta 38% jauniešiem, savukārt 2016.gadā – 46%).
Uzlabojoties darba tirgus situācijai un pieaugot jaunu darbvietu skaitam, ir pieaudzis to jauniešu bezdarbnieku skaits, kuri iekārtojas darbā ātrāk, uzreiz pēc īstermiņa atbalsta saņemšanas Jauniešu garantijā (darba meklēšanas atbalsta pasākumi, karjeras konsultācijas, dalība semināros, lekcijās u.c.), neiesaistoties ilgtermiņa pasākumos. Darba devēji daudz aktīvāk piedāvā darbavietas jauniešiem un tāpēc daļa jauniešu izvēlas darbu nevis dalību programmā.
Lai uzlabotu VIAA projekta izvirzīto rādītāju izpildi, turpmāk ir plānots īstenot mērķtiecīgākus un intensīvākus komunikācijas un publicitātes pasākumus NEET jauniešiem (dažādas reklāmas un publicitātes aktivitātes gan sociālajos medijos, gan veidojot publicitātes materiālus, informāciju jauniešiem ievietojot arī Facebook un Twitter (iespējams, vēl kādu citu sociālo mediju kontos).
Atbilstoši VIAA aprēķiniem un jaunām prognozēm līdz projekta īstenošanas beigām atbalsta pasākumos kopumā varētu iesaistīt 7,6 tūkst. NEET grupas jauniešus jeb 82,4% no plānotā iznākuma rādītāja (9,2 tūkst. personas), no kuriem 5,3 tūkst. jeb 82,2% iegūs kvalifikāciju no plānotā rezultatīvā rādītāja (6,5 tūkst. personas).
2016.gadā tika veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā, paredzot, ka rādītājā „Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās” ieskaitīs arī tos jauniešus, kas pabeidza transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības, pēc kuru pabeigšanas jaunieši kārto kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu un iegūst kvalifikāciju. Tika precizētas arī atsevišķu rādītāju, kuru izpilde pašreiz tiek vērtēta kā zema, aprēķina metodikas, atbilstoši Eiropas Komisijas uzraudzības un izvērtēšanas vadlīnijām.
VIAA projektā uz tā īstenošanas beigām 2018. gadā varētu veidoties neizlietotais JNI un ESF finansējuma piešķīruma atlikums, provizoriski 3.5 milj.euro apmērā, tādēļ LM sadarbībā ar IZM izskata iespējamos risinājumus konstatēto risku mazināšanai – tiek apsvērta arī iespēja par projektu pagarināšanu. Detalizētu informāciju skatīt informatīvajā ziņojumā “Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu” http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/ .
JG programmas izvērtējums 2016.gadā.
2016.gadā tika veikts pētījums “Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējums. Par pētījuma metodēm un rezultātiem skatīt 4.sadaļu.
Saskaņā ar JG projektu sniegto informāciju, kopējais vidējais darbā iekārtošanas rādītājsjauniešiem, kas piedalījušies Jauniešu garantijas programmā uz 2016.gada septembra beigām veidoja 48%.
Lai izvērtētu JG ietvaros īstenoto atbalsta pasākumu efektivitāti, 2017.gadā ir plānots veikt visaptverošu JG pasākumu izvērtējumu, kā rezultātā plānots noskaidrot vai ESF un JNI ieguldījumi sasnieguši izvirzīto mērķi. Izvērtējot piedāvātos pasākumus (atbilstību, kvalitāti), izvērtēt pasākumu ietekmi uz jauniešu nodarbinātības situāciju individuālā līmenī, identificēt Jauniešu integrācijas darba tirgū ietekmi uz vispārējo nodarbinātību, tajā skaitā ietekmi uz uzņēmumiem.


6. JAUTĀJUMI, KAS IETEKMĒ PROGRAMMAS DARBĪBAS REZULTĀTUS, UN VEIKTIE PASĀKUMI (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

a) Jautājumi, kas ietekmē programmas darbības rezultātus, un veiktie pasākumi
	DP darbības rezultātus ietekmēja, galvenokārt, kavējumi investīciju uzsākšanas nosacījumu izstrādē un attiecīgi kopumā 2016.gadā bija vājāka finanšu plūsma nekā bija plānots, tomēr līdz gada beigām ir apstiprināti investīciju noteikumi 3,7 miljrd. euro apmērā jeb 85% no kopējā ES fondu piešķīruma. 2016.gadā aktualizētie maksājumu pieprasījumus plāni liecina par iespējamu- sasniegt minimālo naudas plūsmas apjomu (N+3 princips) ar zināmu drošības rezervi Kohēzijas fondā (KF), ERAF un ESF. Mazāk riskanta situācija ir KF un ERAF, kurā ir pietiekoša drošības rezerve, savukārt, ESF ir maza rezerve, attiecīgi nepieciešama pastiprinātāka maksājumu plānu veicināšana un kontrole. 2017. gadā darbs tiks koncentrēts uz investīciju intensificēšanu finanšu plūsmas pieauguma nodrošināšanai. Īpaši uzmanība tiks pievērsta valsts un pašvaldību un to iestāžu īstenoto un plānoto projektu ieviešanas plānu izpildei, kā arī lielo projektu uzraudzībai. Tas nozīmē, ka ne tikai no valsts pārvaldes iestādēm, bet arī no projektu īstenotājiem tiks prasīta daudz stingrāka finanšu un projektu ieviešanas disciplīna kopumā, kā arī reālu rezultātu sasniegšana. FM turpinās ikmēneša plānu un uzdevumu izpildes virsuzraudzību, sniedzot nepieciešamo atbalstu iestādēm efektīvai un koordinētai risku mazināšanai. Tāpat sadarbības iestāde (SI) iespēju robežās veic iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudes vēl pirms līgumu ar finansējuma saņēmējiem noslēgšanas.
2017. gada 27. februārī saņemts EK lēmums par DP grozījumiem ar mērķi uzsākt uz priekšizpētes rezultātiem balstītas investīcijas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumā nodarbināto jauniešu atbalstam, tādējādi veicinot ES fondu atbalsta efektīvu un racionālu izmantošanu. 2016. gada 23. decembrī Uzraudzības komitejā (UK) rakstiskajā procedūrā tika uzsākta saskaņošana otrajiem DP grozījumiem. Izmaiņu nepieciešamība identificēta, nozaru ministrijām sagatavojot precīzākus investīciju plānus un nosacījumus, kā arī ņemot vērā izmaiņas statistikas rādītājos, kas ietekmē rādītāju bāzes un sasniedzamās vērtības. Vienlaikus nepieciešamība grozīt darbības programmu skar izmaiņas pieņēmumos par projektu īstenošanu, izglītības sektorā skolu reformas un veiktie tehniskie izvērtējumi. Paralēli DP grozījumiem tiek veiktas nepieciešamās Partnerības līguma izmaiņas.
Valdība un sabiedrība, t.sk., UK dalībnieki, regulāri tiek informēta par progresu ES fondu ieviešanā, kā arī tiek identificēti aktuālie problēmjautājumi, dodot iespēju ministrijām nepieciešamības gadījumā maksimāli operatīvi un efektīvi iesaistīties jautājumu risināšanā.
Izvērtējot 2016. gadā iesniegtos projekta iesniegumus, SI kopumā ir secinājusi, ka tie tiek sagatavoti salīdzinoši zemā kvalitātē. No visiem noslēgtajiem līgumiem 88 % gadījumu projektu iesniegumus bija nepieciešams precizēt, turklāt daļai no šiem projektiem precizējumi bija jāveic arī atkārtoti. Vienlaikus, ir konstatēta tendence, ka potenciālie finansējuma saņēmēji aicina SI pagarināt projektu iesniegumu iesniegšanas termiņus. Kā pamatojums tiek minēts gan nepietiekama projektu vadības kapacitāte sagatavot projektus noteiktajā termiņā, gan ierobežotās projektu iesniedzēju finansiālās iespējas nodrošināt vienlaicīgi vairāku projektu ieviešanu un līdzfinansēšanu, kā arī nepieciešamība vēl precizēt projektu idejas. Visi pamatojumi projektu iesniegumu pagarinājumiem tiek rūpīgi izvērtēti, bet šāda tendence rada risku starpposma rādītāju sasniegšana. Lai iespējami novērstu nepilnības projektu iesniegumos, SI regulāri organizē informatīvos seminārus finansējuma saņēmējiem kapacitātes celšanai par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanas nosacījumiem (arī tiešsaistē), notiek arī individuālās konsultācijas, kā arī regulāri tiek uzlabota projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika.
Attiecībā uz ierobežotu projektu iesniegumu atlases projektiem (90 % no kopējā ES fondu piešķīruma) nacionāli vadošā iestāde ir iniciējusi jaunu uzraudzības, finanšu disciplīnas un risku pārvaldības instrumentu - katra plānotā un īstenošanā esoša projekta ikmēneša plānu (projekta iesniegšanas termiņš un maksājumu plānu izpildes uzraudzība gan administratīvā, gan valdības līmenī, izskatot būtiskākās novirzes no plānotā un lemjot par korektīvām vai motivējošām darbībām, ja nepieciešams. Tādējādi sagaidāms, ka projektu īstenotāji atbildīgāk un disciplinētāk ieviesīs projektus un būs iespējami ātri identificēt riskus un atbilstoši reaģēt ar pasākumiem situācijas uzlabošanai.
2016. gadā turpinājās darbs pie ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles jautājumiem, veicot normatīvos bāzes atbilstības kontroles, uzraudzības un risku pārvaldības pasākumu ieviešanu. Papildus administratīvā sloga mazināšanai SI nodrošināja aktīvu sadarbību ārējo normatīvo aktu un vadības kontroles sistēmas nosacījumu pilnveidošanas procesā, proti, apkopota un analizēta projektu ieviešanas prakse, identificēti nozaru specifiskie riski un to mazinošie pasākumi, sniegti priekšlikumi VI un AI normatīvā regulējuma pilnveidošanai, t.sk. vienkāršošanai.
2017. gadā tiks turpināts darbs pie ES fondu 2014. - 2020. gadu plānošanas perioda SAM/ SAMP īstenošanas nosacījumu izstrādes vai pielāgošanas atbilstoši mainīgajiem apstākļiem un praksei, nodrošinot jau sekmīgi ieviesto partnerību UK un apakškomiteju ietvaros, lai pēc iespējas paātrinātu SAM/SAMP uzsākšanu un kvalitatīvu investīciju plūsmu.



b) Novērtējums par to, vai progress mērķu izpildē ir pietiekams, lai nodrošinātu to sasniegšanu, attiecīgā gadījumā norādot visas koriģējošās darbības, kas veiktas vai plānotas.
	Ņemot vērā vērienīgās svarīgās reformas izglītības un veselības politikā, lai t.sk. lai īstenotu reformu plānā un EK ieteikumos noteikto, radīja atsevišķus kavējumus jeb lēnāku ieviešanas uzsākšanu – tomēr kopumā progress vērtējams kā ļoti labs sniegums visos PV, jo ir panākts fokuss uz investīciju kvalitāti un stratēģisko plānošanas nozīmi. Turpmākajos gados sagaidāms investīciju plūsmas pieaugums, kas sniegs arī rezultātus un ietekmi uz tautsaimniecības izaugsmi. Vienlaikus šādas reformas prasa izmaiņas DP noteikto starpposma rādītāju elastībā, par ko EK 2017.gada 31.martā ir iesniegti attiecīgi grozījumi ar pamatojumu, lai novērstu 2018.gada snieguma ietvara starpposmu vērtību un snieguma rezerves zaudēšanu 8.PV “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” un 9.PV “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana".
Līdzšinējais progress neapdraud DP noteiktos 2023.gada iznākuma un rezultātu rādītāju sasniegšanu. Projektu plānošanas posmā lielai daļai projektu ir nodrošināta augsta gatavības pakāpe. Vienlaikus ir jāturpina darbs pie plānoto projektu virzības un esošo projektu veiksmīgas īstenošanas, nepieciešamības gadījumā veicot proaktīvas darbības, ieviešot nepieciešamās izmaiņas un nodrošinot atbilstošu rīcību, ja ikmēneša nacionālajos uzraudzības plānos konstatētas būtiskas novirzes, kas ietekmē 2018.gada mērķa izpildi vai n+3 principa ievērošanu.
Būtiskākie turpmākie soļi ir nodrošināt iespējami ātrāku Integrētās teritoriālās investīcijas (ITI) vispārējo izglītību projektu atlases uzsākšanai, kā arī augstākās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju saskaņošanu. Tāpat būtiski, lai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta rādītājs sasniegtu mērķi, īstenojot papildu informācijas kampaņas un iegūstot informāciju par mērķa grupu, kritiskā gadījumā izvērtējot projekta īstenošanas termiņa pagarināšanas iespējas.


KOPSAVILKUMS SABIEDRĪBAI
Kopsavilkumu sabiedrībai par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ieviešanu 2016. gadā skatīt 1. pielikumā.
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	19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)
	

	20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year
	Jā

	32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up
	

	VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)
	0,00

	37. Amounts of resources reused which were paid back to the financial instrument and are attributable to ESI Funds
	0,00

	37.1. out of which amounts paid for preferential remuneration of private investors operating under the market economy principle who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)
	0,00

	37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)
	0,00

	VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)

	38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)
	

	38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)
	26 600,24

	38.2.1. out of which public contributions (EUR)
	26 600,24

	38.2.2. out of which private contributions (EUR)
	0,00

	II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	5. Name of the financial instrument
	Aizdevumu garantijas

	6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)
	Latvija, Rīga

	8. Type of the financial instrument
	Fund of funds specific fund

	8.2. Related Fund of Funds
	Altum Fondu fonds

	8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"
	Tailor-made

	9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

	9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000)
	Nr.

	9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final
	Nr.

	9.0.3. Guarantees
	Jā

	9.0.4. Equity
	Nr.

	9.0.5. Quasi-equity
	Nr.

	9.0.6. Other financial products
	Nr.

	9.0.7. Other support combined with a financial instrument
	Nr.

	9.1. Description of the other financial product
	

	9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013
	

	10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution
	Seperate block of finance

	III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the financial intermediaries referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	11. Body implementing the financial instrument

	11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; (b) a body entrusted with the implementation task or (c) managing authority underatking implementation task directly (for loans or guarantees only)
	Financial institutions aiming at the achievement of public intrest under the control of public authority

	11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument
	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

	11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument
	Latvija, Rīga

	12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure
	Interadministrative cooperation

	12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument
	

	13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument
	2016.8.6

	IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)
	15 000 000,00

	14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)
	15 000 000,00

	14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
	15 000 000,00

	14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
	0,00

	15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)
	3 500 000,00

	15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	3 500 000,00

	15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
	3 500 000,00

	15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
	0,00

	15.1.3. out of which ESF (in EUR)
	0,00

	15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
	0,00

	15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
	0,00

	15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)
	0,00

	15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)
	0,00

	15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)
	0,00

	16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
	0,00

	17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)
	78 930,00

	17.1. out of which base remuneration (in EUR)
	37 739,88

	17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
	41 189,62

	18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)
	

	19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)
	

	20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	22. Name of financial product offered by the financial instrument
	Garantijas

	22.1. Type of financial product offered by the financial instrument
	Guarantee

	24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)
	12 701 206,69

	24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	12 701 206,69

	25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)
	12 701 206,69

	25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	12 701 206,69

	25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
	12 701 206,69

	25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
	0,00

	25.1.3. out of which ESF (in EUR)
	0,00

	25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
	0,00

	25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
	0,00

	25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)
	0,00

	25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)
	0,00

	26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)
	21 567 715,89

	26.1. Total value of new debt finance created by  the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)
	

	27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product
	67

	28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product
	67

	29. Number of financial recipients supported by the financial product
	65

	29.1. out of which large enterprises
	0

	29.2. out of which SMEs
	65

	29.2.1. out of which microenterprises
	20

	29.3. out of which individuals/natural persons
	0

	29.4. out of which other type of final recipients supported
	0

	29.4.1. description of other type of final recipients supported
	

	29.a. For EAFRD, Number of financial recipients supported by the financial product
	

	29a.1. out of which agricultural enterprises
	

	29a.2. out of which agro-food processing enterprises
	

	29a.3. out of which forestry enterprises
	

	29a.4. out of which small non-agricultural rural businesses
	

	29a.5. out of which micro-rural non-agricultural businesses
	

	29a.6. out of which individuals
	

	29a.7. out of which co-operational groups (incl EIP) 
	

	29a.8. out of which LAGs
	

	29a.9. out of which other type of final recipients supported
	

	29a.9.1. description of other type of final recipients supported
	

	VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year
	Jā

	32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up
	

	33. Total number of disbursed loans defaulted or total number of guarantees provided and called due to the loan default
	0

	34. Total amount of disbursed loans defaulted (in EUR) or total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)
	0,00

	VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)
	0,00

	36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)
	0,00

	36.1. out of which capital repayments (in EUR)
	0,00

	36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
	0,00

	37. Amounts of resources reused which were paid back to the financial instrument and are attributable to ESI Funds
	0,00

	37.1. out of which amounts paid for preferential remuneration of private investors operating under the market economy principle who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)
	0,00

	37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)
	0,00

	40. Value of investments and participations in equity (in EUR)
	0,00

	VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)

	38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)
	0,00

	38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)
	22 171,61

	38.2.1. out of which public contributions (EUR)
	22 171,61

	38.2.2. out of which private contributions (EUR)
	0,00

	38.3. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	0,00

	38.3.1. out of which public contributions (EUR)
	0,00

	38.3.2. out of which private contributions (EUR)
	0,00

	39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

	39.1. Expected leverage effect for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment/other financial product, by reference to the funding agreement, by product
	6,43

	39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment/other financial product, by product 
	0,99

	39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for loan/guarantee/equity and quasi-equity investment, by product (Optional)
	

	IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	

	II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	5. Name of the financial instrument
	Mikro aizdevumi

	6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)
	Latvija, Rīga

	8. Type of the financial instrument
	Fund of funds specific fund

	8.2. Related Fund of Funds
	Altum Fondu fonds

	8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"
	Tailor-made

	9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

	9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000)
	Nr.

	9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final
	Jā

	9.0.3. Guarantees
	Nr.

	9.0.4. Equity
	Nr.

	9.0.5. Quasi-equity
	Nr.

	9.0.6. Other financial products
	Nr.

	9.0.7. Other support combined with a financial instrument
	Nr.

	9.1. Description of the other financial product
	

	9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013
	

	10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution
	Seperate block of finance

	III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the financial intermediaries referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	11. Body implementing the financial instrument

	11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; (b) a body entrusted with the implementation task or (c) managing authority underatking implementation task directly (for loans or guarantees only)
	Financial institutions aiming at the achievement of public intrest under the control of public authority

	11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument
	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

	11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument
	Latvija, Rīga

	12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure
	Interadministrative cooperation

	12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument
	

	13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument
	2016.8.6

	IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)
	2 700 000,00

	14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)
	2 700 000,00

	14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
	2 700 000,00

	14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
	0,00

	15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)
	400 000,00

	15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	80 000,00

	15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
	80 000,00

	15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
	0,00

	15.1.3. out of which ESF (in EUR)
	0,00

	15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
	0,00

	15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
	0,00

	15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)
	320 000,00

	15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)
	0,00

	15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)
	320 000,00

	16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
	0,00

	17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)
	95 310,58

	17.1. out of which base remuneration (in EUR)
	44 298,20

	17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
	51 012,38

	18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)
	

	19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)
	

	20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	22. Name of financial product offered by the financial instrument
	Mikrokredīti

	22.1. Type of financial product offered by the financial instrument
	Loan

	24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)
	303 035,00

	24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	60 607,00

	25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)
	251 220,99

	25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	50 244,20

	25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
	50 244,20

	25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
	0,00

	25.1.3. out of which ESF (in EUR)
	0,00

	25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
	0,00

	25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
	0,00

	25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)
	0,00

	25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)
	200 976,79

	27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product
	26

	28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product
	23

	29. Number of financial recipients supported by the financial product
	26

	29.1. out of which large enterprises
	0

	29.2. out of which SMEs
	26

	29.2.1. out of which microenterprises
	25

	29.3. out of which individuals/natural persons
	0

	29.4. out of which other type of final recipients supported
	0

	29.4.1. description of other type of final recipients supported
	

	29.a. For EAFRD, Number of financial recipients supported by the financial product
	

	29a.1. out of which agricultural enterprises
	

	29a.2. out of which agro-food processing enterprises
	

	29a.3. out of which forestry enterprises
	

	29a.4. out of which small non-agricultural rural businesses
	

	29a.5. out of which micro-rural non-agricultural businesses
	

	29a.6. out of which individuals
	

	29a.7. out of which co-operational groups (incl EIP) 
	

	29a.8. out of which LAGs
	

	29a.9. out of which other type of final recipients supported
	

	29a.9.1. description of other type of final recipients supported
	

	VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year
	Jā

	32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up
	

	33. Total number of disbursed loans defaulted or total number of guarantees provided and called due to the loan default
	0

	34. Total amount of disbursed loans defaulted (in EUR) or total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)
	0,00

	VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)
	0,00

	36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)
	0,00

	36.1. out of which capital repayments (in EUR)
	0,00

	36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
	0,00

	37. Amounts of resources reused which were paid back to the financial instrument and are attributable to ESI Funds
	0,00

	37.1. out of which amounts paid for preferential remuneration of private investors operating under the market economy principle who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)
	0,00

	37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)
	0,00

	40. Value of investments and participations in equity (in EUR)
	0,00

	VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)

	38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)
	0,00

	38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)
	1 334,37

	38.2.1. out of which public contributions (EUR)
	1 334,37

	38.2.2. out of which private contributions (EUR)
	0,00

	38.3. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	0,00

	38.3.1. out of which public contributions (EUR)
	0,00

	38.3.2. out of which private contributions (EUR)
	0,00

	39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

	39.1. Expected leverage effect for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment/other financial product, by reference to the funding agreement, by product
	3,70

	39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment/other financial product, by product 
	0,35

	39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for loan/guarantee/equity and quasi-equity investment, by product (Optional)
	

	IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	5. Name of the financial instrument
	Paralēlie aizdevumi

	6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)
	Latvija, Rīga

	8. Type of the financial instrument
	Fund of funds specific fund

	8.2. Related Fund of Funds
	Altum Fondu fonds

	8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"
	Tailor-made

	9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

	9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000)
	Nr.

	9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final
	Nr.

	9.0.3. Guarantees
	Nr.

	9.0.4. Equity
	Nr.

	9.0.5. Quasi-equity
	Jā

	9.0.6. Other financial products
	Nr.

	9.0.7. Other support combined with a financial instrument
	Nr.

	9.1. Description of the other financial product
	

	9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013
	

	10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution
	Seperate block of finance

	III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the financial intermediaries referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	11. Body implementing the financial instrument

	11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; (b) a body entrusted with the implementation task or (c) managing authority underatking implementation task directly (for loans or guarantees only)
	Financial institutions aiming at the achievement of public intrest under the control of public authority

	11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument
	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

	11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument
	Latvija, Rīga

	12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure
	Interadministrative cooperation

	12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument
	

	13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument
	2016.8.6

	IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)
	7 000 000,00

	14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)
	7 000 000,00

	14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
	7 000 000,00

	14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
	0,00

	15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)
	3 103 445,60

	15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	1 200 000,00

	15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
	1 200 000,00

	15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
	0,00

	15.1.3. out of which ESF (in EUR)
	0,00

	15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
	0,00

	15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
	0,00

	15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)
	1 903 445,60

	15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)
	0,00

	15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)
	1 903 445,60

	16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
	0,00

	17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)
	56 506,97

	17.1. out of which base remuneration (in EUR)
	56 506,97

	17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
	0,00

	18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)
	

	19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)
	

	20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	22. Name of financial product offered by the financial instrument
	Paralēlie aizdevumi

	22.1. Type of financial product offered by the financial instrument
	Loan

	24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)
	0,00

	24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	0,00

	25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)
	0,00

	25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	0,00

	25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
	0,00

	25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
	0,00

	25.1.3. out of which ESF (in EUR)
	0,00

	25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
	0,00

	25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
	0,00

	25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)
	0,00

	25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)
	0,00

	27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product
	0

	28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product
	0

	29. Number of financial recipients supported by the financial product
	0

	29.1. out of which large enterprises
	0

	29.2. out of which SMEs
	0

	29.2.1. out of which microenterprises
	0

	29.3. out of which individuals/natural persons
	0

	29.4. out of which other type of final recipients supported
	0

	29.4.1. description of other type of final recipients supported
	

	29.a. For EAFRD, Number of financial recipients supported by the financial product
	

	29a.1. out of which agricultural enterprises
	

	29a.2. out of which agro-food processing enterprises
	

	29a.3. out of which forestry enterprises
	

	29a.4. out of which small non-agricultural rural businesses
	

	29a.5. out of which micro-rural non-agricultural businesses
	

	29a.6. out of which individuals
	

	29a.7. out of which co-operational groups (incl EIP) 
	

	29a.8. out of which LAGs
	

	29a.9. out of which other type of final recipients supported
	

	29a.9.1. description of other type of final recipients supported
	

	VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year
	Jā

	32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up
	

	33. Total number of disbursed loans defaulted or total number of guarantees provided and called due to the loan default
	0

	34. Total amount of disbursed loans defaulted (in EUR) or total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)
	0,00

	VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)
	0,00

	36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)
	0,00

	36.1. out of which capital repayments (in EUR)
	0,00

	36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
	0,00

	37. Amounts of resources reused which were paid back to the financial instrument and are attributable to ESI Funds
	0,00

	37.1. out of which amounts paid for preferential remuneration of private investors operating under the market economy principle who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)
	0,00

	37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)
	0,00

	40. Value of investments and participations in equity (in EUR)
	0,00

	VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)

	38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)
	0,00

	38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)
	0,00

	38.2.1. out of which public contributions (EUR)
	0,00

	38.2.2. out of which private contributions (EUR)
	0,00

	38.3. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	0,00

	38.3.1. out of which public contributions (EUR)
	0,00

	38.3.2. out of which private contributions (EUR)
	0,00

	39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

	39.1. Expected leverage effect for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment/other financial product, by reference to the funding agreement, by product
	4,29

	39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment/other financial product, by product 
	0,00

	39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for loan/guarantee/equity and quasi-equity investment, by product (Optional)
	

	IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	5. Name of the financial instrument
	Starta aizdevumi

	6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)
	Latvija, Rīga

	8. Type of the financial instrument
	Fund of funds specific fund

	8.2. Related Fund of Funds
	Altum Fondu fonds

	8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"
	Tailor-made

	9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

	9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000)
	Jā

	9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final
	Jā

	9.0.3. Guarantees
	Nr.

	9.0.4. Equity
	Nr.

	9.0.5. Quasi-equity
	Nr.

	9.0.6. Other financial products
	Nr.

	9.0.7. Other support combined with a financial instrument
	Nr.

	9.1. Description of the other financial product
	

	9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013
	

	10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution
	Seperate block of finance

	III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the financial intermediaries referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	11. Body implementing the financial instrument

	11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; (b) a body entrusted with the implementation task or (c) managing authority underatking implementation task directly (for loans or guarantees only)
	Financial institutions aiming at the achievement of public intrest under the control of public authority

	11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument
	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

	11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument
	Latvija, Rīga

	12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure
	Interadministrative cooperation

	12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument
	

	13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument
	2016.8.6

	IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)
	6 300 000,00

	14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)
	6 300 000,00

	14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
	6 300 000,00

	14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
	0,00

	15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)
	2 500 000,00

	15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	625 000,00

	15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
	625 000,00

	15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
	0,00

	15.1.3. out of which ESF (in EUR)
	0,00

	15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
	0,00

	15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
	0,00

	15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)
	1 875 000,00

	15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)
	0,00

	15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)
	1 875 000,00

	16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
	0,00

	17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)
	345 443,39

	17.1. out of which base remuneration (in EUR)
	201 451,28

	17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
	143 992,11

	18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)
	

	19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)
	

	20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	22. Name of financial product offered by the financial instrument
	Mikrokredīti un aizdevumi

	22.1. Type of financial product offered by the financial instrument
	Loan

	24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)
	1 613 240,95

	24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	403 310,24

	25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)
	1 001 292,95

	25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	250 323,24

	25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
	250 323,24

	25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
	0,00

	25.1.3. out of which ESF (in EUR)
	0,00

	25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
	0,00

	25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
	0,00

	25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)
	0,00

	25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)
	750 969,71

	27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product
	86

	28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product
	75

	29. Number of financial recipients supported by the financial product
	75

	29.1. out of which large enterprises
	0

	29.2. out of which SMEs
	75

	29.2.1. out of which microenterprises
	73

	29.3. out of which individuals/natural persons
	0

	29.4. out of which other type of final recipients supported
	0

	29.4.1. description of other type of final recipients supported
	

	29.a. For EAFRD, Number of financial recipients supported by the financial product
	

	29a.1. out of which agricultural enterprises
	

	29a.2. out of which agro-food processing enterprises
	

	29a.3. out of which forestry enterprises
	

	29a.4. out of which small non-agricultural rural businesses
	

	29a.5. out of which micro-rural non-agricultural businesses
	

	29a.6. out of which individuals
	

	29a.7. out of which co-operational groups (incl EIP) 
	

	29a.8. out of which LAGs
	

	29a.9. out of which other type of final recipients supported
	

	29a.9.1. description of other type of final recipients supported
	

	VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year
	Jā

	32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up
	

	33. Total number of disbursed loans defaulted or total number of guarantees provided and called due to the loan default
	0

	34. Total amount of disbursed loans defaulted (in EUR) or total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)
	0,00

	VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)
	0,00

	36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)
	0,00

	36.1. out of which capital repayments (in EUR)
	0,00

	36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
	0,00

	37. Amounts of resources reused which were paid back to the financial instrument and are attributable to ESI Funds
	0,00

	37.1. out of which amounts paid for preferential remuneration of private investors operating under the market economy principle who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)
	0,00

	37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)
	0,00

	40. Value of investments and participations in equity (in EUR)
	0,00

	VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)

	38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)
	0,00

	38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)
	3 094,26

	38.2.1. out of which public contributions (EUR)
	3 094,26

	38.2.2. out of which private contributions (EUR)
	0,00

	38.3. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	0,00

	38.3.1. out of which public contributions (EUR)
	0,00

	38.3.2. out of which private contributions (EUR)
	0,00

	39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

	39.1. Expected leverage effect for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment/other financial product, by reference to the funding agreement, by product
	3,17

	39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment/other financial product, by product 
	0,42

	39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for loan/guarantee/equity and quasi-equity investment, by product (Optional)
	

	IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.

	1.1. Priority axis supporting the financial instrument under the ESI Fund programme 
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

	2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure
	ERAF

	4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument

	4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument
	

	30. Date of completion of the ex ante assessment
	2015.30.4

	31. Selection of bodies implementing financial instrument

	31.1. Has selection or designation process  already been launched
	Jā

	II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	5. Name of the financial instrument
	DME finanšu instruments

	6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)
	Latvija, Rīga

	7. Implementation arrangements

	7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions
	Nr.

	7.1.1. Name of the Union-level financial instrument
	

	7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme contributions under point (a), (b) and (c) of Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013
	Entrustment of implementation

	8. Type of the financial instrument
	Specific fund

	8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"
	Tailor-made

	9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

	9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000)
	Jā

	9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final
	Nr.

	9.0.3. Guarantees
	Jā

	9.0.4. Equity
	Nr.

	9.0.5. Quasi-equity
	Nr.

	9.0.6. Other financial products
	Nr.

	9.0.7. Other support combined with a financial instrument
	Nr.

	9.1. Description of the other financial product
	

	9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013
	

	10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution
	Seperate block of finance

	III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the financial intermediaries referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	11. Body implementing the financial instrument

	11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; (b) a body entrusted with the implementation task or (c) managing authority underatking implementation task directly (for loans or guarantees only)
	Financial institutions aiming at the achievement of public intrest under the control of public authority

	11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument
	AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

	11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument
	Latvija, Rīga

	12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure
	Interadministrative cooperation

	12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument
	

	13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument
	2016.14.9

	IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)
	30 091 114,00

	14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)
	25 500 000,00

	14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
	25 500 000,00

	14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)
	0,00

	14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
	0,00

	15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)
	5 562 750,00

	15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	4 714 020,39

	15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
	4 714 020,39

	15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
	0,00

	15.1.3. out of which ESF (in EUR)
	0,00

	15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
	0,00

	15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
	0,00

	15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)
	848 729,61

	15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)
	848 729,61

	15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)
	0,00

	16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
	0,00

	17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)
	47 940,49

	17.1. out of which base remuneration (in EUR)
	47 940,49

	17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
	0,00

	18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)
	

	19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)
	

	20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
	

	V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	22. Name of financial product offered by the financial instrument
	Garantijas

	22.1. Type of financial product offered by the financial instrument
	Guarantee

	24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)
	0,00

	24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	0,00

	25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)
	0,00

	25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	0,00

	25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
	0,00

	25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
	0,00

	25.1.3. out of which ESF (in EUR)
	0,00

	25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
	0,00

	25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
	0,00

	25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)
	0,00

	25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)
	0,00

	26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)
	0,00

	27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product
	0

	28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product
	0

	29. Number of financial recipients supported by the financial product
	0

	29.1. out of which large enterprises
	0

	29.2. out of which SMEs
	0

	29.2.1. out of which microenterprises
	0

	29.3. out of which individuals/natural persons
	0

	29.4. out of which other type of final recipients supported
	0

	29.4.1. description of other type of final recipients supported
	

	29.a. For EAFRD, Number of financial recipients supported by the financial product
	

	29a.1. out of which agricultural enterprises
	

	29a.2. out of which agro-food processing enterprises
	

	29a.3. out of which forestry enterprises
	

	29a.4. out of which small non-agricultural rural businesses
	

	29a.5. out of which micro-rural non-agricultural businesses
	

	29a.6. out of which individuals
	

	29a.7. out of which co-operational groups (incl EIP) 
	

	29a.8. out of which LAGs
	

	29a.9. out of which other type of final recipients supported
	

	29a.9.1. description of other type of final recipients supported
	

	22. Name of financial product offered by the financial instrument
	DME aizdevumi

	22.1. Type of financial product offered by the financial instrument
	Loan

	24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)
	0,00

	24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	0,00

	25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)
	0,00

	25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
	0,00

	25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
	0,00

	25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
	0,00

	25.1.3. out of which ESF (in EUR)
	0,00

	25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
	0,00

	25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
	0,00

	25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)
	0,00

	25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)
	0,00

	27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product
	0

	28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product
	0

	29. Number of financial recipients supported by the financial product
	0

	29.1. out of which large enterprises
	0

	29.2. out of which SMEs
	0

	29.2.1. out of which microenterprises
	0

	29.3. out of which individuals/natural persons
	0

	29.4. out of which other type of final recipients supported
	0

	29.4.1. description of other type of final recipients supported
	

	29.a. For EAFRD, Number of financial recipients supported by the financial product
	

	29a.1. out of which agricultural enterprises
	

	29a.2. out of which agro-food processing enterprises
	

	29a.3. out of which forestry enterprises
	

	29a.4. out of which small non-agricultural rural businesses
	

	29a.5. out of which micro-rural non-agricultural businesses
	

	29a.6. out of which individuals
	

	29a.7. out of which co-operational groups (incl EIP) 
	

	29a.8. out of which LAGs
	

	29a.9. out of which other type of final recipients supported
	

	29a.9.1. description of other type of final recipients supported
	

	VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year
	Jā

	32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up
	

	33. Total number of disbursed loans defaulted or total number of guarantees provided and called due to the loan default
	0

	34. Total amount of disbursed loans defaulted (in EUR) or total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)
	0,00

	VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)
	0,00

	36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)
	0,00

	36.1. out of which capital repayments (in EUR)
	0,00

	36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
	0,00

	37. Amounts of resources reused which were paid back to the financial instrument and are attributable to ESI Funds
	0,00

	37.1. out of which amounts paid for preferential remuneration of private investors operating under the market economy principle who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)
	0,00

	37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)
	0,00

	40. Value of investments and participations in equity (in EUR)
	0,00

	VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)

	38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)

	38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)
	25 500 000,00

	38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)
	0,00

	38.2.1. out of which public contributions (EUR)
	0,00

	38.2.2. out of which private contributions (EUR)
	0,00

	38.3. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	0,00

	38.3.1. out of which public contributions (EUR)
	0,00

	38.3.2. out of which private contributions (EUR)
	0,00

	39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

	39.1. Expected leverage effect for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment/other financial product, by reference to the funding agreement, by product
	2,33

	39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for loan/guarantee/equity or quasi-equity investment/other financial product, by product 
	0,00

	39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for loan/guarantee/equity and quasi-equity investment, by product (Optional)
	

	IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)











\




Nav apstiprināts

Nav apstiprināts


Nav apstiprināts



LV	172 	LV

Nav obligāti ziņojumam, kas tiks iesniegts par 2016. gadu, un neattiecas uz citiem vienkāršajiem ziņojumiem: DARBĪBAS, KAS VEIKTAS, LAI IZPILDĪTU EX ANTE NOSACĪJUMUS

2016.gadā Latvija ir izpildījusi visus partnerības līgumā noteiktos 16 ex-ante nosacījumus – stratēģiski priekšnosacījumi investīciju uzsākšanai prioritāro virzienu ietvaros -  tādās jomās kā transports, izglītība un zinātne, veselība, sociālā iekļaušana, valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, izglītības jomā par priekšlaicīgas mācību pamešanas iemesliem, kā arī atkritumu, ūdenssaimniecības un risku pārvaldības nozarē.
PROGRESS LIELU PROJEKTU UN KOPĪGU RĪCĪBAS PLĀNU SAGATAVOŠANĀ UN ĪSTENOŠANĀ (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 101. panta h) punkts un 111. panta 3. punkts)

Lieli projekti
12. tabula: Lielie projekti
	Projekts
	CCI
	LP statuss
	Ieguldījumi kopā
	Kopējās atbilstīgās izmaksas
	Plānotais paziņošanas/iesniegšanas datums
	Komisijas neoficiālas piekrišanas/apstiprinājuma datums
	Plānotais īstenošanas sākums (gads, ceturksnis)
	Plānotais beigu datums
	Prioritārais virziens/investīciju prioritātes
	Faktiskais realizācijas stāvoklis — finanšu progress (% no Komisijas apstiprinātajiem izdevumiem salīdzinājumā ar kopējām atbilstīgajām izmaksām)
	Faktiskais realizācijas stāvoklis — fiziskais progress projekta galvenais īstenošanas posms
	Galvenie iznākumi
	Datums, kad parakstīts pirmais būvdarbu līgums
	Apsvērumi

	Development of Riga tram infrastructure
	2016LV16CFMP001
	Plānots paziņot/iesniegt EK
	97 400 000,00
	97 400 000,00
	2015, Q3
	
	2016, Q3
	2021, Q4
	
	0,00
	Projektēšana
	Jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums - 6,6 km
	
	

	Latvian Railway network electrification
	
	Plānots paziņot/iesniegt EK
	519 000 000,00
	519 000 000,00
	2015, Q4
	
	2016, Q2
	2020, Q4
	
	0,00
	Projektēšana
	1. Plānots elektrificēt aptuveni 998 km*
2. CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos samazinātas no 164 821 t/gadā līdz 82 141 t/gadā

	
	* ierosināti DP grozījumi (nacionāli apstiprināti 31.01.2017.): 
(1) rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums –  400 km; 
(2) CO2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos samazinātas no 225 126 t/gadā līdz 180 000 t/gadā)




Konstatētās būtiskās problēmas lielo projektu īstenošanā un veiktie pasākumi to novēršanai
	Projekts “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība”
4.5.1.1. SAM pasākumā “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenojamā lielā projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība”. dokumentācija pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no JASPERS ekspertiem 2016.gada 17.oktobrī tika iesniegta SI vērtēšanai. 2016. gada 23.decembrī SI pieņēma starplēmumu, kurā norādīti nosacījumi un papildu prasības, kas jāizpilda, iesniedzot projektu atkārtoti līdz 2017. gada 20. februārim.
Pēc atkārtoti iesniegtās projekta dokumentācijas izskatīšanas CFLA 2017.gada 3.martā pieņēma atzinumu par lielā projekta atbilstību ES fondu programmai par sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstīšanu. Projekta dokumentācija 2017.gada 18.martā nosūtīta lielā projekta dokumentācijas kvalitātes izvērtējuma veikšanai (obligāts nosacījums saskaņā ar LR normatīvo regulējumu).
Atbilstoši indikatīvajam lielā projekta sagatavošanas un izvērtēšanas grafikam un EK neatkarīgo ekspertu sniegtajai informācijai projekta dokumentācijas kvalitātes novērtējums varētu tikt sagatavots līdz 2017. gada aprīļa beigām. Pozitīva kvalitātes novērtējuma gadījumā projekta pieteikums varētu tikt iesniegts EK līdz 2017.gada maijā.
EK finansētas iniciatīvas “Integritātes pakts” ietvaros[1] sabiedrība par atklātību “Delna” uzsākusi projekta uzraudzību kā neatkarīgais novērotājs, seko līdzi projekta iepirkumu procedūrai un projekta īstenošanai kopumā.
[1] Informācija pieejama http://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/
Projekts  “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”:
2017. gada 17.janvārī MK sēdē pieņemts lēmums par projekta tālāku virzību kā sociāli-ekonomiski izdevīgāku īstenojot Rīgas virziena alternatīvu[1] ar nasacījumu, ka finanšu struktūra nerada negatīvu ietekmi uz vispārējo valdības budzētu un mkasu par elektroenerģijas lietošanu gala patērētājiem.
2017.gada pirmajā pusē noteiktā kārtībā notika konsultācijas ar CSP un EUROSTAT par nepieciešamo atzinumu saistībā ar valsts ieguldījuma VAS “Latvijas Dzelzceļš” pamatkapitālā potenciālo (ex-ante) ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu. Atzinuma par izstrādāto biznesa plānu indikatīvi sagaidāms 2017.gada aprīlī.
Lielā projekta pieteikuma dokumentācijas sagatavošanai, tā kvalitātes nodrošināšanai piesaistīti arī JASPERS. JASPERS gala atzinums tiks saņemts 2017.gada aprīlī. Tāpat sekmīgi uzsāktas sarunas ar Eiropas Investīciju Bankas pārstāvjiem par finansiālo atbalstu lielā projekta īstenošanai.
SI ir izsludinājusi projekta atlasi un atbilstoši lielā projekta sagatavošanas rīcības plānam PI paredzēts iesniegt izvērtēšanai SI līdz 2017.gada aprīļa beigām. SI lēmums, t.sk. tā pieņemšanas termiņš, galvenokārt, atkarīgs no CSP/EUROSTAT atzinuma par projekta ietekmi uz valsts budžetu.
[1] Dzelzceļa tīkla elektrifikācija posmā - Daugavpils-Krustpils-Rīga (Šķirotava) un Rēzekne-Krustpils-Rīga (Šķirotava)



Jebkuras izmaiņas, kas plānotas darbības programmas lielo projektu sarakstā
	Pēc Pasaules bankas veiktā pētījuma un VM vērtējuma par investīciju prioritātēm ierosinātie grozījumi DP par lielā projekta „VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa otrās kārtas attīstība” iekļaušanu PV “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” SAM “ Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” 2017.gada 31.martā iesniegti EK pēc apstiprināšanas Uzraudzības komitejā. Šīs projekts ir turpinājums 2007.-2013.gada plānošanas perioda lielajam projektam „Paula Stradiņa slimnīcas būve ”A1””. Piesaistīti JASPERS eksperti projekta iesnieguma kvalitātes nodrošināšanai. Projekta iesnieguma apstiprināšanas indikatīvi plānota 2018.gada 1.ceturksnī. Pēc tam tas tiks iesniegts JASPERS ekspertiem neatkarīga kvalitātes pārbaudes veikšanai un pēc to atzinuma saņemšanas – indikatīvi 2018.gada 2.ceturksnī - Eiropas Komisijai.
Tāpat plānots 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros pabeigt 2007.-2013.gada plānošanas periodā uzsākto un posmos sadalīto Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projektu kā otro posmu (EK 2016.gada 7.jūnija lēmums Nr.C(2016)3382: http://www.esfondi.lv/upload/ek-lemums_incukalna_gudrona_diku_sanacija.pdf) 2017. gada 3. februārī Uzraudzības komitejā apstiprināti DP grozījumi, kurā izveidots jauns specifiskā atbalsta mērķis 5.6.3.  “Vēsturiski piesārņotu vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija”. Paralēli tika izstrādāti un saskaņoti MK noteikumi un projektu vērtēšanas kritēriji. DP grozījumi EK iesniegti  2017. gada 31.martā. Paralēli DP grozījumiem plānotas iepirkumu procedūras, lai projekta līgumu varētu parakstīt pēc iespējas īsākā periodā pēc DP grozījumu apstiprināšanas un sanācijas darbus indikatīvi uzsākt 2017 gada otrajā pusē. 2017.gada otrajā pusē arī plānots EK iesniegt projekta iesniegumu saskaņā ar Regulas Nr.1300/2006 103.pantu  vienkāršotā procedūrā bez neatkarīga eksperta atzinuma. 


Kopīgi rīcības plāni
	Nav attiecināms
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B DAĻA
2017., 2019. GADĀ IESNIEGTIE ZIŅOJUMI UN NOBEIGUMA ĪSTENOŠANAS ZIŅOJUMS
(Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 3. un 4. punkts)
DARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS NOVĒRTĒJUMS (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 4. punkts)
Informācija A daļā un programmas mērķu sasniegšana (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)

	Prioritārais virziens
	1 - Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 

	PV ieviešana ir vērsta uz P&I infrastruktūras uzlabošanu un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī kompetences centru veicināšanu, it īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi, kā arī uzņēmumu investīciju P&I veicināšanu un saiknes starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari veidošanu.
Kopumā līdz 2016.gada beigām ir noslēgti 24 līgumi ar finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu 116 milj. euro apmērā no ES fondu finansējuma. Atbalstīto komersantu skaits 2016. gadā sasniedz 223. Prognozējams, ka turpmākos gados progress būs krietni ievērojamāks.



	Prioritārais virziens
	10 - ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

	PV kopumā tehniskā palīdzības prioritārie virzieni tiek īstenoti, lai stiprinātu cilvēkresursu kapacitāti un palielinātu informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu tematisko semināru un komunikācijas pasākumu organizēšanai. Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, nepieciešams nodrošināt uz konkrētu rezultātu orientētu un izmaksu ziņā maksimāli efektīvu informācijas un publicitātes pasākumu realizēšanu.
Progress mērķa sasniegšanai ir labs – ir izpildīti 2016.gada mērķi sabiedrības vērtējumā par ES fondu pozitīvo ietekmi un informācijas apjomu, vienīgi SAM 10.1.1. kavējas mērķu sasniegšana rādītājos par ieviesto izvērtējumu rekomendāciju īpatsvaru un personu skaitu, kas paaugstinājušas savu kompetenci. Tas skaidrojams ar projekta “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” veiktām būtiskām izmaiņām darba organizācijā.





	Prioritārais virziens
	11 - ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

	PV galvenā specifika ir vērsta uz KP fondu administrēšanas, uz rezultātiem vērstas, vadības un kontroles sistēmas pilnveidošana, kas balstīta uz drošas finanšu pārvaldības, proporcionalitātes un partnerības principiem un rada pēc iespējas mazāku administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem. Šajā ziņā 2016. gadā ir ļoti labs progress, sasniedzot iznākuma rādītāja vērtību par 175,3%, kas nozīmē, ka Kohēzijas politikas vadībā un uzraudzībā iesaistītām personām ir paaugstināta kompetence. Gala rezultātā plānots, ka tiks pilnveidota KP fondu administrēšanas sistēma, t.sk. nodrošinot ātrāku maksājumu aprites ātrumu, un mazināti administratīvie šķēršļi finansējuma saņēmējiem un Kohēzijas politikas fondu administrētājiem.



	Prioritārais virziens
	12 - KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai 

	PV plānots stiprināt kapacitāti publisko iepirkumu, transporta un vides tehniskās specifikācijas, valsts atbalsta, krāpšanas apkarošanas un korupcijas novēršanas jomā, t.sk. veikt ieguldījumus attiecīgo iesaistīto darbinieku un ekspertu (gan valsts, gan nevalstiskā sektora), t.sk. UK dalībnieku, zināšanu uzlabošanā, kā arī nodrošināt kompetentu darbinieku un ekspertu pieejamība KP fondu administrēšanā. Šajā jomā 2016. gada progress bijis ļoti labs. Šajā laikā ir organizēti gan tematiskie semināri, gan diskusijas un forumi, kuros interesentiem tika sniegta informācija par  e-Kohēzijas izmantošanas iespējām, projektu sagatavošanu, iesniegšanu.
Šajā ziņā ir sasniegts divtik lielāks rezultāts kā bija gaidīts. Projektu īpatsvars, kuros izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu ir bijis 2005 apmērā pret plānoto. Tāpat ir sasniegti labi rezultāti darbinieku apmācīšanā un kompetences celšanā, un ir izveidota un ieviesta e-kohēzijas sistēma.



	Prioritārais virziens
	2 - IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi 

	PV tiek īstenota, lai paplašinātu platjoslas pakalpojumu izvietojumu un sekmētu ātrgaitas tīklu attīstību, un atbalstītu jauno tehnoloģiju un tīklu ieviešanu digitālās ekonomikas vajadzībām, kā arī stiprinātu IKT lietojumprogrammas e-pārvaldes, e- mācību, e-iekļaušanas, e-kultūras un e-veselības jomā.
Lai gan 2016. gadā progress atpalika no plānotā priekšnosacījumu izpildīšanas dēļ, rezultātu un iznākumu rādītāju progress ir plānots nākamajos gados. SAM 2.1.1 ir noslēgts viensprojekta līgums par ES fondu finansējumu 39 milj. euro. Risks nesasniegt noteiktos snieguma ietvara mērķus PV līmenī vērtējams kā zems. Kopējam finanšu rādītājam prognozējama pārpilde pat pesimistisku prognožu scenāriju gadījumos. Nozīmīgākais progress iznākuma rādītājos ir prognozējams 2018.gadā – mājsaimniecību, kurām pieejami platjoslas pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s ātrumu, pieaugums par 78 700, 25 pilnveidoti publiskie IKT procesi.




	Prioritārais virziens
	3 - Mazo un vidējo komersantu  konkurētspēja 

	PV sekmē ekonomisko aktivitāti, komersantu attīstību un produktivitātes pieaugumu, sadarbību un konkurētspēju starptautiskajā tirgū, nodrošinot konkurētspēju veicinošus faktorus, kas vērsti uz tiešu atbalstu saimnieciskajai darbībai un netiešu atbalstu, sekmējot komercdarbību veicinošas infrastruktūras attīstību, kā arī komercdarbības vides sakārtošanu, integrējot KP fondu ieguldījumus tematiskajos mērķos “Uzlabot MVK konkurētspēju” un “Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi”.
3 PV īstenošana norit veiksmīgi. Tas ir viens no diviem PV, kura izpildītie maksājumi pārsniedza prognozēto, un jau ir apstiprināti projekti 74,8% no visa PV pieejamā finansējuma apmēra.
SAM 3.3.1. 2016. gadā ir pabeigts projekts “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”. Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ielu pārbūvē un atjaunošanā. Projekta ietvaros ir pārbūvētas vai atjaunotas tieši tās ielas (Meža ielas pārbūve, Parka ielas posma (1.kārta un ielas apgaismojums visai Parka ielai)) Valkas pilsētā, kuras atrodas pilsētas ražošanas teritorijā, bet to ceļa segums ir sliktā stāvoklī, un atjaunota nobrauktuve uz Lugažu dzelzceļa staciju un izbūvēta ietve teritorijā, kur darbu uzsākuši jauni uzņēmumi, tas ir ielas un ietves, un nobrauktuves, kuras izmanto vairāki uzņēmumi, kuri pēdējos gados attīstās un arī turpmākajos gados plāno ieguldīt ražošanas vai pakalpojumu attīstībā un jaunu darba vietu radīšanā. Veikta šo ceļu segas pārbūve un nestspējas paaugstināšana, izbūvējot jaunas asfalta kārtas, kā arī izbūvētas ietves gājēju (uzņēmumu darbinieku un citu) drošībai. Projekts īstenos 6 mēnešu laikā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 608 157 euro, tai skaitā ERAF finansējums  516 933 euro.



	Prioritārais virziens
	4 - Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 

	PV ietvaros definētie SAM paredz kompleksus pasākumus energoefektivitātes veicināšanai, AER izmantošanai un SEG emisiju apjoma mazināšanai. Tāpēc paredzēts īstenot gan ERAF, gan KF ieguldījumu prioritātes: KF un ERAF mērķi ir savstarpēji papildinoši, tādējādi šāda pieeja nodrošinās koncentrētu un mērķtiecīgu plānoto investīciju ieguldījumu prioritārā virziena ietvaros un kopējā resursu efektivitātes uzlabošanā.
PV progress 2016.gadā bija apmierinošs. Risks nesasniegt DP noteiktos snieguma ietvara mērķus vērtējams kā zems. Lai gan no prognozēm var secināt, ka ERAF finanšu rādītājs nesasniegs 100% 2018.gadā noteikto mērķi, tomēr tas būs robežās virs 85% sliekšņa (pesimistisku scenāriju gadījumā – 86%), savukārt KF finanšu rādītājam tiek prognozēta pat nozīmīga pārpilde ~150% optimistisku prognožu scenārijā, kas saistās ar gaidāmo progresu SAM 4.5.1 par videi draudzīga sabiedriskā transporta ieviešanu.
2016. gadā progress bija novērojams tikai Latvijā reģistrēto elektroautomašīnu skaita palielinājumā – 34 elektroautomašīnas. Lielākā daļa rādītāju sasniegšana ir paredzēta turpmākos gados.



	Prioritārais virziens
	5 - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 

	PV paredz palielināt resursu izmantošanas efektivitāti un ietekmi uz vides aizsardzību, veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un pārvaldību. 
Ņemot vērā 2007-2013. gada plānošanas perioda lielā projektā “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbi” neparedzētu apstākļu iestāšanos, ko izraisīja izsmeļamā materiāla mainīgais ķīmiskais sastāvs, tika kavēta projekta pabeigšana paredzētajā termiņā. Latvija ir iesniegusi EK projekta grozījumus, paredzot, ka šis projekts tiek dalīts posmos, attiecīgi projekta otro posmu plānots pabeigt 2014-2020.gada plānošanas periodā. Lai tas būtu iespējams EK ir ierosināti priekšlikumi DP grozījumiem, papildinot DP ar diviem jauniem SAM -5.6.3. “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” un 5.4.3. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” un paredzot tiem ES fondu finansējuma piesaisti.
SAM 5.1.1 2016. gadā ir pabeigts projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju”. Projekta mērķis ir veikt Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja Ogrē rekonstrukciju, samazināt augstu plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētas teritorijā, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi un saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu, kā arī vides aizsardzību. Projekta mērķa grupa ir pašvaldība, pilsētas iedzīvotāji un komersanti, kurus ietekmējuši pirms tam bijušie plūdi un to radītās sekas. Projekta īstenošana novērsīs kanalizācijas sistēmu pārplūšanu un piesārņojuma nokļūšanu gruntsūdeņos un upē, tiks novērsti vides piesārņojuma riski un līdz ar to arī draudi 6020 iedzīvotāju veselībai. Projekta īstenošanas laiks ir 5 mēneši un projekta kopējais budžets ir 1 399 237 EUR, no tiem ERAF finansējums 785 970 euro. Projekta ietvaros ir pārbūvēts aizsargdambis starp Norupītes izteku Ogres upē un Rūpnieku ielu Ogres pilsētā, paredzot nogāžu nostiprināšanu, izbūvējot drenāžas sistēmu un dambja ietekmes uz gruntsūdens režīmu novērojumu (monitoringa) sistēmu, kā arī veikti labiekārtošanas darbi.



	Prioritārais virziens
	6 - Ilgtspējīga transporta sistēma 

	PV no visiem PV ir visapjomīgākais, tā ieviešana notiek atbilstoši plānotajam. Atbalsts tiek sniegts dažāda mēroga nozīmes ceļu infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai, novēršot ceļu sabrukšanu, lielo ostu un lidostas “Rīga” drošības pasākumu uzlabošanai un vides piesārņojuma mazināšanai, kā arī dzelzceļa infrastruktūras elektrifikācijai, nodrošinot vienotu transporta sistēmu.
Risks nesasniegt noteiktos snieguma ietvara mērķus ir vērtējams kā zems. ERAF finanšu rādītājam ir prognozējams mērķa pārsniegums. Tāpat pārsniegums līdz pat 5 reizēm ir sagaidāms galvenajos īstenošanas posmos – izsludinātajos būvniecības iepirkumos un noslēgtajos līgumos, kas skaidrojams, ka nacionāli paātrinām šo projektu virzību, lai kompensētu citu SAM kavēšanos un nodrošinātu finanšu rādītāja sasniegšanu. Līdz 2016. gada beigām jau rekonstruēti autoceļi 199 km garumā.
Pieaugot izmaksām par vidēja 1 km rekonstrukciju autoceļiem, EK 2017. gada 31. martā iesniegti EK priekšlikumi DP grozījumiem, ar kuriem ierosināts samazināt 2023.gadā sasniedzamos mērķus. Pamatojums šādiem grozījumiem ir veiktās izmaiņas ceļu specifikācijās. Projekti tika izplānoti 2012. un 2013. gadā, pamatojoties uz autoceļu maršrutu apsekojumiem, vizuālajiem vērtējumiem un vidējām autoceļu sakārtošanas izmaksām. Katra projekta ietvaros veicamo darbu apjomi ir tieši atkarīgi no autoceļa nolietojuma – segas un citu konstruktīvo elementu bojājumu pakāpes un pasūtītāja izvirzītajām kalpotspējas prasībām, tomēr precīzākas projektu izmaksas var uzrādīt tikai tehniskās dokumentācijas izstrāde, kura ietver detalizētu esošās segas konstrukcijas un zemes klātnes grunts izpēti un nosaka metodes un tehnoloģijas konkrētā autoceļa posma sakārtošanai. 2013.gada 17.decembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts informatīvais ziņojums “Par pasākumiem autoceļu būvniecības kvalitātes nodrošināšanai”. Lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā doto uzdevumu izpildi, tika veiktas būtiskas izmaiņas Ceļu specifikācijās. Tā kā Ceļu specifikācijas prasību ieviešana un to pielietošana uz valsts reģionālajiem autoceļiem nebija aprobēta un tirgū pietiekami notestēta, darbu veikšanas izmaksu pieaugums ir lielāks attiecībā pret prognozēto. Lai varētu nodrošināt saistītās standartu prasības, kuru mērķis ir autoceļu būvniecības kvalitātes paaugstināšana, atsevišķos posmos izmaksas var būt lielākas atkarībā no ceļa kompleksā ietilpstošajām mākslīgajām būvēm, attiecīgi ierosināti grozījumi, samazinot rekonstruējamo ceļu km skaitu, lai iekļautos pieejamā ES fondu finansējuma robežās.
6 PV 2016. gadā kopā ir pabeigti 8 satiksmes sektora projekti. SAM 6.1.5. kopā pabeigti 6 projekti ar kopējo finansējumu 76,8 milj. euro, t.sk. KF finansējumu 55,5 milj. euro. Kopējais valsts galvenā autoceļa rekonstruētais garums ir 92,96 km, kā arī pēc pabeigtajiem projektiem attiecīgos ceļa posmos ir paaugstinātas maksimālā autotransporta dzenošās ass slodzes.
SAM 6.3.1. ietvaros pabeigti 2 projekti ar kopējo finansējumu 11,6 milj. euro, tajā skaitā ERAF finansējums 9,8 milj. euro. Kopējais valsts reģionālā autoceļa rekonstruētais garums ir 23 km, tāpat arī pēc pabeigtajiem projektiem attiecīgos ceļa posmos ir paaugstinātas maksimālā autotransporta dzenošās ass slodzes.





	Prioritārais virziens
	7 - Nodarbinātība un  darbaspēka mobilitāte 

	PV ir vērsts uz nodarbinātības pieejamības nodrošināšanu darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem, jauniešu ilgtspējīga integrāciju darba tirgū, kā arī darba ņēmēju, uzņēmumu pielāgošanās pārmaiņām.
Faktiski sasniegto uzraudzības rādītāju rezultāti SAM un pasākumu līmenī atbilst pārskata periodā projektu aktuālajam ieviešanas plānam. Mērķi tiek īstenoti pietiekami raiti, ieviešot DP mērķus. Snieguma ietvara rādītāji 2016.gadā jau ir sasnieguši aptuveni pusi no 2018.gada mērķa vērtības. 2016.gadā apmācībās iesaistīto bezdarbnieku skaits pārskata periodā jau sasniedz 27 052. Tikai neliela daļa no PV paredzētā finansējuma vēl nav apstiprināts projekts ~ 4%.



	Prioritārais virziens
	8 - Izglītība, prasmes un mūžizglītība 

	PV tie īstenots, lai stiprinātu augstākās izglītības institūciju stratēģisko specializāciju un labāku pārvaldību, nodrošinātu bērniem un jauniešiem kvalitatīvas pamatizglītības un vidējās izglītības pieejamību, uzlabotu profesionālās izglītības pieejamību un atbilstību darba tirgus vajadzībām, t.sk. attīstot darba vidē balstītas mācības un sadarbību ar uzņēmumiem programmu īstenošanā un profesionālās izglītības iestāžu pārvaldībā, kā arī pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci.
Kopējais progress 2016.gadā ir vērtējams kā nepietiekams, vienlaikus pastāv augsts risks 2018. gada snieguma ietvara mērķu būtiskai neizpildei. Esošās prognozes liecina, ka ERAF finanšu rādītājs tiks sasniegts mazākā apjomā kā noteikts 2018.gada starpposma mērķī, kā arīpersonu, kuras mācās vai studē 8.1. prioritātes atbalstu saņēmušajās iestādēs būs mazāk kā sākotnējā mērķī bija paredzēts. Tas nozīmē, ka no esošajām prognozēm varētu tikt zaudēta snieguma rezerve.
Lai novērstu risku neizpildīt noteiktos mērķus, ir ierosināti priekšlikumi EK darbības programmas grozījumiem, kas paredz 2018. gada finanšu rādītāju mērķa samazināšanu gan ERAF, gan ESF.
Šobrīd kopumā SAM 8.1.2. par ieguldījumiem vispārējās izglītības infrastruktūrās atbalstāmo darbību veikšana notiek salīdzinoši lēni: ja nosakot snieguma ietvara starpposma vērtību 2018.gadā, tika pieņemts, ka 2016.gadā galvenokārt noritēs darbs pie tehnisko projektu izstrādes un atjaunināšanas, nepieciešamās dokumentācijas un iepirkumu procedūras sagatavošanas, attiecīgi paredzot, ka 2017.gadā lielākā daļa būvniecības iepirkumu būs pabeigti un tiks uzsākti būvdarbi, aktīvi izmantojot visu 2017.gada būvniecības sezonu, tad šobrīd atbilstoši IZM rīcībā esošajai informācijai būvprojekti ir izstrādāti mazāk kā trešajai daļai pašvaldību, būvdarbi ir uzsākti vai noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu četrās pašvaldībās, savukārt lielā daļā pašvaldību būvprojektu izstrāde tiks uzsākta 2017.gadā un turpināsies līdz pat 2017.gada otrajai pusei. Ņemot vērā esošo situāciju ir nepieciešams samazināt ERAF finanšu radītāja starpposma vērtību 2018. gadā dēļ izmaiņām pieņēmumos par projektu īstenošanas ilgumu un pašvaldību tehnisko gatavību uzsākt projektu īstenošanu, tai skaitā ņemot vērā izmaiņas skolu tīklā un modernizējamos objektos un izmaiņām būvdarbu struktūrā, ņemot vērā faktiskos tehniskos izvērtējumus.
Attiecībā uz ESF starpposma radītāja 2018. gadam samazinājumu, tas skaidrojams ar to, ka ir mainījies SAM 8.2.1. par studiju programmu fragmentācijas samazināšanu, SAM 8.2.2. par akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšanu un SAM 8.2.3. par efektīvas pārvaldības nodrošināšanu augstskolās ieviešanas modelis. DP sagatavošanas laikā nebija plānota ārējā, padziļinātā izvērtējuma veikšana pirms šo SM uzsākšanas. Ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes izteiktajam ieteikumu valsts reformu programmas īstenošanai – nodrošināt, ka jaunais augstākās izglītības sistēmas finansēšanas modelis stimulē kvalitāti, kā arī mērķtiecīgāk novirzīt finansējumu pētniecībai un stimulēt privātā sektora investīcijas inovācijā, pamatojoties uz Viedās Specializācijas ietvaru – tiek ierosināti grozījumi darbības programmā.



	Prioritārais virziens
	9 - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 

	PV tie ieviests, lai nodrošinātu atbalstu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti un viņu ģimenēm pašvaldībās, kā arī, lai novērstu personu ar invaliditāti nonākšanu institūcijas aprūpē un ļautu atgriezties dzīvē ārpus institūcijas.
Kopumā 9 PV ieviešana ir ar kavējumiem, kas skaidrojams ar Pasaules bankas pētījuma par veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi, deinstitucionalizācijas un sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveides pasākumu kavējumiem, kļūdainiem sākotnējiem aprēķiniem, SAMP savstarpējo sinerģiju.
9.PV Pasaules bankas pētījuma nodevumu kavējumu dēļ aizkavējās PI atlašu uzsākšana SAM 9.2.5 par ārstu pārcelšanu, 9.2.6 par ārstu apmācībām, 9.3.2 par veselības nozares infrastruktūru, kas rezultējās novēlotā finanšu rādītāja progresā. Līdz ar to ir radies risks zaudēt snieguma rezervi 9.PV ERAF. Deinstitucionalizācijas un sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveides pasākumos ir augsts risks gan ESF – attiecīgi 11,6 milj. un 13,5 milj. euro.
EK ir ierosināti DP grozījumi 9.PV snieguma ietvara 2018.gada finanšu rādītāja mērķu samazināšanai gan ERAF, gan ESF attiecīgi par 31 milj. un 10.milj. euro, kā arī mērķa samazināšanai no 830 uz 650 to personu skaitu, kurām ir garīga rakstura traucējumi un saņem ESF atbalstu.
Skaidrojam, ka DP grozījumi rādītājos ir saistīti ar sākotnēji plānotajām izmaiņām veselības nozares politikā, kas balstīsies uz SAM 9.2.3. “Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” ietvaros veiktā Pasaules Bankas (turpmāk – PB) izvērtējuma rezultātiem un nepieciešamo pakalpojumu kartējuma izstrādi, kas jau sākotnēji bija iezīmēts DP ar atrunu par nepieciešamajiem grozījumiem DP pēc kartējuma sagatavošanas. Attiecīgi DP noteiktie sasniedzamie uzraudzības un finanšu rādītāji tika plānoti indikatīvi, DP atrunājot, ka tie tiks precizēti, balstoties uzPasaules bankas sniegtajiem ieteikumiem un izstrādātā cilvēkresursu un infrastruktūras attīstības kartējuma.
Pamatojoties uz Pasaules bankas izvērtējuma rezultātiem, Veselības ministrija ir saņēmusi skaidru redzējumu par veselības nozares attīstību, uz kā pamata tiek plānoti nepieciešamie veselības aprūpes pakalpojumi un finansējuma sadalījums, t.sk. pa aprūpes līmeņiem, noteikts potenciālo projektu skaits, apjoms, apzināta projektu sarežģītība un īstenošanai nepieciešamais laiks. Ņemot vērā, ka Pasaules bankas secinājumi liecina par nepieciešamību īstenot nacionāla līmeņa reformu, kam nepieciešams papildu laiks, tiek secināts, ka sākotnēji plānotie finanšu rādītāji ir precizējami, samazinot ESF līdz 2018.gadam sasniedzamo finanšu rādītāju par 8,7% un ERAF finanšu rādītāju - par 43%.
Dažos snieguma ietvaru rādītājos jau 2016.gadā sasniegts stabils progress - atbalstīti 3 143 bezdarbnieki, kas nonākuši nelabvēlīgā situācijā - 25% no 2018. gadam noteiktā snieguma ietvara mērķa, un tiek prognozēta pārpilde šajā rādītājā. Ir plānots, ka veselības infrastruktūras SAM PI atlasi uzsāks 2017. gada sākumā, bet sociālo pakalpojumu infrastruktūras projektu ieviešana plānota sākot ar 2018. gadu.



Konkrētas darbības, kas veiktas, lai veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un novērstu diskrimināciju, jo īpaši pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti, un kārtību, kas īstenota, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības principa integrēšanu darbības programmā un darbībās (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 4. punkta otrās daļas e) apakšpunkts)

	Dzimumu līdztiesības veicināšana, galvenokārt tiek īstenota valsts rīcībpolitiku un citu finanšu instrumentu ietvarā, kā arī nelielā apmērā tiek īstenota DP 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros. Projekta ietvaros plānots īstenot izmēģinājuma projektu, lai pilnveidotu nacionālās politikas novērtēšanas instrumentus un vērstu uzmanību uz budžeta veidošanas ietekmi uz sieviešu un vīriešu situācijas izmaiņām; sabiedrības informēšanas aktivitātes par nediskriminācijas jautājumiem un iekļaujošu sabiedrību, kā arī motivācijas pakalpojumus mērķa grupas personām veiksmīgākai šo personu integrācijai sabiedrībā, izglītībā un darba tirgū. Dzimumu līdztiesības veicināšana ir integrēta kā horizontāls princips, kurš ir jāievēro visu attiecināmo DP pasākumu īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā.
2016.gadā ir uzsākts darbs pie jauna attīstības plānošanas dokumenta izstrādes ”Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanai 2017.-2020.gadā”. Balstoties uz situācijas izvērtējumu, ir iezīmēti rīcības virzieni un uzdevumi, kurus ar pieejamajiem resursiem un 4 gadu termiņā ir iespējams īstenot, proti, vienlīdzīgāku iespēju nodrošināšana darba tirgū, izglītībā, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju veicināšana, dažādu jomu speciālistu zināšanu un izpratnes pilnveidošana, sabiedrības informētība, politikas ietekmes novērtēšanas instrumentu pilnveidošana, ļaujot labāk novērtēt īstenoto politiku ietekmi uz sieviešu un vīriešu situāciju Latvijā.
Latvijā joprojām saglabājas augsts tolerances līmenis pret vardarbību. Tikai 64% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka vardarbība ģimenē pret sievietēm ir nepieļaujama un tai vienmēr jābūt sodāmai. ES šādi uzskata vidēji 84% iedzīvotāju. Lai pievērstu uzmanību vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē problēmai, jau trešo gadu LM organizēja konferenci, kurā piedalījās dažādu jomu speciālisti, kas ikdienā strādā ar vardarbības ģimenē gadījumiem. 2017.gadā kā jauna tēma konferencē tika iekļauts jautājums par preventīvo darbu vardarbības novēršanai.
NVO zināšanas un ekspertīze ir būtisks resurss, kas sniedz ieguldījumu ne tikai dzimumu līdztiesības politikas pilnveidošanā, bet arī nodrošinot dažādus pakalpojumus un atbalstu sievietēm dažādās krīzes situācijās, kā arī veicinot sabiedrības izpratni un informētību par vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanu jebkurā dzīves jomā un iespējām savas tiesības aizstāvēt. Valsts programmas „NVO fonds” ietvaros tika sniegts atbalsts NVO, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos.
„Pamatnostādņu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšanai” izstrādes procesā veikta situācijas analīze par jomām, kurās līdz šim ir identificēti rādītāji, kas parāda nevienlīdzību starp sieviešu un vīriešu situāciju Latvijā dažādās jomās. Viens no šādiem rādītājiem ir atšķirības darba samaksā starp sievietēm un vīriešiem, kur vīriešiem darba samaksa ir par 17% lielāka nekā sievietēm un šī proporcija ir nemainīga kopš 2010.gada. Ienākumu nevienlīdzība savukārt korelē ar nabadzības un sociālās atstumtības risku. Jāatzīmē, kā joprojām saglabājas arī izteikta dzimumu segregācija izglītībā, kas pēc tam atspoguļojas darba tirgū.



Ilgtspējīga attīstība (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts un 111. panta 4. punkta otrās daļas f) apakšpunkts)
	Kopumā DP ietvaros ~17% SAM/SAMP ir identificēta tieša pozitīva ietekme un ~30% netieša pozitīva ietekme. Finansiālā izteiksmē 27% no kopējā ES fondu pieejamā finansējuma tiek novirzīts SAM ar tiešu pozitīvu ietekmi, 43% – SAM ar netiešu pozitīvu ietekmi.
Atkarībā no SAM un SAMP ietekmes uz horizontālo principu Ilgtspējīga attīstība (HP IA) un PI atlases veida PI atlases kritēriju kopās iekļauti gan specifiski atbilstības (piemēram, atbilstība konkrētam vides politikas plānošanas dokumentam), gan kvalitātes HP IA kritēriji, nodrošinot projektu ar lielāku pozitīvu ietekmi uz HP IA atbalstīšanu. SAM/SAMP, kur potenciāli iespējama negatīva ietekme uz HP IA, piemēram, transporta infrastruktūras attīstības jomā, kā obligāts nosacījums (specifisks atbilstības kritērijs) ir noteikts, ka jāīsteno slodzes uz vidi mazinoši pasākumi vai jāveicina ekoloģiskās un dzīves vides kvalitātes uzlabošana. Savukārt pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības jomā vērtēšanas kritēriji paredz priekšrocības projektiem, kas veicinās vides piesārņojuma mazināšanos vai esošā stāvokļa saglabāšanos, kā arī tādiem projektiem, kur plānotas noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai. Apmēram 24% jeb aptuveni ceturtajai daļai no DP SAM/SAMP projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju kopās iekļauts kritērijs par zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanu.
Tāpat arī nacionālajā normatīvajā regulējumā par DP pasākumu īstenošanu ir iekļautas normas HP IA nodrošināšanai:
· pasākumiem ar tiešu pozitīvu ietekmi uz HP IA atbilstoši pasākuma specifikai un mērķim – pielāgošanās klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanai, resursu, t.sk. energoresursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, vides aizsardzībai, t.sk. atkritumu mazināšanai un centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai;
· neatkarīgi no SAM/pasākuma ietekmes uz HP IA paredzēta norma par atbalstu vides prasību iekļaušanai preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (ZPI);
· attiecināmas ir izmaksas vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanai, tostarp ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas un izmaksas, kas sekmē videi draudzīga transporta attīstību – ar velosipēdistu ceļu izbūvi saistītās izmaksas (specifiski transporta infrastruktūras attīstības SAM/SAMP īstenošanas noteikumi);
· ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstības jomā gan normatīvajā regulējumā, gan projektu iesniegumu vērtēšanā, paredz izvērtēt izdevumu–ienākumu analīzi, kur tarifus fiksē atbilstoši principam “Piesārņotājs maksā”, ņemot vērā pieejamību cenas ziņā (ūdenssaimniecības nozarē tarifs nepārsniedz 4% no mājsaimniecības ikmēneša kopējiem ienākumiem, atkritumu nozarē – tarifs tiek noteikts katrā pašvaldībā iepirkuma procedūras rezultātā).
Līdz 2016. gada beigām apstiprināti pieci projekti ar tiešu pozitīvu ietekmi, no kuriem viens projekts ir pabeigts. Prognozējams, ka DP plānotie mērķi tiks sasniegti, jo ~68% no apstiprinātajiem SAM/SAMP ar tiešu ietekmi paredzēts ieviest, piemērojot ierobežotas projektu iesniegumu atlases, t.i. veikta projektu atlase, kuri nodrošina HP IA rādītāju sasniegšanu. Pabeigtajā projektā  rādītāja izpilde pārsniedz 100%  un mērķis ir sasniegts. Ņemot vērā minēto, plašāku informāciju un analīzi par sasniegto progresu un konstatētajām problēmām, riskiem būs iespējams sniegt ziņojumā, kas tiks sagatavots 2019.gadā.



Ziņojums par atbalstu, kas izmantots klimata pārmaiņu mērķiem (ES Regulas Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts)
	Informācija tiks papildināta, tiklīdz SFC2014 sistēma būs pieejama



Partneru nozīme programmas īstenošanā
	FM sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi divus grozījumu projektus DP, kā arī attiecīgus grozījumus PL. Grozījumu priekšlikumu sagatavošanā un saskaņošanā tika iesaistītas visas nozares ministrijas, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs, sociālie partneri un biedrības un nodibinājumi.
Sadarbības partneri, kuri izteica komentārus par nozaru ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem grozījumiem DP, nepieciešamības gadījumā tika aicināti uz sanāksmēm, lai kopīgi diskutētu par izteiktajiem komentāriem. Pirmie grozījumi DP tika saskaņoti UK rakstiskās procedūras ietvaros 2016.gada 17.aprīlī ietvaros. 2016.gada decembrī uzsākts jauno grozījumu DP un ar tiem saistīto grozījumu PL saskaņošanas process UK rakstiskajā procedūrā, kā arī uzsākta PL grozījumu saskaņošanas procedūra PL vadības grupas ietvaros. 
Iebildumus un priekšlikumus par DP grozījumiem aktīvi sniedza plānošanas reģioni, pašvaldību organizācijas, tādas kā Latvijas Pašvaldību savienība, Biedrība „Latvijas Lielo pilsētu asociācija”, kā arī pašvaldības, darba devēju un darbinieku organizācijas – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija, dažādas biedrības un nodibinājumi: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Zaļā kustība un citas. Grozījumu dokumentu izstrādē aktīvi iesaistījās arī saimnieciskās darbības veicēji.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu pārklājumu Latvijā, pašvaldības un plānošanas reģioni ir noteikti kā finansējuma saņēmēji vai kā sadarbības partneri dažādu SAM ietvaros. Savukārt, lai pilnvērtīgi izmantotu sociālo partneru un biedrību un nodibinājumu intelektuālo potenciālu un dotu viņiem reālas partnerības iespējas savas nozares ietvaros, vairāku SAM ietvaros sociālie partneri un biedrības un nodibinājumi tiek iesaistīti ne tikai kā finansējuma saņēmēji vai sadarbības partneri, bet arī kā projektu īstenotāji un labuma guvēji, sniedzot iespēju nevalstiskajam sektoram līdzdarboties KP fondu īstenošanā plašākā nozaru tvērumā.
Lai nodrošinātu sekmīgu SAM un to pasākumu īstenošanas dokumentu izstrādi un apstiprināšanu, katru mēnesi tika organizētas Apakškomitejas (AK) sēdes (2016. gada laikā kopā noorganizētas 36 AK sēdes), kurās aktīvi diskusijās iesaistījās ne tikai valsts institūcijas, bet arī sociālie un sadarbības partneri, kā arī biedrības un nodibinājumi, lai panāktu pēc iespējas plašāku sabiedrības interešu pārstāvību. Pēc diskusijām AK, SAM un to pasākumu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika virzīti apstiprināšanai UK, kur ikviens UK dalībnieks varēja paust viedokli un izteikt priekšlikumus kritēriju uzlabošanai (2016. gada laikā noorganizētas 2 UK sēdes un 13 rakstiskās procedūras). UK un AK kopumā līdz šim ir nodrošināta plaša sabiedrības iesaiste, - vairāk kā puse (~53%) UK dalībnieku pārstāv kādu no biedrībām vai nodibinājumiem, kas pārstāv visas sabiedrības intereses. UK un AK materiāli ir pieejami UK e-portfeļa tīmekļa vietnē: https://komitejas.esfondi.lv.


OBLIGĀTĀ INFORMĀCIJA UN NOVĒRTĒJUMS SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) NR.1303/2013 111. PANTA 4. PUNKTA PIRMĀS DAĻAS a) UN b) APAKŠPUNKTU
Novērtējuma plāna īstenošanas progress un izvērtējumu konstatējumos norādītā pēckontrole.
	2016. gada 17. februārī ES fondu Konsultatīvā izvērtēšanas darba grupa (KIDG) apstiprinātajā ikgadējā ES fondu izvērtēšanas plānā 2016. gadam iekļauti piecu DP “Izaugsme un nodarbinātība” iekļauto specifisko atbalsta mērķu paplašinātie sākotnējie novērtējumi (SAM 4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, SAM 4.3.1 Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, SAM 5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, SAM 8.2.1 Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, SAM 8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci), no tiem četri ir pabeigti, bet piektais (SAM 8.2.1. paplašinātais sākotnējais novērtējums) tiks pabeigts 2017. gadā. Noslēgto paplašināto sākotnējo novērtējumu secinājumi iestrādāti atbilstošo SAM īstenošanas nosacījumos.
2016.gadā uzsākti četri ikgadējā ES fondu izvērtēšanas plānā 2016. gadam iekļautie ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda noslēguma izvērtējumi (uzņēmējdarbības atbalsta un zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalsta jomā, ieguldījumi transporta nozares attīstībā un ieguldījumi nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru (pašvaldību) attīstības veicināšanai), kuru secinājumi tiks izmantoti 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas periodā sniegtā ES fondu atbalsta pilnveidošanai un turpmākām diskusijām par ES fondu ieguldījumiem pēc 2020. gada.
Ir noslēdzies viens tematiskais izvērtējums (Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto bezdarbnieku profilēšanas metodes ietekmes uz bezdarbnieku darbā iekārtošanos izvērtējums). Šī izvērtējuma kopsavilkums iekļauts šī ziņojuma 4. sadaļā.
Papildus ikgadējā ES fondu izvērtēšanas plānā 2016. gadam iekļautajiem izvērtējumiem Eiropas Komisijas Vienotā pētniecības centra ģenerāldirektorāta Ietekmes izvērtēšanas pētniecības centrs CRIE ir atbalstījis FM sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavoto izvērtējuma tēmas pieteikumu par JNI profesionālo apmācību programmu ietekmi uz apmācīto nodarbinātības situācijas izmaiņām. Šo kontrfaktuālās ietekmes izvērtējumu CRIE eksperti uzsākuši 2016. gada nogalē un plāno pabeigt 2017. gada pirmajā pusgadā.
Informācija par izvērtējumu ieteikumiem un to ieviešanu tiek iekļauta VI uzturētajā Izvērtējumu ieteikumu ieviešanas plānā, kas tiek regulāri aktualizēts KIDG, lemjot par lietderīgo izvērtējumu ieteikumu iekļaušanu, nosakot atbildīgo institūciju un turpmāko rīcību ieteikumu ieviešanā. Par izvērtējumu ieteikumu ieviešanas plānā iekļauto ieteikumu ieviešanu reizi gadā tiek informēta arī UK.
KIDG 2016. gada 1. novembrī aktualizētajā Izvērtējumu ieteikumu ieviešanas plānā iekļauti 110 ieteikumi, no kuriem 95 attiecināmi uz 2014.– 2020. gada ES fondu plānošanas periodu. No tiem 54 ir stratēģiskas nozīmes ieteikumi, savukārt atlikušie – tehniska rakstura ieteikumi. 43% no kopējā ieteikumu skaita atbilstoši KIDG lēmumam uzskatāmi par ieviestiem, 37% ieteikumu ieviešana ir uzsākta, savukārt atlikušo 20% ieteikumu ieviešana tiks uzsākta nākamajos pārskata periodos saskaņā ar KIDG lēmumu.
Būtiskākie 2016. gadā ieviestie stratēģiskie ieteikumi saistīti ar 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda sekmīgas uzsākšanas nodrošināšanu – piemēram, VI būtiski pilnveidojusi ES fondu vietnē pieejamo informāciju par ES fondu projektu izstrādi, pieteikšanu un īstenošanu, papildinot tīmekļa vietni ar pieejamā ES fondu atbalsta meklētāja atjaunoto versiju, savukārt SI nodrošinājusi seminārus potenciālajiem projektu iesniegumu iesniedzējiem, kā arī kvalifikācijas celšanas pasākumus projektu atlasē un ieviešanā iesaistītajiem darbiniekiem. Šie pasākumi papildinājuši citus VI veiktos pasākumus, t.sk. iepriekšējo izvērtējumu ieteikuma rezultātā vienkāršoto projektu atlases kritēriju saskaņošanu, kas līdz 2016.gada beigām ļāvusi uzsākt ES fondu līdzfinansēto pasākumu projektu atlases jau par 3,1 mljrd. eiro jeb 70% no kopējā plānošanas periodā pieejamā ES fondu finansējuma.
Tāpat ir veiktas atsevišķas darbības JNI SAM 7.2.1. „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas uzlabošanai, piemēram, veikti grozījumi, kas paredz palielināt algas dotācijas apmēru jaunietim bezdarbniekam aktīvās nodarbinātības pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” par pilnu darba laiku pirmos sešus mēnešus ļaujot saņemt 200 euro (iepriekš 160 euro), savukārt jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti – 300 euro līdzšinējo 240 euro vietā. Tādējādi darba devējiem tiek veidoti pievilcīgākie nosacījumi jaunu darba vietu radīšanai jauniešiem un tiek paredzēts, ka kopējais jaunizveidoto valsts līdzfinansēto darba vietu skaits jauniešiem bezdarbniekiem (no kuriem vairāk kā 60% ir ar zemu izglītības līmeni) palielināsies. Papildus nodrošināta visaptveroša informācijas apmaiņa projektu finansējumu saņēmēju – NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūras starpā, kā arī palielināts šo abu institūciju projektā iesaistītais personāla skaits.



Saskaņā ar komunikācijas stratēģiju īstenoto fondu informācijas un reklāmas pasākumu rezultāti.
	Kopējais ES fondu informācijai un publicitātei piešķirtais ES fondu tehniskās palīdzības finansējums VI, AI un SI līdz 2018. gada 31. decembrim ir 2 806 318,00 EUR. No šī finansējuma 2016. gadā ir izmantoti 461 477,65 EUR jeb 16,44%. Izmantotā finansējuma nelielā daļa ir skaidrojama ar SAM MK noteikumu apstiprināšanas laika grafika nobīdēm, kuru dēļ arī vēlāk kļūst aktuāla komunikācijas nodrošināšana par pieejamajiem ES fondu atbalsta pasākumiem. Detalizētāku informāciju par 2016.gada ES fondu Komunikācijas plānā iekļautajiem pasākumiem, mērķi, mērķa grupām, sasniedzamiem rādītājiem,  izmaksām skatīt: http://www.esfondi.lv/upload/Komunikacija/konsolidetais_komunikacijas-plans_2016.pdf .
2016. gadā atbilstoši ES fondu Komunikācijas stratēģijai 2015. – 2023. gadam nodrošināta ES fondu ieguldījumu un pieejamo iespēju komunikācija sociālajos tīklos, tīmekļa vietnē esfondi.lv un saziņā ar medijiem.
ES fondu komunikācijas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par ES fondu īstenoto projektu ieguldījuma nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, ekonomiskajā attīstībā un katra Latvijas iedzīvotāja labklājības līmeņa celšanā, kā arī sekmēt sabiedrības atbalstu un uzticēšanos ES fondu ieguldījumam un Latvijā īstenoto projektu realizācijai.
2016. gada 6. maijā FM EK pārstāvniecības Latvijā organizētajā Eiropas dienu pasākumā “Iepazīsti Eiropu” 208 skolēnu grupas no 9 Latvijas reģionālajām skolām atvērto durvju dienās apmeklēja 3 projektus – Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Rīgas Domu un “Laimas” šokolādes muzeju. Mākslas muzejā tostarp bija iespējams piedalīties EK kampaņas #EUinMyRegion organizētajās “Dārgumu medībās” – atrast muzeja telpās konkursa plakātu, sekot instrukcijām un laimēt ceļojumu divām personām uz kādu no Eiropas galvaspilsētām. Kopumā ES fondu projektu īstenošanas vietas apmeklēja vairāk kā 400 personu.
2016. gadā FM īstenoja komunikācijas kampaņu, kuras ietvaros tika izveidota nākotnes vizualizācijas platforma tīmekļa vietnē espartevi.lv. Platformu izmantoja vairāk kā 1500 interesenti visā Latvijā, vizualizējot valsts nākotni un pozitīvās pārmaiņas, kuras, pateicoties ES fondu finansējumam, Latvijas iedzīvotāji piedzīvos līdz 2023. gadam.
Tāpat kampaņas ietvaros tika organizēta preses konference par mītiem un patiesību ES fondu jomā, kas guva plašu mediju interesi, iniciējot ap 30 publikāciju medijos. Savukārt apkopotie  labuma guvēju pieredzes stāsti un infografikas veidoja izpratni par 2007. – 2013. gada plānošanas perioda projektu sasniegumiem un ietekmi uz Latvijas labklājību, kā arī esošā plānošanas perioda iespējām.
Papildus VI īstenotajiem komunikācijas pasākumiem informatīvos pasākumus par savas jomas SAM organizējušas Ekonomikas ministrija (EM), Tieslietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Satiksmes ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Savukārt Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) organizēja ap 100 semināru un cita veida informatīvo pasākumu gan par projektu iesniegumu atlasēm, gan par projektu ieviešanas jautājumiem Rīgā un reģionos, kuros piedalījušies vairāk kā 2650 apmeklētāju, savukārt iespēju sekot pasākumiem tiešraidē izmantojuši vairāk kā 750 interesentu.
 EM 2016. gada rudenī jau trešo reizi sadarbībā ar CFLA, Attīstības finanšu institūciju ALTUM un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) organizēja piecu forumu ciklu “Atbalsts uzņēmējiem” Rīgā un Latvijas reģionos, informējot sabiedrību par visiem ar ES fondiem saistītajiem jautājumiem attiecībā uz plānoto atbalstu uzņēmējiem. Pasākumos informāciju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniedza tādas institūcijas kā EM, VARAM, CFLA, ALTUM, LIAA, NVA u.c. Pasākumu cikls tiek organizēts ar mērķi informēt esošos un potenciālos uzņēmējus par pieejamām ES atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. 2016. gada forumos kopumā piedalījās ap 540 dalībnieku.
Savukārt EM kampaņa “Dzīvo siltāk” īstenoja 13 semināru ciklus “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte” ar vairāk kā 580 klausītājiem, izstādē “Māja. Dzīvoklis.” sniegta informācija par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai vairāk kā 900 klientiem. Organizēti pieci semināri “Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei”, kā arī semināri “Kvalitatīva daudzdzīvokļu un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu sagatavošana” un “Apmestās fasādes un logu montāža. Prakse”. Tāpat EM organizējusi foto konkursu “Energoefektivitāte mums apkārt”, kurā iesniegti 43 pieteikumi, un izveidots buklets “Soli pa solim līdz mājokļa atjaunošanai”.
SM ir organizējusi starptautisku diskusiju par ES fondu atbalstu transporta nozarē – paveikto un nākotnes perspektīvām. To tiešsaistē vērojuši vairāk kā 570 skatītāju.
Kopš 2004. gada ik gadu ar sabiedriskās domas aptauju palīdzību tiek noskaidrota sabiedrības informētība par ES fondiem, redzējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kā arī apmierinātība ar informācijas par ES fondiem pieejamību. Jau vairākus gadus aptaujas rezultāti norāda uz pozitīvām tendencēm kopējā Latvijas iedzīvotāju noskaņojumā par līdz šim veiktajiem ES fondu ieguldījumiem. 2016. gadā pirmo reizi par Latvijai pieejamajiem ES fondu līdzekļiem dzirdējuši 96% aptaujāto iedzīvotāju, salīdzinājumā 2015. gadā  bija informēti 92% aptaujāto. Meklējot informāciju par ES fondu atbalsta iespējām, 2016. gadā ir strauji pieaugusi tīmekļa vietnes esfondi.lv popularitāte – 45% aptaujāto interesentu informāciju meklējuši www.esfondi.lv. 72% respondentu atzīst, ka informācija par ES fondiem ir pietiekamā apjomā.
Kā negatīva tendence sabiedrībā ir atzīmējama zemā uzticēšanās valsts pārvaldei – 51% respondentu, domājot par ES fondu līdzekļu godprātīgu izmantošanu Latvijas iedzīvotāju interesēs, valsts pārvaldei neuzticas nemaz vai drīzāk neuzticas. Vislielāko neuzticību valsts pārvaldei ES fondu ieviešanā pauž rīdzinieki, vienkāršu profesiju pārstāvji, nekvalificēti strādnieki, bezdarbnieki, tirdzniecības darbinieki, kā arī iekārtu operatori, montieri. Tāpat izvērtējuma rezultāti norāda, ka informāciju par ES fondiem iedzīvotāji visvairāk vēlas saņemt ar televīzijas un radio starpniecību. Tādēļ tiek apsvērts nākamgad veidot televīzijas un/vai radio raidījumu, kurā informēt minēto mērķauditoriju par ES fondu pozitīvo ietekmi.
Komunikācijas stratēģijas posma “Rezultātu un ieguvumu komunikācija, atbalsta un reputācijas veidošana” īstenošana pilnā apjomā tiks uzsākta 2017. gadā, kad būs pieejami vairāk pabeigtu projektu. Atbilstoši Komunikācijas stratēģijai 2016. gadā bija plānots arī informēt par ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda sasniegumiem un ietekmi, nodrošināt informācijas pēctecību, veidot zināšanas par ES fondiem un ES fondu programmām, to saturu, pieejamību, veidot to atpazīstamību, kā arī motivēt potenciālos finansējuma saņēmējus, aicināt uz rīcību. Šie posmi 2016. gadā ir īstenoti veiksmīgi.
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PASĀKUMI, KAS VEIKTI, LAI IZPILDĪTU EX ANTE NOSACĪJUMUS (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 4. punkts) (Var iekļaut 2016. gadā iesniedzamajā ziņojumā. (Skat. 9. punktu iepriekš)  Obligāti jāiekļauj 2017. gadā iesniedzamajā ziņojumā). Izvēles iespēja: progresa ziņojums

Informāciju skatīt šī ziņojuma 2.pielikumā.
PAPILDU INFORMĀCIJA, KO VAR PIEVIENOT ATKARĪBĀ NO DARBĪBAS PROGRAMMAS SATURA UN MĒRĶIEM (Regulas (ES) Nr. 1303/2013. 111. panta 4. punkta otrās daļas a), b), c) d), g) un h) apakšpunkts)

Progress integrētās pieejas īstenošanā attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp to reģionu attīstību, kurus pastāvīgi vai būtiski skar demogrāfiskas un ar dabu saistītas grūtības, pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uz sabiedrības virzītu vietējo attīstību saskaņā ar darbības programmu.
	ES fondu ieguldījumi 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiek virzīti, lai sekmētu arī Latvijas reģionālo attīstību, panākot reģionu attīstības tempu izlīdzināšanos un tuvotos vidējam valsts IKP līmenim, pastiprināti pievēršot uzmanību atbalstam uzņēmējdarbības jomā.
Integrētās pieejas īstenošanā šobrīd acīmredzams progress nav vērojams, jo Integrētās teritoriālās investīcijas (ITI) instruments ir jaunievedums 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kas prasa papildu laiku (projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju izveide, atlašu nolikumu izstrāde un saskaņošana, projektu iesniegumu dokumentācijas izstrāde) un administratīvos resursu, lai ITI iesaistītas pilsētas izstrādātu un saskaņotu atlases dokumentāciju un procedūru aprakstus. Atsevišķos SAM ir piemērojams valsts atbalsta komercdarbībai normatīvais regulējums, kas tiek saskaņots ar EK.
SAM, kuri vērsti uz infrastruktūras attīstību uzņēmējdarbībai, ēku energoefektivitāti un degradēto teritoriju revitalizāciju, pirmās kārtas projektu atlases ir izsludinātas tādās pilsētu pašvaldībās, kā Valmiera, Liepāja, Jūrmala, Jelgava, Daugavpils, Rēzekne un Jēkabpils. Atbilstoši plānotajiem laika grafikiem reģionālās attīstības jomas SAM 2016.gadā bija paredzēts tikai neliels progress atsevišķu rādītāju izpildē, bet ņemot vērā kavēšanos projektu atlašu uzsākšanā, 2016.gadā rādītāju izpildes progress tika sasniegts tikai SAM infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbībai.
Lai varētu uzsākt otrās un trešās kārtas projektu atlases, 2016.gadā turpinājās darbs pie normatīvās bāzes sagatavošanas, t.i. ES fondu finansējuma un rādītāju sadalījuma starp nacionālās nozīmes attīstības centriem, un apstiprināšanas. Paralēli, kur attiecināms, turpinājās arī darbs pie valsts atbalsta jautājumu saskaņošanas ar EK, kas ir būtisks priekšnosacījums projektu atlašu sekmīgai uzsākšanai, par tiem ir saņemti EK apstiprinājumi.
2017.gadā tiek sagaidīta lielāka ITI pašvaldību aktivitāte projektu iesniegumu atlašu izsludināšanā, kvalitatīvu uz uzņēmējdarbības attīstību, degradēto teritoriju atjaunošanu, pašvaldību ēku energoefektivitātes palielināšanu, vispārējās un profesionālās izglītības infrastruktūru un bērnu aprūpi ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā vērstu projektu iesniegumu sagatavošanā un apstiprināšanā.
Analītiska informācija par ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās, t.sk. par SAM 3.3.1. un 5.6.2 ietekmi uz nodarbinātību un bezdarbu, investīcijām un iekšzemes kopproduktu, ir pieejama VARAM ziņojumā “Analītiskais ziņojums par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās” (tīmekļa vietnē: http://raim.gov.lv/cms/tiki-index.php?page=horiz_report).



Progress tādu darbību īstenošanā, kuru mērķis ir stiprināt dalībvalstu iestāžu un atbalsta saņēmēju spēju pārvaldīt un izmantot fondus.
	Veicot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā Tehniskās palīdzības (TP) SAM uzraudzības un ieviešanas funkcijas, joprojām vērojams darba apjoma un līdz ar to arī nepieciešamo cilvēkresursu pieaugums. Tas skaidrojams ar intensitāti, kādā notiek SAM noteikumu apstiprināšana un uzsāktas projektu iesniegumu atlases. TP finansējuma saņēmēji (FS) par vienu no prioritātēm izvirza darbinieku kapacitātes stiprināšanu, veicot optimālu cilvēkresursu plānošanu un piesaisti, t.sk. darbinieku pārņemšanu no iestādēm, kas 2014.-2020.gada plānošanas periodā vairs nav iesaistītas ES fondu vadībā, kā arī kompetences paaugstināšanas pasākumus, piemēram, apmācības, seminārus u.tml. aktivitātes.
Iepirkumu uzraudzības birojs un CFLA semināros un diskusijās skaidroja ar iepirkumu saistītus jautājumus, lai veicinātu ES fondu projektu ietvaros sagatavoto iepirkumu dokumentācijas kvalitāti, novērstu biežāk pieļautās kļūdas un  apzinātu ieguvumus, izvēloties piemērotāko iepirkuma procedūru. Tāpat arī CFLA turpināja veikt iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudes vēl pirms līgumu ar finansējuma saņēmējiem noslēgšanas, lai efektīvi un mērķtiecīgi mazinātu neatbilstību risku jau pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Papildu šiem pasākumiem nodrošināta  informācijas un konsultāciju sniegšana klientu apkalpošanas centrā,  CFLA reģionālajās nodaļās un CFLA tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos (twitter.com) regulāri publicēta aktuālākā informācija.
2016.gadā tika īstenoti tādi TP FS darbinieku kapacitātes pilnveides un kompetences celšanas pasākumi kā mācības un pieredzes apmaiņa par publisko iepirkumu, valsts atbalsta jautājumiem, interešu konflikta novēršanu, vienkāršotajām izmaksām.
Lai mazinātu administratīvo slogu, tiek turpināta Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas (KPVIS) e-vides popularizēšana, piesaistot arvien jaunus potenciālos FS projektu iesniegšanai e-vidē. Ir nodrošināta iespēja slēgt līgumus par KPVIS e-vides izmantošanu un atbalstu KPVIS lietošanā. KPVIS var izmantot visas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā iesaistītās puses (SI, AI, VI) datu uzkrāšanai, apmaiņai un analīzei, kā arī projektu īstenotāji ar projektu ieviešanu saistīto dokumentāciju, iesniedzot e-vidē. Tiek turpināts attīstīt KPVIS funkcionalitāti un veicināt elektronisko datu apmaiņu gan ar FS, gan citām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.
Papildus administratīvā sloga mazināšanai CFLA nodrošināja aktīvu sadarbību ārējo normatīvo aktu un vadības un kontroles sistēmas nosacījumu pilnveidošanas procesā, proti, apkopota un analizēta projektu ieviešanas prakse, identificēti nozaru specifiskie riski un to mazinošie pasākumi, sniegti priekšlikumi VI normatīvā regulējuma pilnveidošanai, t.sk. vienkāršošanai.
2016.gadā CFLA nodrošināja sadarbību un informācijas apmaiņu ar klientiem tiem ērtākā veidā - klātienē, telefoniski, elektroniski, mājaslapā, izmantojot e-vides sniegtās iespējas, tīmekļa vietnē twitter.com.
SAM 12.1.1. “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju” ietvaros pārskata periodā HP “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanai izlietoti līdzekļi 37 924 euro apmērā, un HP “Ilgtspējīga attīstība” 45 532 euro apmērā.



Progress jebkuru starpreģionālo un transnacionālo darbību īstenošanā.
	Nav attiecināms



Attiecīgā gadījumā ieguldījums makroreģionālajās un jūras baseinu stratēģijās
	DP sniedz ieguldījumu Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) mērķu sasniegšanā. Koordinācija starp ESSBJR un DP ir iestrādāta vairākos PV, saskaņojot DP ietvaros veiktos ieguldījumus ar ESSBJR mērķiem:
· Mērķis “Glābt jūru” – 5.PV “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” un 6.PV “Ilgtspējīga transporta sistēma”;
· Mērķis “Nodrošināt reģiona pieejamību” – 2.PV “IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi", 4.PV “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” un 6.PV “Ilgtspējīga transporta sistēma”;
· Mērķis “Palielināt labklājību” – 1.PV “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas”, 3.PV “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” un 5.PV “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte”.
DP paredzētās ES fondu investīcijas, kas sekmē ESSBJR noteikto mērķu sasniegšanu, veido 56,6 % jeb 2 501,3 milj. euro no DP kopējā ES fondu finansējuma. Papildinātība ar ESSBJR ir iestrādāta ne tikai ieguldījumu prioritāšu līmenī, bet arī projektu atlases kritēriju līmenī, paredzot, ka noteikto PV ietvaros tiks apstiprināti tikai tie projekti, kuru plānotās darbības veicinās ESSBJR mērķu sasniegšanu.
ESSBJR ieviešana balstās uz Rīcības plānu; tā izpildi Latvijā koordinē nacionāla darba grupa, kurā pārstāvētas visas nozaru ministrijas, kā arī sociālie partneri. Lai nodrošinātu efektīvāku Rīcības plāna ieviešanu, 2016.gada jūnijā tika precizēts ESSBJR nacionālās koordinācijas mehānisms attiecībā uz kompetenču sadali starp iesaistītajām ministrijām par Rīcības plānā paredzētajām politikas jomām un horizontālajām darbībām; piemēram, kopš 2016.gada marta Inovācijas politikas jomas koordinēšanu ir uzņēmusies EM, pārņemot pienākumus no IZM. 
Latvija aktīvi sadarbojas ar citām valstīm ESSBJR mērķu sasniegšanai. 2016.gada februārī Rīgā norisinājās Baltijas valstu, Ziemeļvalstu un reģionālās sadarbības nodaļas konsultācijas ar Igaunijas īpašo uzdevumu vēstnieku R.Melku par reģionālās sadarbības jautājumiem. Tā kā Igaunija 2018.gadā rīkos ikgadējo ESSBJR forumu, vēstnieks uzklausīja Latvijas pieredzi šī pasākuma organizēšanā.
Tāpat no 2016.gada maija Latvija, līdzās Zviedrijai, Igaunijai, Lietuvai, Polijai un Somijai, piedalās ERAF Vadošo iestāžu tīkla darbībā. Tīkla mērķis ir rast veidus, kā efektīvāk finansiāli atbalstīt ESSBJR mērķu īstenošanu, izmantojot ERAF programmas, kā arī veicināt sadarbību starp reģiona valstīm. 2016.gada 7.oktobra sanāksmē Stokholmā, Zviedrijā, reģiona ERAF vadošās iestādes vienojās uzsākt kopīgu pilotiniciatīvu Inovāciju politikas jomā, īstenojot project-to-project sadarbību. Par sadarbības tēmu ir izvēlēta tīro tehnoloģiju attīstība, kura ir aktuāla visām Baltijas jūras reģiona valstīm kā viena no Viedās specializācijas nišām. Kopīgu projektu iesniegumu atlasi dalībniekiem no Baltijas jūras reģiona valstīm ir plānots izsludināt 2017.gada vasarā.
Latvija aktīvi iesaistās arī ESSBJR paraugprojektu īstenošanā. No šobrīd ieviešanas stadijā esošajiem ESSBJR paraugprojektiem 56 projektos piedalās partneri no Latvijas. Informācija par visiem aktīvajiem un pabeigtajiem ESSBJR paraugprojektiem ir pieejama aktuālajā Rīcības plāna pielikumā. Turpat atrodami 68 jau īstenoti projekti, no kuriem 28 bija ar Latvijas partneru dalību, tai skaitā divos no tiem Latvija bija vadošais partneris.



Progress darbību īstenošanā sociālās inovācijas jomā, ja piemērojams.
	ESF projekts Nr. 9.1.1.3. „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
Projekta mērķa grupa ir komersanti, biedrības un nodibinājumi, fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki – ilgstošie bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki, bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, un bezdarbnieki ar invaliditāti. Projektu plānots īstenot kopā ar sadarbības partneri, akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”, kas veiks piemērotāko atbalsta veidu noteikšanu un atbalsta sniegšanu sociālās uzņēmējdarbības veicējiem.
Projekta ietvaros tiks īstenoti sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas pasākumi. Sociālie uzņēmēji un Latvijas iedzīvotāji tiks informēti par jauno iniciatīvu un sociālo uzņēmumu piedāvātajām iespējām, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā. Tiks izstrādāta sociālo uzņēmumu atbalsta sistēma, kas paredzēta darbam ar pasākuma dalībnieku mērķa grupām, sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana, t.sk. sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana un konsultāciju nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu izstrādei.



Progress pasākumu īstenošanā, lai risinātu to ģeogrāfisko reģionu īpašās vajadzības, kurus visvairāk ietekmē nabadzība, vai to mērķgrupu īpašās vajadzības, kurās ir vislielākais diskriminācijas vai sociālās atstumtības risks, īpaši ņemot vērā sociāli atstumtās grupas un personas ar invaliditāti, personas, kas ilgstoši ir bez darba, un nestrādājošos jauniešus, attiecīgā gadījumā norādot izmantotos finanšu resursus.
	Saskaņā ar Eurostat datiem 2016.gadā 28,5% Latvijas iedzīvotāju bija pakļauti nabadzības riskam vai sociālās atstumtībai, taču kopš 2011.gada ir vērojama tā stabila samazināšanas tendence. 2016. gadā ir pēdējo 10 gadu laikā viszemākais iedzīvotāju īpatsvars, kas pakļauti nabadzības riskam un sociālajai atstumtībai (–17,8%). Salīdzinājumā ar 2012.gadu (36,2%), 2016.gadā šiem riskiem pakļauto personu īpatsvars samazinājās par 7,7%. Nabadzības riska indekss reģionu griezumā liecina, ka 2015. gadā joprojām augstākais nabadzības risks ir Latgales reģionā (39,2%), tad seko Vidzeme (29,2%), Zemgale (23%), Kurzeme (21,7%), Pierīga (18,6%) un Rīga (13,5%).
LM veiktā analīze par ES fondu ieguldījumu HP VI ieviešanā 2016.gadā ļauj secināt, ka DP plānoto darbību un pasākumu īstenošanā tiek ņemti vērā vienlīdzīgu iespēju principi un tie ir integrēti gan ES fondu plānošanas, gan īstenošanas dokumentos. DP ietvaros ir 117 SAM, no kuriem 16 jeb 14% ir tieša pozitīva ietekme uz HP VI, 80 jeb 68% ir netieša pozitīva ietekme uz HP VI un 21 jeb 18% nav ietekmes uz HP VI. Projektu iesniegumu atlases procesā tiek piemēroti HP VI kritēriji, kas dod priekšroku tikt atbalstītiem projektiem, kuri paredz īstenot konkrētas specifiskas darbības, kas veicina HP VI mērķu sasniegšanu. LM ir izstrādājusi metodisko materiālu, kura mērķis ir nodrošināt vienotu izpratni par HP VI ievērošanu un uzraudzību ESI fondu īstenošanā. 2016.gadā ir īstenoti 7 semināri, kā arī konsultācijas un metodiskais atbalsts ES fondu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām. Ir uzsākta Vides pieejamības stratēģijas un Vides pieejamības standarta publiskajām un dzīvojamām ēkām izstrāde, kuru plānots pabeigt līdz 2017.gada jūnijam.
DP ietvaros tiek īstenoti pasākumi, kuri sekmē personu ar invaliditāti un ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, piemēram, sniegts atbalsts jauniešiem bezdarbniekiem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti (2016.gadā sniegti 922 pakalpojumi; 2015.gadā – 922; 2014.gadā – 961), atbalsts darba vietā personām ar garīga rakstura traucējumiem (2016.gadā atbalstītas 1 403 personas), 2016.gadā uzsākta apmācību metodikas izstrāde, lai nodrošinātu personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem iespēju saņemt individuāli pielāgotus profesionālās rehabilitācijas un prasmju apmācības pakalpojumus, kā arī uzsākta atbalsta sniegšana ilgstošajiem bezdarbniekiem gan motivācijas trūkuma, gan veselības stāvokļa radīto šķēršļu novēršanai (2016.gadā atbalstu saņēmusi 181 persona). Vienlaikus tiek īstenotas darbības, kas ir tieši vērstas uz Latvijas ģeogrāfisko reģionu īpašajām vajadzībām nodarbinātības jomā. 2016.gadā kā īpaši veiksmīgi pasākumi jāatzīmē vakanču gadatirgi. Piemēram, Starptautiskais darba gadatirgus “Darbs un karjera 2016” Daugavpilī pirmo reizi pulcināja ne tikai vietējos darba devējus, bet arī ES/EEZ valstu Nodarbinātības dienestu pārstāvjus no Lietuvas, Vācijas, Igaunijas un Čehijas. Gadatirgū piedalījās 25 darba devēji, tika pieteiktas 77 vakances jeb vairāk nekā 533 darba vietas gan Daugavpils teritorijā, gan ārpus tās. Izstādi apmeklēja vairāk kā 1000 bezdarbnieku un darba meklētāju, no kuriem darba intervijās piedalījās 473 personas un 87 personas tika atlasītas kā piemērotas piedāvātajām vakancēm.


FINANŠU INFORMĀCIJA PRIORITĀRĀ VIRZIENA UN PROGRAMMAS LĪMENĪ (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 21. panta 2. punkts un 22. panta 7. punkts)

Nav attiecināms uz ziņojumu, kas iesniedzams 2017.gadā.
GUDRA, ILGTSPĒJĪGA UN INTEGRĒJOŠA IZAUGSME (izvēles iespēja: progresa ziņojums)GUDRA, ILGTSPĒJĪGA UN INTEGRĒJOŠA IZAUGSME (izvēles iespēja: progresa ziņojums)

	Nav attiecināms uz ziņojumu, kas iesniedzams 2017.gadā.


JAUTĀJUMI, KURI SKAR PROGRAMMAS IZPILDI UN VEIKTOS PASĀKUMUS – DARBĪBAS REZULTĀTU SATVARS (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 2. punkts)

	Nav attiecināms uz ziņojumu, kas iesniedzams 2017.gadā.


JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVA, (Regulas (ES) Nr. 1304/2013 19. panta 4. un 6. punkts (ja piemērojams))

	Nav attiecināms uz ziņojumu, kas iesniedzams 2017.gadā.
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